Strategija digitalnih javnih storitev 2030

AKCIJSKI NAČRT, verzija MAREC 2026

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

v sodelovanju z vsebinsko pristojnimi institucijami

Kazalo

1	Kontekst	6

1.1	Strategija digitalnih javnih storitev	6

1.2	Akcijski načrt	6

2	Ukrepi akcijskega načrta po resorjih	9

2.1 Ministrstvo za digitalno preobrazbo	9

Usposabljanja za digitalne kompetence prebivalcev	9

Svetovanje in uporabniška podpora prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev - Digi info točke 2023-2025	11

Svetovanje in uporabniška podpora prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev  – Digi info točke 2026-2027	12

Nova generacija enotne storitve za identifikacijo uporabnikov in e-podpisovanje SI-PASS	13

Učinkovite in uporabniško prijazne rešitve za digitalno identiteto	15

Elektronsko vročanje državljanom, poslovnim subjektom in javnim institucijam	16

Centralni sistem e-pooblaščanja	18

Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije)	20

Uvajanje procesov soustvarjanja digitalnih storitev skupaj z uporabniki	21

Digitalne in čezmejno prilagojene ključne javne storitve	23

Vzpostavitev delovanja sistema za čezmejno izmenjavo dokazil po načelu »samo enkrat« - SI-OOTS	25

Vzpostavitev platforme za izvedbo mobilnih storitev	26

Razširitev uporabe naprednih podatkovnih orodij in podpora interoperabilnosti	28

Vzpostavitev omrežja skrbnikov podatkov v javnem sektorju	30

Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije (DROnext)	31

Projekt ODSAM – Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve za upravljanje z licencami programske opreme – Software Asset Management	33

Uvedba novih komunikacijskih poti na Enotnem Kontaktnem Centru	34

Vzpostavitev nacionalne AI platforme in skupnih AI rešitev za državne organe	35

Vzpostavitev enotnega načina spremljanja uspešnosti izvajanja digitalnih javnih storitev	36

2.2 Ministrstvo za javno upravo	38

Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev	38

IS e-JN	39

IS Gospodar	40

DJS - MUZA nadgradnje	41

Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja - pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu	42

2.3 Ministrstvo za finance	44

Širitev storitev oz. dokumentov v osebnem portalu	44

Prenova IS MF – dostop preko SI-PASS in upravljanje z uporabniki	45

2.4 Finančna uprava Republike Slovenije	46

Enostavnejši in bolj razumljivi elektronski obrazci	46

Večja dostopnost elektronskih storitev	47

Uporaba sodobnih plačilnih metod	48

2.5 Uprava za javna plačila	50

Spletna plačila UJP	50

Obvezna izmenjava e-računov in neobvezna izmenjava drugih e-dokumentov	51

2.6 Ministrstvo za infrastrukturo	53

Prenova informacijskih sistemov za vodenje registrov Uprave RS za pomorstvo	53

Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor	54

Prehod nacionalnega vozlišča CISE v operativno delovanje	55

Nadgradnja evidence o vozniških dovoljenjih (RV) s centralizirano evidenco izdanih zdravniških spričeval	56

Nadgradnja evidence o vozniških dovoljenjih (RV) s centralizirano evidenco izdanih potrdil o izpitu iz prve pomoči	57

Prenova evidenc šol vožnje (3. faza nadgradnje Registra voznikov	59

Izdaja vozniških dovoljenj v elektronski obliki	60

Popis objektov za navigacijo	61

Vzpostavitev Geoportala – Nacionalne infrastrukture pomorskih prostorskih podatkov	62

Implementacija Uredbe (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu blaga	63

2.7 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	66

Moja eKmetija	66

Moja eKmetija - Modul FAST TOOL	67

Moja eKmetija - Enotna prijava skozi enotno vstopno točko	68

2.8 Ministrstvo za kulturo	69

Projekt Premična e-Dediščina 2023-2025	69

Projekt Nepremična e-Dediščina 2022-2025	71

Projekt eJR (Informacijska podpora izvajanju javnih razpisov)	72

Projekt REMK (Razvidi in evidence Ministrstva za kulturo)	73

Projekt Digitalizacija slovenščine	74

Projekt Digitalno inoviranje za razvoj, implementacijo in vzpostavitev podpornega okolja v kulturnem sektorju (mediji)	76

Razvoj digitalnega založništva	77

2.9 Arhiv Republike Slovenije	79

Projekt e-ARH.si: NOO 2022-2025	79

2.10 Ministrstvo za notranje zadeve - Policija	81

CEPIS - varni oblak Policije	81

Interoperabilnost EU informacijskih sistemov s področja varovanja mej in schengenskega območja na nacionalni ravni	82

2.11 Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje	85

Naslednja generacija storitev komunikacije v sili – NG112	85

Platforma za obveščanje in alarmiranje	86

Komunikacija v sili – prehod na tehnologijo SIP	87

Obveščanje javnosti o naravnih in drugih nesrečah in delovanju številke 112	89

Prenova video nadzornega sistema Videokras	90

Zagotavljanje informacijske varnosti	91

2.12 Ministrstvo za naravne vire in prostor	93

Digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave	93

Odprti in enostavno dostopni digitalni podatki in storitve prostora	94

Center za geolokacijska znanja	95

Državni geoprostorski digitalni dvojnik	96

2.13 Geodetska uprava Republike Slovenije	99

Preračun koordinat	99

Digitalno izložbeno okno za krožno gospodarjenje s prostorom	99

Vzpostavitev in delovanje skupnosti Geo Slovenija	100

Spremljanje sprememb stanja prostora z uporabo satelitskih podatkov PlanetScope	101

2.14 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	103

Informacijski sistem eJR-MOPE za podporo izvajanju javnih razpisov	103

Izgradnja sistema za podporo postopkom izdaje/spremembe okoljevarstvenih dovoljenj in drugih odločb in pregled nad okoljskimi podatki (IS Dovoljenja)	105

Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema (PIS) s postopki presoj vplivov na okolje in celovitih presoj vplivov na okolje za plane in programe, ki niso prostorski akti (ePresoje)	106

Vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega skladišča za izdelavo energetskega informacijskega sistema EnergIS – slovenski energetski portal	107

DIGILEK - Optimiranje energetske učinkovitosti in načrtovanja obnovljivih virov energije skozi digitalizacijo lokalnih energetskih konceptov	108

NarcIS – informacijski sistem za naravo	109

IS Monitoring – informacijski sistem za podporo državnim in obratovalnim monitoringom na področju okolja	110

2.15 Ministrstvo za pravosodje	112

Digitalizacija notarskih storitev	112

Nakup in implementacija videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča	113

Centralna kazenska evidenca	114

Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju	115

2.16 Vrhovno sodišče Republike Slovenije	117

Optimizacija elektronskega poslovanja v civilnih postopkih	117

Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče	118

Iskalnik po sodni praksi – prenova	118

2.17 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije	120

Prijava za vpis v visoko šolstvo	120

Prošnja za bivanje - prenova spletnega obrazca	121

Vzpostavitev čezmejnega posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju	122

Razvoj digitalne študentske izkaznice	123

Vzpostavitev novega portala eVŠ za javnost	124

2.18 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	125

Eksperimentalni projekti - celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj	125

Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024 - 2026	126

Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju	128

Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju	129

Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda	130

Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo	131

Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ SAŠA regije	132

Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ Zasavske regije	133

2.19 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	136

IS e-MA2 za izvajanje kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2021 do 2027	136

2.20 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	139

Prikaz podatkov o socialnih transferjih na portalu Moja eUprava	139

2.21 Ministrstvo za solidarno prihodnost	140

Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za delo vstopnih točk na CSD kot prva faza enotnega informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbno (ISDO-VT)	140

2.22 Ministrstvo za zdravje	142

SiCeP Zvem	142

Nacionalni zdravstveni eKarton	143

NOO C-PACS	144

Modularne rešitve za zdravstvene in bolnišnične informacijske sisteme	145

2.23 Nacionalni inštitut za javno zdravje	147

Zdravje na daljavo	147

2.24 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	149

Uvedba eVlog za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer je zavezanec: - fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti ali  - fizična oseba, ki opravlja dejavnost.	149

Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi in elektronskega potrdila o sobivanju	150

Digitalizacija postopka odločanja imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije z uvedbo ePredloga imenovanemu zdravniku in elektronskim vročanjem odločb izbranemu osebnemu zdravniku, zdravilišču in delodajalcu	151

Celovit eDostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov	152

Vzpostavitev multimedijskega kontaktnega centra	153

Opolnomočenje zavarovanih oseb preko digitalnih medijev	154

Vzpostavitev podatkovnega portala ZZZS	155

Usposabljanje zaposlenih iz ZZZS za področje digitalne preobrazbe	155

2.25 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje	157

Portal za delodajalce	157

eStoritve za iskalce in delodajalce s profili delodajalcev in iskalcev in predlogi prostih delovnih mest in ustreznih kandidatov	158

Portal PoiščiDelo.si	159

Portal Platforma trga dela	160

Spremembe zalednih aplikacij zaradi vzpostavitve eVročanja	161

2.26 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije	163

M ZPIZ - Razvoj in vzpostavitev mobilne aplikacije za uporabo digitalnih storitev eZPIZ	163

Krepitev digitalnih storitev eZPIZ in BiZPIZ	164

Krepitev storitev digitalne odpreme dokumentov	165

2.27 Služba Vlade RS za zakonodajo	167

Vzpostavitev enotne digitalne platforme eZakonodaja	167

2.28 Statistični urad Republike Slovenije	169

Izboljšanje storitve prevzemanja podatkov SURS od posameznikov, gospodinjstev, kmetij, poslovnih subjektov	169

Standardizacija in optimizacija statistične obdelave podatkov na SURS	170

Izboljšanje dostopa do javno dostopnih statističnih podatkov	171

2.29 Združenje mestnih občin Slovenije	173

Digitalizacija storitev na lokalni ravni	173

Vzpostavitev urbanih digitalnih platform	174

Participatorni proračuni	175

Vpeljava uporabe eOsebne v storitve na lokalni ravni	175

Testiranje rešitev za občane (najem vrtička, e-dovolilnice)	176

Kontekst

  - Strategija digitalnih javnih storitev

Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 (SDJS 2030) je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra 2022 in naslavlja storitve, ki bodo omogočile integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo. Strategija sledi viziji razvoja enostavnih storitev za spodbujanje široke uporabe digitalnih javnih storitev namenjenih državljanom in poslovnim subjektom.

Dokument opredeljuje tri strateške prioritete, ki so povezane s strateškim kontekstom Evropske unije:

- Do leta 2030 bodo vse ključne javne storitve na voljo prek spleta in dostopne vsem uporabnikom.

- Vsaj 80 odstotkov digitalno dostopnih storitev se bo tudi opravilo digitalno.

- Vsaj 80 odstotkov uporabnikov javnih storitev bo uporabljalo digitalno identiteto.

SDJS 2030 je namenjena tako fizičnim osebam kot poslovnim subjektom in zajema širši krog ponudnikov digitalnih javnih storitev, vključno z državno upravo, nosilci javnih pooblastil, širšim javnim sektorjem (kot sta zdravstvo in pravosodje) ter samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.

SDJS 2030 predvideva sprejetje in redno osveževanje Akcijskega načrta s konkretnimi ukrepi, ki najbolj prispevajo k digitalizaciji javnih storitev v Sloveniji do leta 2030. Gre za tiste ukrepe, ki bodo imeli v prihodnjih 2-3 letih največji vpliv na digitalno preobrazbo javnega sektorja in družbe ter širši ekosistem s tem povezanih deležnikov. Vsi vsebovani ukrepi morajo imeti imeli določene nosilce, roke in finančne vire za izvedbo. Ob vsaki osvežitvi akcijskega načrta bodo vključeni novi ukrepi, ki jih ob prejšnjih verzijah še ni bilo mogoče predvideti oziroma za njihovo implementacijo še ni bilo predvidenih finančnih in drugih virov. Nosilci ukrepov predvidoma letno poročajo o stanju implementacije posameznih ukrepov.

  - Akcijski načrt

Akcijski načrt je strateški dokument, ki podrobno opisuje konkretne ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev Strategije digitalnih javnih storitev 2030. Za vsak ukrep je določen odgovorni nosilec, ciljna skupina in povezani strateški cilji, ob tem pa tudi njegovi časovni in finančni okviri in podrobnejše informacije, ki omogočajo merljivost napredka (opis, mejniki, kazalniki).

Prva iteracija akcijskega načrta je bila sprejeta 30. avgusta 2023 in je vsebovala 109 ukrepov od 26 vsebinsko pristojnih institucij, skupna finančna vrednost omenjenih ukrepov je znašala 206.447.052,20 EUR skupaj z DDV, za nekatere ukrepe v času priprave akcijskega načrta še ni bilo možno oceniti vrednosti.

Druga iteracija Akcijskega načrta vsebuje 128 ukrepov od naslednjih 29 vsebinsko pristojnih institucij: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Uprava za javna plačila, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Policija, Uprava Republike Slovenije za Zaščito in reševanje, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Služba Vlade RS za zakonodajo, Statistični urad Republike Slovenije, Združenje mestnih občin. Skupna finančna vrednost vseh vsebovanih ukrepov je 293.604.282,93 EUR skupaj z DDV. Doslej je bilo za te ukrepe že porabljenih 115.883.864,67 EUR, povprečna stopnja implementacije je 62 %. Glede na aktualni status je 22 ukrepov že zaključenih, 88 jih je trenutno v izvajanju in 18 v pripravi. 5 ukrepov iz prejšnjega akcijskega načrta je bilo črtanih.

Institucije, ki v ta načrt niso vključene, trenutno nimajo pripravljenih ukrepov, ki bi sodili v vsebinski kontekst SDJS 2030 in bi imeli cilje oz. mejnike v naslednjih 2-3 letih. Gre za naslednje štiri institucije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Te institucije se bodo v Akcijski načrt lahko vključile v prihodnjih iteracijah. Gre namreč za iterativni dokument, ki se praviloma obnavlja vsaki dve leti, kar omogoča vključitev različnih resorjev v različnih fazah implementacije strategije.

Kriteriji za primernost ukrepov

Vsak ukrep mora biti opisan z naslednjimi obveznimi atributi:

- ime ukrepa

- nosilec ukrepa

- opis ukrepa

- komu je ukrep namenjen

- začetek izvajanja

- konec izvajanja

- vir financiranja

- finančna vrednost

- drugi sodelujoči

- povezava s cilji SDJS

- povezava s ključnimi javnimi storitvami

- aktualni status

V Akcijski načrt se lahko uvrstijo samo ukrepi, ki jih imajo vsebinsko pristojni nosilci že potrjene v svojih načrtih ali v izvajanju in imajo za to že zagotovljene tudi kadrovske in finančne vire. V Akcijskem načrtu niso vsebovani ukrepi kjer ne bi bili jasno določeni nosilci ter časovni in finančni okviri za izvedbo, ali kjer ne bi bilo možno opredeliti njihovega vpliva na digitalizacijo javnih storitev v prihodnjih 2-3 letih oz. vpliva na digitalno preobrazbo javnega sektorja in družbe ter širši ekosistem s tem povezanih deležnikov v Sloveniji do leta 2030. V Akcijski načrt tudi ne sodijo redne aktivnosti ali tekoče vzdrževanje sistemov.

Pri poročanju o napredku in stanju implementacije posameznih ukrepov iz Akcijskega načrta vsebinsko pristojni nosilci posredujejo naslednje informacije:

- aktualni status ukrepa

- stopnja implementacije (%)

- kazalniki uspešnosti

- porabljena finančna sredstva

- predvideni zaključek

- morebiten komentar (morebitne ostale relevantne informacije, tudi npr. morebitne spremembe opisov, statusov in finančnih vrednosti pri posameznih ukrepih ali drugo).

Pregled pokritosti specifičnih ciljev SDJS 2030

Akcijski načrt je zasnovan na strateških in specifičnih ciljih SDJS 2030, ki jih je, za doseganje učinkovite digitalizacije javnih storitev, potrebno doseči. Holističen pristop k reševanju problema pomeni celovito obravnavo, pri čemer ne gledamo le na posamezne segmente, ampak razumemo, kako se ti medsebojno povezujejo in vplivajo drug na drugega. V kontekstu digitalizacije javnih storitev to pomeni, da moramo obravnavati širok nabor vprašanj, ki vključujejo tehnologijo, politiko, upravljanje, pravne vidike, socialne učinke, varnost in zasebnost, in da moramo pri načrtovanju ukrepov upoštevati celotno paleto ciljev strategije. Vsak ukrep mora biti del večje slike in prispevati k skupnim primarnim ciljem. Celovite digitalizacije javnih storitev ne moremo doseči, če zanemarimo kateri koli del tega kompleksnega ekosistema. Zato je pokritost vseh specifičnih ciljev ključnega pomena. V spodnji tabeli prikazujemo, koliko ukrepov iz te iteracije Akcijskega načrta naslavlja posamezen specifični cilj iz strategije. Kot omenjeno, gre pri akcijskem načrtu za iterativni dokument, zato v prihodnjih iteracijah stremimo k povečanju in izenačitvi pokritosti ciljev.

| Prispevek k ciljem SDJS 2030 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specifični cilj | # | % |
| 1A - Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno | 20 | 15 % |
| 1B - Poenotenje dostopa do digitalnih storitev | 11 | 8 % |
| 1C - Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo | 9 | 7 % |
| 1D - Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna | 22 | 16 % |
| 1E - Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev | 10 | 8 % |
| 2A - Digitalne storitve so so-ustvarjane z uporabniki | 13 | 11 % |
| 2B - Digitalne storitve so preproste za uporabo | 31 | 23 % |
| 2C - Uspešnost izvajanja digitalnih storitev se redno spremlja | 3 | 2 % |
| 2D - igitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora | 16 | 11 % |
| 2E - Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike | 13 | 10 % |
| 3A - Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo | 5 | 4 % |
| 3B - Enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in podpisovanje | 3 | 2 % |
| 3C - Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja | 5 | 5 % |
| 4A - Sodobna informacijska tehnologija | 18 | 12 % |
| 4B - Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke | 14 | 11 % |
| 4C - Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno | 19 | 14 % |
| 4D - Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov | 15 | 11 % |
| 4E - Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave | 6 | 5 % |
| 5A - Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju | 8 | 7 % |
| 5B - Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje | 10 | 6 % |
| 5C - Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov | 31 | 23 % |
| 5D - Pravni in organizacijski okvir v podporo uvajanju in uporabi digitalnih storitev | 3 | 2 % |
| 5E - Prilagoditve organizacije in upravljanja | 2 | 2 % |
| VSEH UKREPOV: 128 |  |  |

Ukrepi akcijskega načrta po resorjih

2.1 Ministrstvo za digitalno preobrazbo

| Številka ukrepa | MDP 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Usposabljanja za digitalne kompetence prebivalcev |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Prebivalci Republike Slovenije |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva, ReAct |
| Ocenjena finančna vrednost | 21.505.589,38 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Centralizirani organi pod upravljanjem MDP |
| Opis | Projekt bo med udeleženci neformalnih izobraževanj krepil zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepil zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihovo odgovorno in varno uporabo. Aktivnosti: - Izvajanje neformalnih izobraževanj za starejše od 55 let v ruralnih okoljih s pomočjo mobilnih enot. - Izvajanje neformalnih izobraževanj za stare 30 let in več z namenom dviga osnovnih digitalnih kompetenc in dviga naprednih digitalnih kompetenc pri tistih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. - Izvajanje neformalnih izobraževanj za mlade med 6 in 29 letom starosti na treh področjih: Krepitev digitalnih kompetenc, Napredne digitalne tehnologije, IKT vsebine za dekleta in ženske V okviru projekta Mobilni heroji mobilna enota obiskuje ruralna območja in nudi opolnomočenje na področju digitalnih kompetenc starejšim od 55 let. V okvir pilotnega projekta je bilo v letu 2022 vključenih 19 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 271 udeležencev. Vrednost projekta je v 2022 bila 20.000,00 evrov. Ker je bil odziv izjemno pozitiven, smo v letu 2023 izbrali kar dve mobilni enoti in je v letu 2023 bilo vključenih 313 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 5533 udeležencev. Vrednost projekta je v letu 2023 bila 177.700,00 evrov. V letu 2024 je bilo vključenih 336 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 5791 udeležencev. Vrednost projekta je v letu 2024 bila 258.249,60 evrov. V letu 2025 je bilo vključenih 307 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 5203 udeleženca v Sloveniji. Vrednost projekta je v letu 2025 bila 241.782,78 evrov. Od začetka izvajanja projekta Mobilni heroji leta 2022 do leta 2025 je bilo vključenih 975 lokacij oz. usposabljanj v katere je bilo vključenih 16.798 udeležencev. Vrednost projekta je od letu 2022 do leta 2025 bila 697.732,38 evrov. Projekt se bo izvedel tudi v letu 2026. Za pridobitev osnovnih ali naprednih digitalnih kompetenc odraslih, smo pred kratkim objavili Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023, v vrednosti 5.128.200,00 milijona evrov v katere je bilo vključenih 22.347 udeležencev. V letu 2024/2025 v vrednosti 5.933.750,00 evrov v katere je bilo vključenih 28.421 udeležencev. Za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc od leto 2023 do leta 2025 je skupna vrednosti 11.061.950,00 evrov, v katere je bilo vključenih 50.768 udeležencev. Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe. Ukrep se bo izvedel tudi v letu 2026/2027. Z Javnim razpisom za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev želimo ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oz. karierno pot na področju IKT, otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah in podpreti najrazličnejše dejavnosti za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne glede na pogoje razpisa ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj digitalnih kompetenc otrok in mladih. Z Javnim razpisom za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev smo v letu 2023 vključili 5.209 udeležencev v vrednosti 851.595,00 evrov. V letu 2024 smo vključili 15.879 udeležencev v vrednosti 2.588.331,00 evrov. V letu 2025 smo vključili 16.409 udeležencev v vrednosti 2.674.667,00 evrov Za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev od leto 2023 do leta 2025 je skupna vrednosti 6.114.593,00 evrov v katere je bilo vključenih 37.497 udeležencev. Ukrep je v izvajanju do konca leta 2026. Predvideni delež prebivalcev z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami (iz strategije Digitalna Slovenija 2030): - leto 2021: 50 % - leto 2025: 60 % - leto 2030: 80 % |
| Povezava s cilji SDJS | 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 83 % |
| Kazalniki uspešnosti | 105.063 usposabljanj |
| Porabljena finančna sredstva | 17.874.275,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.12.2026 |

| Številka ukrepa | MDP 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Svetovanje in uporabniška podpora prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev - Digi info točke 2023-2025 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Prebivalci Republike Slovenije |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 9.403.111,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Centralizirani organi pod upravljanjem MDP |
| Opis | Zagotavlja se storitve svetovanja in tehnične podpore prebivalkam in prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev, kar je za uporabnike brezplačno. Na skupno 162 lokacijah po Sloveniji se, razpršeno po regijah, vzpostavi mreža lokacij t.i. Digi Info točk, kjer se na vsaki od lokacij vsaj 72 ur na mesec zagotavlja svetovanje in podpora za uporabo vsaj naslednjih digitalnih storitev: - Uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije - Pomoč pri pridobitvi in uporabi spletnih digitalnih certifikatov - Dostop do informacij o delu državne uprave na portalu Gov.si - Dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava, vpogledi v lastne podatke ter izpiski/potrdila iz uradnih evidenc - Spletni nakup subvencioniranih vozovnic za Integrirani javni potniški promet - Vrednotnice za osebno dopolnilno delo - Elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja - Uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM, elektronsko naročanje na pregled - Dostop do digitalnih storitev ZPIZ (izračuni, vloge…) - Uporaba državnega davčnega portala eDavki - Dostop do elektronske zemljiške knjige - Uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS - Storitve v zvezi s socialnimi in družinskimi prejemki - Storitve v zvezi z delovnimi in bivalnimi dovoljenji - Storitve z zvezi s študijem in štipendijami - Storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos (govedo, prašiči, drobnica, kopitarji, akvakultura, ribniki) Pričetek izvajanja storitve je bilo v novembru letu 2023, do konca leta 2024 je bilo opravljenih 118.139 svetovanj v skupni vrednosti 5.816.311 evrov. V letu 2025 je bilo opravljenih 170.201 svetovanj v skupni vrednosti 3.586.800 evrov. Od začetka izvajanja svetovanja do konca leta 2025 je bilo vse skupaj izvedenih 288.340 svetovanj v skupni vrednosti 9.403.111 evrov. Javno naročilo bo se izvedlo tudi v letu 2026. |
| Povezava s cilji SDJS | 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | 288.340 svetovanj |
| Porabljena finančna sredstva | 9.403.111 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.11.2025 |

| Številka ukrepa | MDP 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Svetovanje in uporabniška podpora prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev – Digi info točke 2026-2027 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis ukrepa | Na podlagi izkušenj s podobnim ukrepom v letih 2023-2025 bo v letu 2026 izvedeno novo javno naročilo. Gre za pomemben ukrep za ozaveščanje uporabnikov o obstoju in prednostih digitalnih javnih storitev, spodbujanje uporabe digitalne identitete in digitalnih javnih storitev za dvig digitalnih kompetenc, večjo digitalno vključenost in bolj učinkovito sodelovanje prebivalcev z javnim sektorjem oz. javnimi institucijami v Republiki Sloveniji. Upoštevajoč izkušnje iz preteklih ukrepov želimo s tem ukrepom storitve še bolj približati uporabnikom, zato smo poleg svetovanja in podpore uporabnikom digitalnih javnih storitev na 17 različnih stacionarnih lokacijah (število je opredeljeno na podlagi regijskega ključa glede na število prebivalcev), predvideli več svetovanja in uporabniške podpore na terenu, in sicer na vsaj 68 dogodkih na mesec. Dodatno bodo zagotovljena še svetovanja in uporabniška podpora na področju kmetijstva. Ocenjujemo, da bomo s predlaganim ukrepom dosegli vsaj 2.649 svetovanj na mesec. Prisotnost svetovalcev bomo tako zagotovili na različnih sejmih, festivalih, kot tudi na organiziranih svetovanjih, prilagojenih posameznim ciljnim skupinam – mladim, delovno aktivnim in starejšim prebivalkam in prebivalcem (npr. svetovanja v domovih za starejše, srednjih šolah, podjetjih, četrtnih skupnostih, kjerkoli bo zaznana potreba oziroma izkazan interes prebivalk in prebivalcev Slovenije). S tovrstnim, ciljno usmerjenim svetovanjem, želimo dvigniti kakovost na način, da se še bolj približamo konkretnim potrebam posamezne ciljne skupine. Za ustrezno prepoznavnost in obiskanost DIGI INFO točk bomo poskrbeli s spremljajočimi marketinškimi aktivnostmi. |
| Komu je ukrep namenjen | Prebivalke in prebivalci Republike Slovenije |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2027 (z možnostjo podaljšanja za eno leto) |
| Vir financiranja | ESRR |
| Finančna vrednost | še ni možno oceniti |
| Drugi sodelujoči | Ponudniki digitalnih javnih storitev |
| Povezava s cilji SDJS | 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Ukrep je povezan z vsemi ključnimi javnimi storitvami za prebivalce |
| Aktualni status | V pripravi |

| Številka ukrepa | MDP 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Nova generacija enotne storitve za identifikacijo uporabnikov in e-podpisovanje SI-PASS |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | NOO, EKP, integrala |
| Ocenjena finančna vrednost | Vrednosti po sklenjenih pogodbah za SI-PASS 2.312.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ponudniki storitev iz javnega in zasebnega sektorja, Institucije z viri podatkov |
| Opis | SI-PASS kot enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in njihov podpisovanje terja nenehne izboljšave glede uporabniške izkušnje, prilaganje zahtevam ponudnikov storitev, ki SI-PASS uporabljajo za svoje e-storitve. Načrtovane aktivnosti: - Vzpostavljena bo kvalificirana storitev e-podpisa na daljavo v skladu z EU Uredbo št. 910/2014; - Storitev verifikacije e-podpisa, ki je uporabnikom dostopna prek SI-PASS, bo usklajena z zahtevami za kvalificiranost te storitve, v skladu z EU Uredbo št. 910/2014; - Skladno z Zakonom o e-identifikaciji in storitvah zaupanja bo vzpostavljen poslovni, organizacijski in tehnični model za možnost integracije SI-PASS v storitve zasebnega sektorja; - Prenova storitve SI-PASS na podlagi analize uporabniške izkušnje in zajema zahtev ponudnikov storitev; - Grafična prilagoditev v skladu z enotnim standardom spletnih mest državne uprave; - Prilagoditev na evropsko denarnico za digitalno identiteto; - Promocija uporabe storitve SI-PASS za ponudnike storitev zasebnega sektorja. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev 3B Enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in podpisovanje 3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 35 % |
| Kazalniki uspešnosti | Kazalnik 1 - Število uporabnikov SI-PASS: 916.303 Kazalnik 2 - Prenova uporabniškega vmesnika: (v planu 2026) Kazalnik 3 - Prilagoditev na eDenarnico: 40% Kazalnik 4 - Vzpostavitev kvalificirane storitve e-podpisa na daljavo: (v planu 2026) |
| Porabljena finančna sredstva | 2022 - 2025: 670.814 ‬EUR |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | SI-PASS je omogočil na primer paketno e-podpisovanje ter tudi možnost pozicioniranja e-podpisa kot pomemben vizualni element e-podpisovanja na dokumentih; Pripravljene so smernice za ponudnike storitev, da je integracija čim bolj učinkovita in enovita; Izvedena je bila prilgoditev SI-PASS za integracijo eeDenarnice v okviru pilotnega projekta Potential, prilagoditve pa bodo potrebne tudi v okviru izvajanja pilotnega projekta WeBuild. Predvideva se nadaljnje aktivnosti za nadgradnjo SI-PASS v skladu z novelo EU Uredbe eIDAS in optimizacijo delovanja. |

| Številka ukrepa | MDP 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Učinkovite in uporabniško prijazne rešitve za digitalno identiteto |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | NOO, Digital Europe Program, EKP |
| Ocenjena finančna vrednost | Skupna ocenjena vrednost do 2030: 2.494.802,00 EUR (eOsebna in eDenarnica v okviru pogodbe za SI-CAS, projekt POTENTIAL, projekt We-build) |
| Drugi sodelujoči organi | Vse institucije, ki bodo zagotavljale identifikacijske in druge atribute/dokazila |
| Opis | Uvaja se evropska denarnica za digitalno identiteto za slovenske državljane, skladno z novelo Uredbe (EU) št. 910/2014 (eIDAS). Denarnica bo omogočala splošno dostopnost, univerzalno uporabnost ter nadzor državljanu nad osebnimi podatki. Priprava na uvedbo denarnico je podprta tudi z aktivnostmi v pilotnih projektih velikih razsežnosti, POTENTIAL in WeBuild iz programa "Digital Europe Program". Nova osebna izkaznica, ki hkrati služi kot elektronska osebna izkaznica: - Promocija uporabe; - Podpora čezmejni uporabi skladno z EU Uredbo za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS) – uspešno priglašena 17. 5. 2023; - Izboljševanje orodij za uporabo e-osebne izkaznice, predvsem izboljševanje aplikacije eOsebna Uvedena je bila tudi virtualna osebna izkaznica kot novo sredstvo visoke ravni zaupanja, ki se uporablja prek mobilne aplikacije eOsebna. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev 3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo 3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Kazalniki uspešnosti | Vzpostavitev denarnice: 2025 - 40%; 2026 - 80%; 2027 - 100% |
| Porabljena finančna sredstva | eOsebna: 204.567 EUR brez DDV Potential: 13.000 EUR brez DDV |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | Pričetek izdajanja Virtualne osebne izkaznice - 12. 9. 2025 Nadgrajevanje mobilne aplikacije eOsebna Izdelana pilotna denarnica v okviru projekta Potential v razvoju - produkcijska e-denarnica v skladu z eIDAS Evropski komisiji smo priglasili elektronsko osebno izkaznico. S tem smo v Sloveniji dobili prvo digitalno identiteto visoke ravni, ki jo morajo priznavati javne storitve drugih držav EU. Vzpostavili/zagotovili/uvedli smo novo sredstvo digitalne identitete - virtualno osebno izkaznico, ki je uporabnikom na voljo z nadgradnjo mobilne aplikacije eOsebna in omogoča enostavno uporabo ter hkrati zagotavlja visoko raven zanesljivosti. Izvedli smo več promocijskih predstavitev nove elektronske osebne izkaznice in virtualne osebne izkaznice. Izdelali smo pilotno EU denarnico za digitalno identiteto v okviru projekta Potential in jo uspešno testirali z več državami EU. Pilotna denarnica pomeni prvi korak k uvedbi nacionalne denarnice, ki jo moramo po EU zakonodaji zagotoviti do konca leta 2026. |

| Številka ukrepa | MDP 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Elektronsko vročanje državljanom, poslovnim subjektom in javnim institucijam |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | SI-CeV je bil vzpostavljen 2020 (za e-vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku), od 2023 tudi za vročanje v skladu z Zakonom o pravdnem postopku |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | Proračun, NOO, EKP |
| Ocenjena finančna vrednost | 2023-2027: 923.657,28 EUR z DDV 2028-2030: 550.000,00 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za digitalno preobrazbo kot nosilec; - Vsi državni organi in druge institucije javnega sektorja, ki izvajajo elektronske vročitve drugim organom oz. državljani in poslovni subjekti; - Zunanji ponudniki varnih elektronskih predalov; - Ponudniki evidenc dokumentarnega gradiva |
| Opis | Centralni sistem za elektronsko vročanje SI-CeV omogoča elektronsko vročanje organov državne uprave, državljanom, drugim organom in poslovnim subjektom v elektronski obliki. Preko Si-CeV se trenutno izvaja vročanje po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku v upravnih in prekrškovnih zadevah ter Zakona o pravdnem postopku. S tem se bodo omogočili manjši stroški organov pri odpremi dokumentov, hitrejši in učinkovitejši način vročitve v primerjavi s fizično vročitvijo. Z vidika uporabnika elektronsko vročanje pomeni enostavnejši, lažji in hitrejši prevzem dokumenta. Pripravljene so tehnične specifikacije, na podlagi katerih se informacijski sistemi organov, ponudnikov varnih predalov in drugi informacijski sistemi (eUprava, SPOT) prilagodijo za vročanje ali prejemanje dokumentov. V letu 2026 je v pripravi prilagoditev rešitve na podlagi novele ZUP, ki uvaja obvezno e-vročanje poslovnim subjektom. V ta namen bo razvit varni elektronski predal, ki bo najprej dosegljiv za poslovne subjekte prek portala SPOT. Izvedena bodo ustrezna usposabljanja in promocijske aktivnosti. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora 3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja 5E Prilagoditve organizacije in upravljanja |
| Aktualni status |  |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število priklopljenih institucij (vštevši posamezne podružnice, območne enote, izpostave: 420 Število e-vročitev 2025: 460.200 |
| Porabljena finančna sredstva | 2024-2025: 360.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | Spremembe pravnih podlag prinašajo nove cilje, in sicer obvezno e-vročanje po ZUP za poslovne subjekte v varne e-predale in vzpostavitev državnih varnih e-predalov za "poslovne subjekte". Izvedeno: - prilagoditev na ZUP v navadne predale v skladu z Zakonom o debirokratizacijo - priključitev ponudnika varnih e-predalov Pošte Slovenije. - prilagoditev na ZPP in prilagoditev v sistem e-sodstva za e-vročanje po ZPP - prilagoditev ZUP-I (prehod iz 15 dnevnega na 7 dnevni rok vročitve, Sprememba besedil v prilogah po Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku - prilagoditev SI-CeV na obvezno vročanje organov v varne predale poslovnih subjektov v skladu ZUP-I in vzpsotavitev gradnika državnih varnih predalov za poslovne subjekte V pripravi do Q1 2027: - vzpostavitev varnih e-predalov za poslovne subjekte Na EU ravni se pripravlja EU Uredba za poslovne denarnice, ki bo lahko vplivala na e-vročanje za poslovne subjekte predvidoma v letih 2028-2030. |

| Številka ukrepa | MDP 7 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Centralni sistem e-pooblaščanja |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, prebivalstvo in poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | SI-CeP in SI-CKS sta bila razvita leta 2022 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | Proračun, Strukturni skladi, NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | Ocena za SI-CeP in SI-CKS je okoli 500.000 za obdobje 2023-2026 |
| Drugi sodelujoči organi | - Ponudniki različnih elektronskih storitev v javnem sektorju; - Državljani in poslovni subjekti kot končni uporabniki; - Nosilci drugih sistemov, ki se bodo povezovali s katalogom storitev SI-CKS |
| Opis | V Sloveniji obstajajo področne tehnične rešitve, ki omogočajo elektronsko pooblaščanje, ki je omejeno le za posamezne storitve znotraj portalov ponudnikov storitev. Te rešitve ne zagotavljajo enotne in celovite informacijske rešitve, ki bi bila splošno uporabna za vse institucije javnega sektorja oz. njihove informacijske sisteme za zagotavljanje varnega in učinkovitega elektronskega pooblaščanja med državljani in poslovnimi subjekti za opravljanje storitev javne uprave. Vzpostavljen je bil sistem elektronskega pooblaščanja (v nadaljevanju SI-CeP), ki zagotavlja to storitev med pravnimi in fizičnimi osebami za različne elektronske storitve javne uprave in kasneje lahko tudi širše. Sistem SI-CeP omogoča podeljevanje, pridobivanje in pregledovanje pooblastil, preklicevanje pooblastil ter dostop do elektronsko podpisanih pooblastil. V postopku pooblaščanja sodelujejo pooblastitelj in pooblaščenec, ki sta lahko fizična ali pravna oseba. Predvideno je, da se bo lahko pooblastilo izvedlo tudi prek uradnih oseb na upravnih enotah. SI-CeP prinaša enoten način za podeljevanje pooblastil, vključen bo v okvir centralnega sistema SI-PASS in bo tako omogočal tudi identifikacijo oz. avtentikacijo v imenu druge osebe. Organi oz. ponudniki storitev bodo tako lahko svoje storitve ponudili tudi uporabnikom, ki morda niso vešči uporabe sodobnih informacijskih rešitev. S tem bo SI-CeP prispeval k večji dostopnosti storitev, uporabnikom pa omogočil enovito izkušnjo za pridobivanje oz. dodeljevanje pooblastil. Za ponudnike storitev se s tem znižajo tudi stroški, ker jim ne bo potrebno zase razvijati oz. vzdrževati svojega sistema za pooblaščanje. Prvi portal, ki bo svojim uporabnikom omogočil elektronsko pooblaščanje omogočil prek centralne storitve SI-CEP, bo portal eUprava. Predvidena je tudi uporaba na portalu za e-zdravje ter tudi na portalu SPOT. Prizadevalo se bo tudi za integracijo drugih portalov, ki teh možnosti svojim uporabnikom še ne nudijo. Pričakuje se, da bo SI-CeP igral pomembno vlogo pri zagotavljanju možnosti pooblaščanja pri čezmejnih storitvah. Za namene centralnega sistema elektronskega pooblaščanja je bil vzpostavljen centralni katalog storitev (SI-CKS), v katerem so zajete storitve, ki so opredeljene na način, ki omogoča tudi natančno dodeljevanje pooblastil. Predvideno je, da bo katalog lahko služil tudi v druge namene, kot je zagotavljanje večje interoperabilnosti med različnimi informacijskimi sistemi. Izvedena bodo ustrezna usposabljanja in promocijske aktivnosti. |
| Povezava s cilji SDJS | 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo 4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 25 % |
| Kazalniki uspešnosti | Integracija rešitve SI-CeP v sisteme: 2 (2027), 3 (2028), 5 (2030) Razvit prijazen vmesnik za vnos SI-CKS: 50% (2025). 100% (2027) |
| Porabljena finančna sredstva | / |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | Rešitve so razvite, vendar se integracija sistema in delovanje kataloga še ni pričela izvajati zaradi odsotnosti pravne podlage. Zakonodaja je bila pripravljena v letu 2025 (Zakon o elektronski identiteti in storitvah zaupana, ZEIS), zato se bodo aktivnosti nadaljevale v drugi polovici leta 2026. |

| Številka ukrepa | MDP 8 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Upravljalci storitvenih portalov v javni upravi Posredno bo pozitivno vplival na uporabnike digitalnih javnih storitev |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 2,5 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Upravljalci storitvenih portalov oz. skrbniki platform za digitalne javne storitve; - Drugi ponudniki digitalnih storitev v javnem sektorju |
| Opis | Definirali bomo enotne standarde za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije). Izvedli bomo poskusno uvedbo standardov na enem portalu in oblikovali prototipe treh portalov. Enoten dostop do digitalnih storitev je pomemben dejavnik, ki prispeva k enostavnosti in učinkovitosti uporabe digitalnih storitev za uporabnike. Zato bomo z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje definirali enotni standard za digitalne storitve, ki bo standardiziral način podajanja informacij, skupne grafične elemente in skupne funkcionalnosti, tudi s spodbujanjem uporabe skupnih gradnikov in skupnih funkcionalnosti (enotna prijava, e-vročanje, e-pooblaščanje...). Oblikovanje standardov bo temeljilo na celostni grafični podobi države ter standardov uporabniške izkušnje pri izgradnji digitalnih javnih storitev. Novi enotni standardi za digitalne javne storitve bodo predstavljali skupni temelj za spletne storitve in namenske mobilne aplikacije. Standardi bodo omogočili enoten pristop k večkanalnemu zagotavljanju storitev - uporabnik lahko celotno storitev izvede digitalno, lahko pa izjemoma uporabi tudi fizični način. Upoštevali bomo standarde in dobre prakse dostopnosti za osebe z različnimi oblikami oviranosti in druge ranljive skupine uporabnikov. Z določitvijo vsebinskih, tehničnih in oblikovnih minimalnih standardov bomo dvignili kakovost digitalnih storitev javne uprave in s tem njihovo prepoznavnost, pri čemer se bomo oprli na primere dobrih praks iz tujine. Standarde bomo oblikovali skupaj z javnimi institucijami, ki so skrbniki platform za digitalne postopke in ob upoštevanju vseh ostalih pravnih zahtev na nacionalni ravni in ravni EU. Ukrep bo pripomogel k uspešnosti izvajanja SDJS2030 le, če se bodo javne inštitucije prilagodile enotnim standardom za digitalne javne storitve. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 40 % |
| Kazalniki uspešnosti | Definirali bomo enotne standarde za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije): 1 Izvedli bomo poskusno uvedbo na enem portalu, enotne standarde nadgradili in oblikovali prototipe treh storitvenih portalov: 0 Izvedli bomo podporo vsaj 10 skrbnikom storitvenih portalov pri implementaciji enotnih standardov in izboljševanju uporabniške izkušnje: 0 |
| Porabljena finančna sredstva | 153.754,10 |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Kazalnik Izvedli bomo poskusno uvedbo standardov na dveh portalih je spremenjen v kazalnik: Izvedli bomo poskusno uvedbo na enem portalu in oblikovali prototipe treh storitvenih portalov. Na Portalu NIO so bile konec leta 2024 objavljene Smernice za razvoj mobilnih aplikacij. |

| Številka ukrepa | MDP 9 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Uvajanje procesov soustvarjanja digitalnih storitev skupaj z uporabniki |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Lastniki digitalnih javnih storitev v javni upravi Posredno vsi uporabniki digitalnih javnih storitev |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | NOO, ESRR |
| Ocenjena finančna vrednost | še ni možno oceniti |
| Drugi sodelujoči organi | MJU – Upravna akademija |
| Opis | Na MDP bomo v okviru projekta Pametne digitalne javne storitve (ESRR) vzpostavili sistem soustvarjanja digitalnih javnih storitev, kar zajema: - Opredelitev standarda soustvarjanja (*), ki določa obvezo soustvarjanja (kaj, kdaj, kako in s kom soustvarjati); - Vzpostavitev podpornega okolja za implementacijo standarda (kaj, kje in kako mora zagotoviti MDP, kot skrbnik sistema, za učinkovito podporo javnim institucijam, ki bodo razvijale digitalne storitve skladno s standardom); - Opredelitev načina sistematičnega spremljanja uporabe standarda (določitev meril/kazalnikov, načinov spremljanja vključevanja končnih uporabnikov v razvoj digitalnih javnih storitev); - Opredelitev načina spodbujanja uporabe standarda (komunikacija, promocija, repozitorij dobrih praks ipd.). Vzporedno bomo vzpostavili tudi sistem za spremljanje potreb in zadovoljstva uporabnikov digitalnih javnih storitev, s čimer bomo zagotovili podatke za lažje strateško načrtovanje nadaljnjega razvoja oziroma optimizacije digitalnih javnih storitev glede na dejanske potrebe končnih uporabnikov. Celostni pregled dejanskega stanja uporabnosti in zadovoljstva s storitvami bo hkrati tudi podlaga za celovito komuniciranje in ozaveščanje uporabnikov o obstoju in prednostnih digitalnih javnih storitev, posledično tudi za spodbujanje večje uporabe digitalnih javnih storitev. V sodelovanju z MJU - Upravno akademijo smo v okviru NOO pripravili osnovna in napredna usposabljanja za razvoj digitalnih storitev z metodami soustvarjanja. Usposabljanja so namenjena predstavnikom institucij, ki želijo vključiti državljane ali podjetja v proces ustvarjanja ali izboljšav digitalnih javnih storitev, da se konkretno seznanijo z metodami soustvarjanja, ugotavljanja in raziskovanja potreb uporabnikov (intervjuji, persone, fokusne skupine, uporabniške poti, definicija problema, delavnice, prototipi, piloti, iteracije, zajem povratnih informacij, metode testiranja uporabniške izkušnje) ter pridobljena znanja praktično uporabijo na konkretnih primerih digitalnih storitev. Ko bomo vzpostavili sistem soustvarjanja na MDP, bomo usposabljanja na Upravni akademiji po potrebi smiselno prilagodili. Z ukrepom bomo povečali vključevanje končnih uporabnikov pri načrtovanju, razvoju in izboljševanju digitalnih javnih storitev in na ta način širili poslovno kulturo sodelovanja z uporabniki. Ukrep je povezan z ukrepom MJU št. 1 (Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev). |
| Povezava s cilji SDJS | 2A Digitalne storitve so soustvarjene z uporabniki |
| Aktualni status | Na MJU se preko Upravne akademije izvajajo usposabljanja Razvoj digitalnih storitev z metodami soustvarjanja, in sicer v dveh modulih – osnovna in napredna raven. Izvedba posebnih delavnic za razvoj digitalnih storitev z metodami soustvarjanja po dogovoru z določenim organom se prestavi in se po potrebi izvede po vzpostavitvi sistema soustvarjanja na MDP. Vzporedno smo na MDP začeli z aktivnostmi za zasnovo sistema soustvarjanja, s katerim želimo zagotoviti standard soustvarjanja in podporno okolje za implementacijo standarda. |
| Stopnja implementacije (%) | 5 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število izvedenih usposabljanj: - osnovna raven 11 (od 22. 10. 2024) - napredna raven 3 (od 18. 11. 2024) Število udeležencev: - osnovna raven 103 - napredna raven 19 |
| Porabljena finančna sredstva | 9.925,00 |
| Predvideni zaključek | 2029 |
| Komentar | * Standard soustvarjanja bo del Enotnih standardov za digitalne javne storitve, ki so v pripravi v okviru ukrepa Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve (za spletne storitve in za namenske mobilne aplikacije). |

| Številka ukrepa | MDP 10 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalne in čezmejno prilagojene ključne javne storitve |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Prebivalstvo, poslovni subjekti, čezmejni uporabniki in javna uprava |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | NOO, EKP |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.257.000,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Institucije, pristojne za ključne javne storitve; - Javne institucije, pristojne za digitalne platforme (okoli 100 institucij) |
| Opis | Pospešila se bo digitalizacija javnih storitev ter prilagoditev obstoječih e-storitev za uporabo s strani uporabnikov iz drugih držav članic EU. S tem se bo zmanjšala razdrobljenost rešitev na nacionalni ravni in okrepila mobilnost državljanov in podjetij na enotnem digitalnem trgu. Mednarodno sodelovanje bo omogočalo prenos dobrih praks ter večjo skladnost nacionalnih rešitev z evropskimi standardi. Prednost bodo imele ključne javne storitve v skladu s Programom politike EU Digitalno desetletje do leta 2030 ter storitve, ki jih zahteva Uredba (EU) 2018/1724 o enotnem digitalnem portalu (SDG). Poseben poudarek je namenjen ključnim storitvam, povezanih z devetimi ključnimi življenjskimi dogodki, ki so povzeti tudi v Strategiji digitalnih javnih storitev 2030. Nasloviti pa je potreben tudi širši nabor storitev, ki morajo omogočati čezmejno uporabo. V uredbi SDG, je določen v Prilogah I in II, pri čemer člen 14 za določen nabor storitev zahteva popolno digitalno izvedbo postopkov ter upoštevanje načela »samo enkrat« za čezmejno pridobivanje dokazil v elektronski obliki. Zahteve glede čezmejne uporabe izhajajo tudi iz EU Uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS), kjer pa zahteva velja za vse storitve javnega sektorja. Napredek na področju digitalne in čezmejne dostopnosti javnih storitev se spremlja v okviru EU »benchmarking« meritev, vzporedno pa se razvija tudi nacionalna metodologija za spremljanje stopnje digitalne razvitosti. Za podporo implementaciji bodo pripravljene smernice za vzpostavitev digitalnih in čezmejno dostopnih storitev, ki bodo upoštevale tudi skupne podporne rešitve, zlasti storitve za zagotavljanje zaupanja (npr. SI-PASS) ter mehanizme za pridobivanje podatkov po načelu »samo enkrat«, ki jih na nacionalni ravni podpira centralna rešitev za izmenjavo podatkov Pladenj. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 5D Pravnoorganizacijski okvir, ki podpira uvajanje in uporabo digitalnih storitev |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | - ocena implementacije zahtev EU SDG: 30% - online dosegljivost ključnih javnih storitev storitev na podlagi EU Digitalnega desetletja: 79% za državljane, 85% za podjetja |
| Kazalniki uspešnosti | Kazalnik 1: online dosegljivost ključnih javnih storitev na podlagi EU Digitalnega desetletja: cilj 100% do leta 2030 Kazalnik 2: napredek implementacije čezmejnih javnih storitev na podlagi EU Uredbe SDG: 2026 - 50%, 2027 - 60%, 2030 - 90% Kazalnik 3: vzpostavljen sistem za "monitoring" napredka digitalizacije storitev in njihove čezmejnosti (2026), izveden vsakoletni nacionalni “monitoring” na letni ravni (2027-2030) |
| Porabljena finančna sredstva | 1.589.660,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | Na portalu eUprava, SPOT ter GOV.SI se storitve prek spleta zagotavljajo v skladu z različnimi EU zakonodajami, ki določajo zahteve za čezmejne e-storitve (predvsem EU Uredba za vzpostavitev enotnega digitalnega portala – SDG, EU Uredba za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), Digitalno desetletje, Evropski akt o interoperabilnosti). V prihodnjem obodbju bo potrebno zagotoviti še vse manjkajoče zahteve po čezmejnosti in glede na zahteve omogočile tudi pridobivanje dokazil po načelu “samo enkrat”. Metodologija na EU ravni določena v EU politiki Digitalnega desetletja, realizacija se letno spremlja z rednimi meritvami EU eGovernment Benchmarking. Na nacionalni ravni se pripravlja nacionalna metodologija, ki bo spremljala napredek razvoja digitalnih in čezmejno prilagojenih storitve v Sloveniji. |

| Številka ukrepa | MDP 11 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev delovanja sistema za čezmejno izmenjavo dokazil po načelu »samo enkrat« - SI-OOTS |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, prebivalstvo in poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | NOO, VFO |
| Ocenjena finančna vrednost | Ocenjena vrednost za vzpostavitev SI-OOTS: 350.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ponudniki storitev iz javnega in zasebnega sektorja |
| Opis | Namen EU Uredbe 2018/1724 za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (v nadaljevanju uredba SDG) je EU državljanom in podjetjem poenostaviti gibanje znotraj Evropske unije in omogočiti enostavnejše medsebojno poslovanje in s tem povečati izkoristek potenciala notranjega trga. To bo doseženo predvsem s celovitimi in enostavnimi postopki, ki jih morajo državljani in podjetja izvesti, kadar želijo izkoristiti notranji trg. Ti postopki morajo biti dostopni preko spleta in nediskriminatorni za vse državljane poslovne subjekte iz EU. Pretežen del teh postopkov mora omogočiti tudi izmenjavo potrebnih dokazil med državami po načelu »samo enkrat«. Ta predstavlja svojevrstne interoperabilnostne izzive, tako na strani Evropske komisije kot tudi na strani vseh držav članic. V Sloveniji bodo izkoriščeni centralni gradniki, ki se že vrsto let s pridom uporabljajo za številne postopke, ki se lahko izvajajo na daljavo. V prvi vrsti bodo uporabljeni gradniki za dvig zaupanja, med drugim centralna storitev SI-PASS, ki omogoča prijavo in e-podpisovanje vsem državljanom EU. Implementacija načela »samo enkrat«, t.i. SI-OOTS, bo slonela na uveljavljenih gradnikih za izmenjavo podatkov, predvsem je pomemben »Pladenj«, ki se uspešno uporablja za pridobivanje podatkov iz številnih podatkovnih virov na nacionalni ravni. »Pladenj« bo nadgrajen, da bo možno pridobivanje dokazil/podatkov tudi iz drugih virov/registrov, vse ob spoštovanju zahtev varstva osebnih podatkov. Vzpostavitev SI-OOTS bo zahtevala prilagoditve tako na strani ponudnikov storitev, kot tudi na strani ponudnikov dokazil. Pristojnim organom za odločanje v zahtevanih postopkih v skladu z uredbo SDG bo ta implementacija prinesla veliko pozitivnih učinkov, saj se bodo lahko zanašali na vsa dokazila, ki jih bodo organi skozi sistem SI-OOTS prejeli. Ta bodo namreč pridobljena iz zaupanja vrednega vira in organ bo lahko prepričan tudi v ažurnost tega dokazila. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50% (Sistem SI-OOTS je razvit, potrebna je integracija v različne sisteme) |
| Kazalniki uspešnosti | Kazalnik 1: število integriranih postopkov/sistemov: - 2025: 2 - 2026: 5 - 2027: 15 - 2030: 20 Kazalnik 2: število integriranih dokazil: - 2025: 2 - 2026: 5 - 2027: 15 - 2028: 20 - 2030: 25 |
| Porabljena finančna sredstva | 2024-2025: 532.252,00 EUR z DDV |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | Sistem SI-OOTS je razvit ( v skladu z lestvico Evropske komisije na najvišji ravni) potrebno je pospešiti implementacijo in integracijo povezanih sistemov, kot so ponudniki e-storitev in e-dokazil. Trenutno so prioritetna sledeča področja na ravni EU: izobraževanje, prebivalstvo, poslovanje podjetij in prometna dovoljenja. Slovenija ima na OOTS sistem priklopljena dokazila s področja prebivalstva, dokazila s področja izobraževanja pa so priklopljena v testni sistem. Na strani storitev je eVŠ na testu, produkcijsko pa storitev na JEP sistemu. |

| Številka ukrepa | MDP 12 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev platforme za izvedbo mobilnih storitev |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Nosilci e-storitev v javnem sektorju Posredno bo pozitivno vplival na uporabnike elektronskih storitev |
| Začetek izvajanja | Q1 2023 |
| Konec izvajanja | Q4 2028 |
| Vir financiranja | NOO + EKP |
| Ocenjena finančna vrednost | 950.000,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ponudniki digitalnih storitev v javnem sektorju |
| Opis | Namen je hitrejši in poenoten razvoj mobilnih aplikacij v čim večjemu številu nosilcev storitev oziroma poslovnih procesov v javni upravi. Prva aktivnost je priprava smernic za razvoj mobilnih aplikacij in predlogi rešitev. Vzpostavljena bo tehnološka platforma, ki bo omogočala hiter razvoj mobilnih storitev na podlagi obstoječih in nekaterih novih horizontalnih gradnikov. Ukrep bo pripomogel k dosegljivosti digitalnih storitev, saj bo omogočal hitrejše vzpostavljanje storitev po dodatnem kanalu in s tem omogočil storitve, prilagojene mobilnim napravam. Le-te so množično razširjene med državljani kot uporabniki javnih storitev. Tako bo tudi laže dosegljiv specifičen cilj 1A. Ukrep bo pripomogel k uspešnosti izvajanja SDJS 2030 le, če bodo na platformi razvite konkretne mobilne aplikacije. Ključni faktor uspeha ukrepa bo torej njegova široka uporabnost (in uporabljanost). Z razširitvijo nabora kanalov bo naslovljen tudi specifičen cilj Poenotenje dostopa do digitalnih storitev. Prvi korak je preučitev trenutnega stanja na področju uporabe mobilnih aplikacij v Sloveniji in svetu. Drugi korak je priprava smernic in navodil za razvoj mobilnih aplikacij. Te bodo zajemale navodila, ki bodo v pomoč pri odločitvi ali je razvoj mobilne aplikacije ter celoten življenjski cikel mobilne aplikacije smiseln. Tretji korak je izdelava tako imenovanega razvojnega okolja. Cilj razvojnega okolja je poenotiti razvoj mobilnih aplikacij v slovenski javni upravi. Razvojno okolje bo vsebovalo skupne programske komponente oziroma knjižnice, katere bodo na voljo razvijalcem aplikacij za vključitev v izdelke. Četrti korak je izdelava sistema za izmenjavo podatkov med mobilnimi aplikacijami in zalednim sistemom. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 25 % |
| Kazalniki uspešnosti | / |
| Porabljena finančna sredstva | 18.000,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 2028 |
| Komentar | - smernice za razvoj mobilnih aplikacij so bile objavljene decembra 2024 - v izvajanju je tretji korak - priprava razvojnega okolja s skupnimi programskimi komponentami |

| Številka ukrepa | MDP 13 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razširitev uporabe naprednih podatkovnih orodij in podpora interoperabilnosti |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Organi javne uprave (upravljalci podatkovnih virov), uporabniki v javnem in zasebnem sektorju in širša javnost |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | EU sredstva, Proračun, NOO, VFO |
| Ocenjena finančna vrednost | 3,7 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Državni organi; - Javni sektor; - Širša javnost |
| Opis | Spodbudilo se bo uvajanje in uporaba naprednih podatkovnih orodij z algoritmičnimi orodji, ki bodo pripomogla k učinkovitim, varnim in preglednim digitalnim javnim storitvam. Podatkovna orodja bodo nadgrajena z algoritmičnimi tehnologijami ter povečano bo število uporabnikov. Razširilo in nadgradilo se bo poslovanje in odločanje na temelju podatkov z uporabo naprednih algoritmičnih podatkovnih orodij kot npr. poslovno-inteligenčna platforma Skrinja (tudi s spletno objavo »Odprte Skrinje« z vizualiziranimi javnimi podatki). Nadgradila se bo napovedna analitika s strojnim učenjem. Spodbujala se bo uporaba enotnega interoperabilnostnega okvira kot krovnega nabora politik, storitev, standardov in smernic. Nadgradil se bo Portal NIO, z naprednimi algoritmičnimi orodji. S podatkovnim zemljevidom bo nadgrajen portal odprtih podatkov OPSI, s ciljem povečanja uporabe in objave odprtih podatkov za uporabnike. Vzpostavljena bo podlaga za sistemsko upravljanje podatkov (standardov in priporočil) z objavo »Podatkovnih-semantičnih smernic« s ciljem, pregledne in odgovorne souporabe podatkov za uporabniku prijazne in proaktivne javne storitve. Izvajali bomo ozaveščanje, izobraževanje, kompetence in veščine za upravljanje in souporabo podatkov v javni upravi, izobraževalnem procesu in za uporabnike z izvedbo delavnic z organi v okviru priprave »Podatkovnih-semantičnih smernic«. V okviru aktivnosti OOTS v podporo SDG se bo v okviru več sistemov zagotavljala podpora interoperabilnosti, izmenljivosti in souporabi podatkov (Pladenj) za učinkovitejšo izvedbo storitev za predvidljive življenjske dogodke in potrebe, tudi čezmejno (podatek samo enkrat) in s ciljem vzpostavitve podatkovnih prostorov. Vzpostavljeno bo tudi varno okolje za obdelavo podatkov (v podporo DGA uredbi); Postopoma bo oblikovan semantični katalog podatkov (PZSI). Implementiran bo enoten sistem za anonimizacijo dokumentov DATE. |
| Povezava s cilji SDJS | 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov 4B Vzpostavitev procesov upravljanja za zaupanja vredne podatke 4C Vzpostavitev nacionalne in čezmejne interoperabilnosti podatkov 4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov 4E Vzpostavitev podatkovnih prostorov |
| Aktualni status | • Poslovno inteligenčni sistem Skrinja - produkcija z nadgradnjami • Portal NIO - produkcija z nadgradnjami • Portal OPSI - produkcija z nadgradnjami |
| Stopnja implementacije (%) | 30% |
| Kazalniki uspešnosti | • Poslovno inteligenčni sistem Skrinja: »uvedeni novi podatkovni viri«, 1 nov uvedeni podatkovni vir (Upravni postopki), 4 podatkovni viri nadgrajeni (Plače v javnem sektorju, Javna naročila) ter 9 podatkovnih virov v razvoju. • Portal NIO: »izvedena tehnološka in funkcionalna prenova«, izvedena tehnološka prenova, v izvedbi funkcionalna prenova (v izvedbi JN). • Portal OPSI: »izvedena tehnološka in funkcionalna prenova«, v izvedbi tehnološka in funkcionalna prenova. |
| Porabljena finančna sredstva | 1,5 mio EUR |
| Predvideni zaključek | 2030 |
| Komentar | Navedeni so podatki za več različnih informacijskih sistemov (Pladenj, Skrinja, portal NIO, portal OPSI, Orodje za anonimizacijo dokumentov) ter različnih vsebin (Podatkovne semantične smernice (z delavnicami), PZSI, varno okolje za souporabo podatkov, OOTS). |

| Številka ukrepa | MDP 14 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev omrežja skrbnikov podatkov v javnem sektorju |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Organi javne uprave (upravljalci podatkovnih virov), deležniki v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | Q4 2022 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 100.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Državni organi; - Deležniki javnega in zasebnega sektorja |
| Opis | Na podlagi poročila OECD o digitalni upravi Slovenije iz leta 2021 in na podlagi dveh delavnic, ki sta bili na tej osnovi ob sodelovanju z OECD izvedeni decembra 2022 in junija 2023, je že bil izdelan osnutek profila skrbnika podatkov in opredeljena njegova vloga (namen, veščine, odgovornosti skrbnika podatkov). V nadaljevanju bodo izdelane tudi smernice za delovanje omrežja skrbnikov podatkov: poslanstvo, namen, cilji in način delovanja. Omrežje bo pomagalo okrepiti upravljanje podatkov v javnem sektorju in spodbujala medresorsko sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov. Predvideno je tudi usposabljanje trenerjev (ToT), v sodelovanju z OECD: - Razvoj učnega načrta in gradiva za usposabljanje, ki ga lahko ponovno uporabijo izbrani učitelji v slovenskem javnem sektorju pri usposabljanju javnih uslužbencev, da postanejo skrbniki podatkov. - Delavnica Učenje učiteljev (Training of trainers - ToT) za izbrano skupino usposobljenih uradnikov, ki bodo kasneje postali učitelji skrbnikov podatkov, ki sodelujejo v omrežju skrbnikov podatkov. Glavni cilj delavnice ToT je zagotoviti nabor kompetentnih učiteljev, ki lahko obstoječe in prihodnje skrbnike podatkov učijo o upravljanju podatkov (ki zajema vse pomembne vidike, potrebne za upravljanje podatkov v javnem sektorju). |
| Povezava s cilji SDJS | 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti | Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke: omrežje je vzpostavljeno med deležniki javnega in zasebnega sektorja in državnimi organi, izvedenih je bilo 5 sestankov omrežja skrbnikov podatkov. |
| Porabljena finančna sredstva | 5.841,85 EUR |
| Predvideni zaključek | V dokumentu je predvideno enoletno obdobje od Q4 2022 do Q4 2023, vendar je omrežje z delovanjem začelo v Q4 2023, pri čemer ocenjujemo, da je smiselno delovanje na daljši rok. |
| Komentar | Zaradi ozaveščanja, sprejema in implementacije DGA ter DA in nujnih premikov na področju uvedbe UI v javni sektor (urejeni podatki so osnova) bi to morala biti kontinuirana naloga do 2030. |

| Številka ukrepa | MDP 15 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije (DROnext) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Državne institucije (neposredni proračunski uporabniki) - ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, upravne enote. |
| Začetek izvajanja | November 2021 |
| Konec izvajanja | 30.6.2026 |
| Vir financiranja | 100% NOO, DDV se plača iz integrale |
| Ocenjena finančna vrednost | Skupna vrednost javnih sredstev za izvedbo projekta znaša 32.095.040,00 EUR z vključenim DDV. Prispevek Evropske komisije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znaša 26.500.000,00 EUR, nacionalni prispevek krije DDV, ki znaša 5.595.040,00 EUR. |
| Drugi sodelujoči organi | Lastniki državnih portalov in digitalnih storitev |
| Opis | Glavni cilj investicijskega projekta je vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije, ki bi hkrati s posodobitvijo na višjo tehnološko varnostno raven zaščitila investicije v informatiko v javni upravi in osvežila življenjsko dobo opreme. Slednji bo omogočil vsem državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da bodo lahko hitro in učinkovito dosegli svoje poslovne cilje in to ceneje, kot če bi potrebno okolje zgradili in razvijali sami v lastnih centrih. Omogočil bo drugačno raven dela, višje zadovoljstvo zaposlenih v javni upravi in nenazadnje tudi uporabnikov storitev javne uprave, državljanov Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS). Projekta »Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije« bo sledil naslednjim ciljem: - Uresničevanje nacionalnih in EU strateških ciljev o vzpostavitvi cenovno sprejemljivejšega, učinkovitejšega in uporabniku prijaznejšega informacijskega okolja; - Omogočanje okolja za razvoj novih rešitev ter pospeševanje uporabe koncepta računalništva v oblaku; - Standardizacija in poenotenje razvoja in vzdrževanja informacijsko komunikacijskih sistemov, z vključenimi mehanizmi DevSecOps; - Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prilagodljivo, racionalno, učinkovito, transparentno in odprto javno upravo; - Zagotavljanje kakovostne ponudbe in učinkovitega povpraševanja ter čim večjo ponovno uporabo odprtih podatkov javnega sektorja; - Povečanje učinkovitosti delovanja javne uprave s prihranki časa in z znižanjem stroškov; ter - Zagotavljanje ustrezne digitalne infrastrukture za potrebe izobraževanja in raziskovanja. Projekt DROnext v prvem koraku sestavljajo nakupi strežniške in sistemske programske opreme, za kar smo že pričeli s pripravo JN, izvedba zapolnitev dodatnih delovnih mest z novimi zaposlenimi in izobraževanje zaposlenih. V drugem koraku sledi sestava in konfiguracija vseh gradnikov DROnext, skupaj s avtomatizacijo procesov oblačne IT infrastrukture. Tretji korak je vzpostavitev DevOps konceptov in nameščanje aplikativnih rešitev v novo oblačno okolje DROnext. Pri izvedbi projekta obstajajo znana tveganja glede izvedbe JN (pritožbe, revizije, ponavljanje JN) in izzivi pri zapolnitvi prostih delovnih mest (primanjkljaj visoko strokovnih tehničnih kadrov na trgu dela). |
| Povezava s cilji SDJS | 4A Sodobna informacijska tehnologija |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 60 % |
| Kazalniki uspešnosti | Izveden nakup svetovanja in priprave dokumenta smernice razvoja DRO (47.500 EUR brez DDV) Izveden nakup naprave za izvajanje Oracle podatkovnih skladišč; (500.000 EUR brez DDV) Izveden nakup, vgradnja in konfiguracija aktivne mrežne opreme za DRO.next; (1.751.462 EUR brez DDV) Izveden nakup, vgradnja in konfiguracija opreme za programsko opredeljeno omrežje HKOM – SD-WAN; (1.471.984 EUR brez DDV) Izveden nakup strojne in sistemske programske opreme za DRO.next. Strežniki so vgrajeni, izvaja se namestitev sistemske programske opreme in konfiguracija storitev privatnega oblaka. (17.261.308 EUR brez DDV) |
| Porabljena finančna sredstva | 25.659.349,00 EUR skupaj z DDV |
| Predvideni zaključek | 30.6.2026 |
| Komentar | V letu 2026 sledijo : - vzpostavitev oblačnih storitev in DevOps procesa, - dokup strežniške strojne opreme - nakup orodja za nadzor nad administratorskimi računi PAM - nakup orodja za nadzor učinkovitosti delovanja aplikacij APM - nakup notranjih požarnih pregrad |

| Številka ukrepa | MDP 16 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt ODSAM – Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve za upravljanje z licencami programske opreme – Software Asset Management |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Centralizirani organi javne uprave (za licence in strojno opremo) |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | NOO in integrala |
| Ocenjena finančna vrednost | 792.937,41 EUR od tega 401.368,50 EUR (NOO) in 391.569,50 (integrala) |
| Drugi sodelujoči organi | Centralizirani organi javne uprave |
| Opis | Projekt bo postavil pogoje za uspešno poenotenje delovnega okolja uporabnikov z nadzorom nad stanjem licenc. Ključne aktivnosti: - vzpostavitev sistema za nadzor nad licenčnim stanjem (SAM), - vzpostavitev sistema za odkrivanje in upravljanje strojne opreme (HAM). Za izvedbo ukrepa je odgovoren Direktorat za podporo uporabnikom, in sicer Sektor za razvoj delovnega okolja uporabnikov, Oddelek za podporo namizni računalniški opremi. Ukrepi naslavljajo vzpostavitev sistema za centralno upravljanje licenc (Software Asset Management – SAM) z namenom zagotavljanja nadzora, pregleda in poravnave licenčnega stanja na centraliziranih organih javne uprave. Z dodatkom modula za upravljanje strojne opreme (Hardware Asset Management – HAM) bomo vzpostavili tudi sistem za odkrivanje, inventarizacijo ter sledenje življenjskemu ciklu strojne opreme. Vzpostavljeno informacijsko orodje bo omogočalo enostavnejši in zanesljivejši pregled nad potrebami ter podprlo bolj gospodarne in načrtovane nakupe licenc programske opreme in druge IT-opreme. Ukrepi so ključni za racionalizacijo in optimizacijo porabe licenc ter za vzpostavitev učinkovitega nadzora nad celotnim življenjskim ciklom IT opreme. Izvedeni bodo z implementacijo monitoring sistema, ki bo zagotavljal centraliziran, ažuren in nadzorovan pregled nad licencami ter strojno opremo na centraliziranih organih. |
| Povezava s cilji SDJS | 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0% |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 2027 |
| Komentar | - Poteka zaključevanje dokumentacije za izvedbo novega naročila. - Projekt se bo od podpisa pogodbe izvajal eno leto. - S podpisom pogodbe začnemo implementacijo, izobraževanje kadra na MDP in redno lokalno tehnično podporo s strani izbranega ponudnika/izvajalca. Po zaključeni implementaciji, predvidoma - 10. 5. 2026, začenjamo z aktivnostmi vezanimi na pregled in analizo stanja licenčnega portfelja v centraliziranih organih JU. |

| Številka ukrepa | MDP 17 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Uvedba novih komunikacijskih poti na Enotnem Kontaktnem Centru |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Komu je ukrep namenjen | Prebivalke in prebivalci Republike Slovenije |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 30.6.2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Finančna vrednost | 716.359,00 EUR |
| Drugi sodelujoči | Centralizirani organi pod upravljanjem MDP |
| Opis ukrepa | Ukrep naslavlja modernizacijo Enotnega kontaktnega centra v smislu razširitve komunikacijskih poti za potrebe strank kot so možnost kontaktiranja preko dodatnih različnih komunikacijskih kanalov. Ukrep je pomemben zaradi vedno hitrejšega razvoja in načinov komunikacij, zato je potrebno Enotni kontaktni center prilagoditi novim tehnologijam in s tem storitve in način komuniciranja približati državljanom. Tveganje predstavlja pomanjkanje kadra za izvedbo projekta in težave pri implementaciji v primeru varnostnih omejitev in časovna omejitev projekta. |
| Povezava s cilji SDJS | 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Aktualni status | V teku |

| Stopnja implementacije (%) | 90% |
| --- | --- |
| Porabljena finančna sredstva | 644.723,00 EUR |
| Komentar | - Vzpostavljeni kanali: (telefon, mail, integracije, Viber, WhatsApp, LiveChat) 6 kanalov od 8 je vzpostavljenih. - ChatBot-i niso bili realizirani, ker je bila odločitev vodstva MDP, da se vzpostavi ChatBot za celo ministrstvo na drugem direktoratu. |

| Številka ukrepa | MDP 18 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev nacionalne AI platforme in skupnih AI rešitev za državne organe |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis ukrepa | Za potrebe izvajanje procesov podprtih z umetno inteligenco v državni upravi bomo v okviru državne informacijske infrastruktura vzpostavili lastno suvereno oblačno okolje v upravljanju države, ki bo predstavljalo nacionalno AI platformo za državne organe in bo omogočalo zakonsko skladno obravnavo tudi varovanih podatkov tudi v obdelavah z umetno inteligenco. Na novi nacionalni AI platformi bomo vzpostavili naslednje skupne AI rešitve: - Enotni pametni pomočnik (pogovorno orodje za državna spletna mesta, za hitro iskanje in stalno dostopnost uporabniško prijaznih informacij, avtomatizirano odgovarjanje na pogosta vprašanja ter stalno dostopnost uporabnikom); - napredne AI funkcije v dokumentnem sistemu Krpan (samodejno razporejanje vhodne pošte, s pomočjo tehnične analize in optičnega razpoznavanja) - Enotno orodje za samodejno anonimizacijo dokumentov (skrivanje osebnih ali drugih občutljivih podatkov). |
| Komu je ukrep namenjen | Državni organi |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | Integralni proračun EU kohezijska sredstva |
| Finančna vrednost | 30 mio EUR |
| Drugi sodelujoči | MO, MNZ, MZEZ |
| Povezava s strateškimi cilji | 4A - Sodobna informacijska tehnologija 5B - Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Ukrep ima potencialen vpliv na vse ključne digitalne javne storitve |
| Aktualni status | V izvajanju |

| Številka ukrepa | MDP 19 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev enotnega načina spremljanja uspešnosti izvajanja digitalnih javnih storitev |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis ukrepa | Vzpostavili bomo enoten, in centraliziran sistem za redno spremljanje uporabe, kakovosti in dostopnosti javnih storitev, Za celovit pregled nad storitvami, ki jih javna uprava zagotavlja, bomo vzpostavili ažuren katalog javnih storitev, ki bo služil kot osnova za spremljanje njihove uspešnosti. Vsaka storitev bo v katalogu opredeljena na enoten način Katalog bo omogočal postopno vključevanje storitev in njihovih ključnih atributov, pomembnih za spremljanje ter načrtovanje nadaljnjega razvoja. Merilni okvir enotnega načina spremljanja uspešnosti izvajanja digitalnih javnih storitev, bo vključeval standardiziran nabor kazalnikov (KPI), enotno metodologijo merjenja ter centralno platformo za spremljanje in poročanje. Osredotočali se bomo predvsem na: - uporabo storitev po posameznih kanalih, - neprekinjen večkanalni pristop (ali storitev poteka skozi različne kanale; omni-channel public service delivery) - storitve, ki še niso digitalizirane, - digitalne storitve z nizko stopnjo uporabe. Ukrep bo ključen za celovito upravljanje digitalnih javnih storitev na podlagi podatkov, ciljno usmerjeno izboljševanje storitev ter krepitev zaupanja in uporabnosti digitalnih kanalov. Ukrep je povezan z ukrepoma MDP št. 7 (Uvedba enotnih standardov za digitalne javne storitve) in MDP št. 8 (Uvajanje procesov soustvarjanja digitalnih storitev skupaj z uporabniki). Pričakovani učinki so: - boljše upravljanje kakovosti digitalnih javnih storitev, - bolj usklajen razvoj digitalnih rešitev v javni upravi, - večja primerljivost digitalnih javnih storitev glede uporabe, kakovosti in dostopnosti, posledično večja transparentnost. |
| Komu je ukrep namenjen | Skrbnikom digitalnih javnih storitev, upravljalcem storitvenih portalov v javni upravi , ostalim skrbnikom javnih storitev. Posredno bo pozitivno vplival na uporabnike vseh digitalnih javnih storitev. |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2029 (z možnostjo podaljšanja za eno leto) |
| Vir financiranja | ESRR |
| Finančna vrednost | 800.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | Upravljalci storitvenih portalov v javni upravi, Ministrstvo za javno upravo, UE, drugi ponudniki digitalnih storitev v javnem sektorju |
| Povezava s cilji SDJS | 2C – Sistematično spremljanje uspešnosti izvajanja digitalnih storitev 1A – Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1B – Poenotenje dostopa do digitalnih storitev |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Ukrep je povezan z vsemi ključnimi javnimi storitvami za prebivalce. |
| Aktualni status | V pripravi |

2.2 Ministrstvo za javno upravo

| Številka ukrepa | MJU 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za javno upravo – Upravna akademija |
| Komu je ukrep namenjen | Javni sektor |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.889.823 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Digitalna preobrazba države je ključni pogoj za uspešno okrevanje države po krizi, pri tem imajo digitalna znanja in spretnosti javnih uslužbencev izjemen pomen. Izboljšanje usposobljenosti javnih uslužbencev na področju temeljnih skupin digitalnih znanj in spretnosti vpliva na večjo prilagodljivost, usmeritev in možnosti prekvalifikacije kadra, učinkovitejše odločanje in večjo kakovost opravljanja javnih nalog. Cilj ukrepa je izboljšanje usposobljenosti javnih uslužbencev na področju temeljnih skupin digitalnih znanj in spretnosti. V skladu z Okvirom OECD za digitalne talente in veščine v javnem sektorju se bo tako z izvedbo usposabljanj osredotočilo na: osnovne digitalne veščine, uporabniške digitalne veščine, socialno-emocionalne digitalne veščine, profesionalne digitalne veščine in vodstvene digitalne veščine. Za koordinacijo, administracijo, prijavo na usposabljanja in pregled e-usposabljanj bo uporabljen informacijski sistem eUA (IS eUA). V sklopu uktrepa bo tako v sistemu izvedena tudi nadgradnja in razvoj novih funkcionalnosti po meri uporabnika. Kot kazalnik ukrepa služi število udeležb javnih uslužbencev na usposabljanjih na področju temeljnih skupin digitalnih znanj in spretnosti, in sicer 40.000 udeležb (Q2 2026). |
| Povezava s cilji SDJS | 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 81,9 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število udeležb na usposabljanjih: 32.774 Ciljna vrednost: 40.000 |
| Porabljena finančna sredstva | 949.600 EUR finančnih sredstev iz NOO |
| Predvideni zaključek | 30.6.2026 |
| Komentar | Podan je bil predlog za znižanje vrednosti projekta za 200.000 EUR brez DDV (iz 2.089.823 na 1.889.823 EUR) |

| Številka ukrepa | MJU 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | IS e-JN |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za javno upravo - DJN |
| Komu je ukrep namenjen | Naročniki po JN zakonodaji in ponudniki |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | Kohezija 21 - 27 in Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.780.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Z nadgradnjami sistema se bo zagotavljala večja stopnja digitalizacije sistemov, ki se uporabljajo v postopkih javnega naročanja, kar bo posledično imelo vpliv na doseganje večje učinkovitosti pri izvajanju postopkov in se bo odražalo tudi na izboljšanju poslovanja uprave, povečanju učinkovitosti porabe javnih sredstev, povečanju konkurenčnosti in pozitivno vplivalo na zadovoljstvo vseh deležnikom s storitvami, ki jih zagotavlja država posameznike in gospodarske subjekte, ki nastopajo na trgu in pripomogel k boljšemu regijskem razvoju RS. Izvedene bodo povezave in prenesti podatkov v različnih fazah izvajanja postopkov, za dosego cilja OOP. V letu 2023 se načrtuje zagotovitev preverjanja izpolnjevanja pogojev v vseh uradnih evidencah. S prenovo obrazcev na portalu javnih naročil (oktobra 2023), bodo prenovljene tudi sheme izmenjave podatkov med IS e-JN in portalom javnih naročil (glede na obseg se načrtuje vzpostavitev in prenos vseh podatkov do konca leta 2025 – z vzpostavitvijo prenosa vseh že enkrat vnesenih podatkov bo cilj OOP znatno bližji). V prvi polovici leta 2024 mora biti zaključen postopek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca za nadgradnjo in vzdrževanje sistema, kar je bistvenega pomena za nadaljnji razvoj in nove storitve za uporabnike. Predvidoma dvakrat letno se bodo izvedle večje nadgradnje sistema, ki bodo vsebovale nove funkcionalnosti (na podlagi predlogov uporabnikov – izboljšanje uporabniške izkušnje, zaradi novo odprtih možnosti povezovanja na druge sisteme) in bo po potrebi (v primeru sprememb zakonskih podlag) zagotavljala skladnost delovanja z zakoni in podzakonskimi akti. Ob vsakokratni nadgradnji sistema in spremembah funkcionalnosti se bo zagotovilo tudi posodabljanje vseh pripomočkov, ki so uporabnikom že na razpolago in dodalo nove (navodila za uporabo, spletna učilnica, šolsko okolje, video predstavitve), izvajala pa se bodo tudi redna periodična usposabljanja uporabnikov v obliki delavnic in predavanj - dinamika bo odvisna od kadrovskih resursov in je v tej fazi ni mogoče napovedati. |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 19,1 % |
| Kazalniki uspešnosti | Javne ustanove, ki so prejele podporo za razvoj digitalnih storitev, produktov in procesov: 0; ciljna vrednost 2029 = 1; Uporabniki novih in nadgrajenih javnih digitalnih storitev, produktov in procesov: 3.081; ciljna vrednost 2029 = 4.275; |
| Porabljena finančna sredstva | 307.009 EUR finančnih sredstev iz EKP |
| Predvideni zaključek | 30.11.2029 |
| Komentar | Ciljna vrednost uporabnikov novih in nadgrajenih digitalnih storitev, produktov in procesov je dosežena oz. presežena (število novih uporabnikov je 7.056) |

| Številka ukrepa | MJU 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | IS Gospodar |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za javno upravo - DSP |
| Komu je ukrep namenjen | Javni sektor |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 821.461,64 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Vrhovno sodišče Republike Slovenije; - Geodetska uprava Republike Slovenije; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo; - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije |
| Opis | Za dvig operativne primernosti informacijskega sistema Gospodar so pripravljene specifikacije za nadgradnjo sistema, ki bodo pokrile predvsem delo javnih uslužbencev, ki skrbijo za nepremičnine. Dela po izvedenem javnem naročilu se bodo pričela v tem letu oziroma v začetku 2024. Rezultirala bodo v bistveno višjo frekvenco uporabe informacijskega sistema. Posledično je pričakovati tudi bistveno višjo operativno učinkovitost. Predvidene dopolnitve informacijskega sistema bodo uporabnikom omogočile uporabo aplikacije kot učinkovit delovni pripomoček, ker bo digitalizirani določeni delovni procesi. Prav tako bo javnosti dostopno večje število informacij o nepremičninah v lasti RS (predvsem enostavna dostopnost do podatkov nepremičnin, namenjenih za prodajo). |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 8 % |
| Kazalniki uspešnosti | uspešen prenos kode informacijskega sistema, izvoz podatkov in priprava razvojnega okolja pri novem izvajalcu: 90% zaključeno |
| Porabljena finančna sredstva | 32.800 finančnih sredstev iz integralne postavke |
| Predvideni zaključek | 20.08.2029 |
| Komentar | Nadgradnje se bodo implementirale na podlagi naših sprotnih naročil, pri čemer se bo izvedla tudi sprememba tehnologije, zaradi česar še ni prišlo do nobene implementacije nadgradenj. |

| Številka ukrepa | MJU 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | DJS - MUZA nadgradnje |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za javno upravo - DJS |
| Komu je ukrep namenjen | Vsi zaposleni v organih državne uprave |
| Začetek izvajanja | Začetek leta 2024 |
| Konec izvajanja | 48 mesecev (predvidoma do začetka leta 2028) |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 951.594,89 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Strokovnjaki iz kadrovskih služb organov državne uprave; - Kadrovski strokovnjaki s področja Direktorata za javni sektor |
| Opis | V okviru Informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v organih državne uprave - IS MUZA so bili nekateri kadrovski postopki že informatizirani. Z informatizacijo le-teh so bili zasledovani naslednji cilji: optimizacija kadrovskih postopkov, zagotavljanje strateškega razvoja kadrovske funkcije, okrepitev vodstvene funkcije, zavedanje pomena vseživljenjskega kariernega razvoja, učinkovito upravljanje zaposlenih, itd. V nadaljevanju sledi izvedba javnega naročila za osnovno vzdrževanje, računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami, podporo naročniku ter nadgradnje in spremembe informacijskega sistema (nadgradnja obstoječih in razvoj novih kadrovskih procesov). Integralna sredstva bodo v ta namen zagotovljena v letu 2024. V procesu nadgradnje se želi, v okviru veljavne zakonodaje, slediti predhodno navedenim ciljem ter dodatno informatizirati kadrovske postopke (npr.: onboarding, mentorstvo, pripravništvo,…) in s tem povečati dodano vrednost IS MUZA. Po izbiri zunanjega izvajalca bodo skupaj s le-tem ter s kadrovskimi strokovnjaki (v okviru državne uprave) izvedene vse aktivnosti (popis funkcionalnosti, procesov,..), povezane z informatizacijo dodatnih kadrovskih postopkov. Poleg navedenega bodo, z namenom izboljšanja, nadgrajeni že informatizirane kadrovski postopki. Poseben poudarek bo na implementaciji novih funkcionalnosti IS MUZA v praksi. Ukrep nadgradnje IS MUZA sledi tudi SDJS2023, in sicer doseganju strateškega cilja » Interoperabilna in digitalno opolnomočena država: 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju ter 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov«. Zaposleni v državni upravi bodo namreč usposobljeni, da bodo imeli vse potrebne veščine za spodbujanje prizadevanja za digitalno preobrazbo na kadrovskem področju. |
| Povezava s cilji SDJS | 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov 5D Pravni in organizacijski okvir v podporo uvajanju in uporabi digitalnih storitev |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | En na novo informatiziran kadrovski postopek v letu 2025. |
| Porabljena finančna sredstva | 369.028,50 EUR (38,78%) |
| Predvideni zaključek | 15.01.2028 |
| Komentar | V postopku je predlog povišanja vrednosti projekta za 25%, kar pomeni 203.748,08 EUR z DDV. |

| Številka ukrepa | MJU 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja - pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za javno upravo - DSP |
| Komu je ukrep namenjen | Javne institucije |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO, Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.159.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Namen projekta je opremiti javne zgradbe v upravljanju MJU s sistemi za spremljanje in beleženje porabe energije. Omogočeno bo spremljanje po vrsti in namenu energije. Poudarek je na energiji, ki je potrebna za razsvetljavo, ogrevanje in hlajenje stavb. |
| Povezava s cilji SDJS | 4A Sodobna informacijska tehnologija 5E Prilagoditve organizacije in upravljanja |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 5,8 % |
| Kazalniki uspešnosti | - 5% zmanjšanje porabe električne energije objektov v upravljanju MJU do leta 2039, - 8% zmanjšanje porabe kuriv in energentov objektov v upravljanju MJU do leta 2039 |
| Porabljena finančna sredstva | 67.560 EUR finančnih sredstev iz NOO |
| Predvideni zaključek | 30.06.2026 |
| Komentar | Podan je bil predlog za znižanje vrednosti projekta za 100.000 EUR brez DDV (iz 950.000 EUR na 850.000 EUR). |

2.3 Ministrstvo za finance

| Številka ukrepa | MF 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Širitev storitev oz. dokumentov v osebnem portalu |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za finance (vodja projekta MFERAC05) |
| Komu je ukrep namenjen | Vsi javni uslužbenci, katerih organi pri poslovanju uporabljajo IS MFERAC (vsi PU idr.) |
| Začetek izvajanja | December 2020 |
| Konec izvajanja | Napisani dokumenti storitve do marca 2027 in ostale permanentno |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 165.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za javno upravo; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Vsi proračunski uporabniki in širše, ki uporabljajo IS MFERAC aplikacije KE-SD, imajo za javne uslužbence vzpostavljen tudi osebni portal, na katerem javni uslužbenci dobijo mesečno e- plačilno listo (tudi plačilne liste za nazaj), obvestilo o obračunani boniteti, obvestilo o izplačilu za druge stroške dela pregled nad številom dni letnega dopusta, podatek o aktivni pogodbi). V letu 2023 bomo osebni portal dopolnili z letnim obvestilom RDU, odločbo o dopustu, obrazcem CKE. V nadaljevanju investicije bomo dopolnjevali osebni portal zaposlenega z e- listinami, ki nastanejo v postopku zaposlitve. Storitve in dokumente bomo v naslednjih letih širili. |
| Povezava s cilji SDJS | 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo |
| Aktualni status | Delno izvedeno in v produkciji |
| Stopnja implementacije (%) | 70 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število dokumentov, dostopnih na portalu Aktualna vrednost kazalnika: 4 dokumenti (plačilne liste, letno obvestilo RDU, koriščenje RLD iz evidence odsotnosti in obrazec CKE) Ciljna vrednost kazalnika: 7 dokumentov (načrtovani so še trije dokumenti: letni karton, izplačila za DSD, povzetek obračuna dohodkov) |
| Porabljena finančna sredstva | 110.656 EUR (dodatna potrebna sredstva so ocenjena na 50.000 EUR) |
| Predvideni zaključek | marec 2027 |
| Komentar | Implementirano v produkciji: letno obvestilo RDU, koriščenje RLD iz evidence odsotnosti in obrazec CKE. Še ni implementirano: odločba o RLD. |

| Številka ukrepa | MF 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prenova IS MF – dostop preko SI-PASS in upravljanje z uporabniki |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za finance (vodje posameznih ključnih sistemov: (MFERAC, DZP, EZRLKV, ISDP, APPrA idr.) |
| Komu je ukrep namenjen | Vsi uporabniki storitev |
| Začetek izvajanja | 2021 |
| Konec izvajanja | Konec leta 2027 |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 120.000,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Prenova bo izboljšala informacijsko varnost in upravljanje uporabnikov. Ključni IS oz. storitve se bodo prenovile v obdobju 5 let in prenova bo vključevala tudi prehod na tehnološko novo rešitev, ki vključuje vodenje uporabnikov vseh ključnih sistemov na enem mestu, močno storitev avtentikacije in avtorizacije uporabnika, kar posledično pomeni uvedbo profilov, register uporabnikov, vodenje pravic zunanjih sistemov. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev |
| Aktualni status | Delno izvedeno in v produkciji |
| Stopnja implementacije (%) | 70 % |
| Kazalniki uspešnosti | Delež uporabniških računov IS MF s centralizirano vodenim upravljanjem uporabnikov Aktualna vrednost: 35.000 uporabnikov; velika večina uporabnikov je uporabnikov osebnega portala (plačilne liste in drugi povezani dokumenti), cca. 6000 uporabnikov pa je uporabnikov poslovnih informacijskih sistemov MF. Ciljna vrednost kazalnika: 36.500 (iz naslova Appra bo dodatno vključenih še 1.500 uporabniških računov) |
| Porabljena finančna sredstva | 47.561 EUR (dodatna potrebna sredstva so ocenjena na cca. 73.000 EUR) |
| Predvideni zaključek | december 2027 |
| Komentar | Vsi prenovljeni IS MF na spletnih tehnologijah izvajajo avtentikacijo preko SI-PASS. Centralizirano pa so upravljani uporabniški računi IS MFERAC in IS DZP, v teku pa je integracija IS EZRLKV in IS APPRA. |

2.4 Finančna uprava Republike Slovenije

| Številka ukrepa | FURS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Enostavnejši in bolj razumljivi elektronski obrazci |
| Nosilec ukrepa | Finančna uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | FURS zavezanci |
| Začetek izvajanja | Predvideno Q4 2023 |
| Konec izvajanja | Predvideno Q4 2027 |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 200.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) ima kot portal za elektronsko davčno poslovanje aplikacijo eDavki. Ena glavnih nalog eDavkov je oddaja dokumentov (obračuni, napovedi, vloge in drugi) na FURS (lastnost elektronskega vložišča). Tekom let je bilo pripravljenih za uporabo veliko obrazcev. V okviru tega ukrepa FURS namerava nadgraditi programsko opremo na eDavkih in zalednih aplikacijah, da bomo: - Poenotiti in poenostaviti posamezne sklope obrazcev, - Odstraniti sklope podatkov, ki na obrazcih niso potrebni, - Zagotoviti predizpolnjevanje obrazcev s podatki, s katerimi FURS že razpolaga. Namen ukrepa je čim bolj poenostaviti oddajo obrazcev zavezancem. In s tem omogočiti zavezancem čim lažje in hitrejše izpolnjevanje obveznosti do FURS. Tveganja za dosego cilja lahko predstavlja pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | Poteka fazni razvoj, analiza je zaključena. Ocenjujemo, da je izvedeno cca 20 %. Nadaljnje razvojne aktivnosti bodo zaključene predvidoma do Q4/2027 |
| Kazalniki uspešnosti | Pripravljena idejna zasnova izgleda obrazcev, izdelana funkcionalna analiza, priprava za razvoj obrazcev v prenovljenem portalu eDavki. Idejna zasnova podrobno opisuje pripravo grafičnega predloga za obrazec DPN, ki bo služil kot osnova za razvoj ostalih obrazcev v novem portalu eDavki. |
| Porabljena finančna sredstva | Financiranje poteka iz proračuna, do sedaj smo porabili 60.000,00 EUR. |
| Predvideni zaključek | Datum nameščanja in uporabe v produkcijskem okolju je odvisen od prenove portala eDavki. |
| Komentar | Pripravljena je idejna zasnova in izvedba funkcionalne analize novega izgleda elektronskih obrazcev v eDavkih na primeru obrazca za odmero davka na promet nepremičnin (DPN) Priloga DPN predstavlja izvedbeni korak ukrepa. Pripravljena je bila grafična podlaga za vse obrazce v eDavkih. Aktivnosti vključujejo tudi prilagoditve za uporabniško izkušnjo, dostopnost in modularnost obrazcev. |

| Številka ukrepa | FURS 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Večja dostopnost elektronskih storitev |
| Nosilec ukrepa | Finančna uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | FURS zavezanci |
| Začetek izvajanja | Začetek izvajanja naloge v Q2 2023: 1. faza: prenova uporabniške izkušnje se že izvaja 2. faza: definiranje različnih profilov uporabnikov (Q3 2023) 3. faza: implementacija različnih profilov uporabnikov (Q4 2023) |
| Konec izvajanja | Predviden zaključek naloge v Q4 2029 |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 2 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Namen projekta je prenoviti in izboljšati uporabniško izkušnjo mobilne aplikacije eDavki. Pri prenovi se bodo upoštevale izkušnje, pridobljene z uporabo aplikacije. V prenovo bodo vključeni tudi uporabniki, ki niso davčni strokovnjaki. Cilj projekta je izboljšali uporabo storitev ter dostopnost ranljivim skupinam. Za različne skupine uporabnikov (npr. upokojence) bodo pripravljeni posebni profili, ki bodo zagotavljali storitve, aktualne le za skupino. Tveganja za dosego cilja lahko predstavlja pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2C Uspešnost izvajanja digitalnih storitev se redno spremlja |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | Poteka fazni razvoj. Ocenjujemo, da je izvedeno cca 20 %. Nadaljnje razvojne aktivnosti bodo zaključene predvidoma do Q4/2029 |
| Kazalniki uspešnosti | Opredelitev po fazah: - 1.faza - prenova uporabniške izkušnje se že izvaja. - Analiza koncepta izgleda prenovljenega portala eDavki (design sistema) za doseganje boljše uporabniške izkušnje je zaključena. - 2. faza: definiranje različnih profilov uporabnikov: - Poteka usklajevanje in analiziranje uporabniških zahtev in nabora potrebnih podatkov, ki so predpogoj za implementacijo. - - 3.faza: implementacija različnih profilov uporabnikov se še ne izvaja. |
| Porabljena finančna sredstva | Financiranje poteka iz proračuna, do sedaj smo porabili 400.000 EUR. |
| Predvideni zaključek | Datum nameščanja in uporabe v produkcijskem okolju je odvisen od prenove portala eDavki. |
| Komentar | Priloga DPN predstavlja izvedbeni korak ukrepa. Pripravljena je bila grafična podlaga za vse obrazce v eDavkih. Aktivnosti vključujejo tudi prilagoditve za uporabniško izkušnjo, dostopnost in modularnost obrazcev. |

| Številka ukrepa | FURS 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Uporaba sodobnih plačilnih metod |
| Nosilec ukrepa | Finančna uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | FURS zavezanci, interni uporabniki FURS |
| Začetek izvajanja | Q3 2023 |
| Konec izvajanja |  |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 90.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | UJP |
| Opis | Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) že omogoča davčnim zavezancem, da svoje obveznosti do FURS plačujejo na različne načine. Storitve plačevanje želi FURS še bolj približati zavezancem. Zato načrtujemo, v sodelovanjem z Upravo za javne prihodke (UJP), razširiti nabor teh storitev. Tako bomo nadgradili programsko opremo na eDavkih in zalednih aplikacijah, da bomo: - Omogočili plačevanje s čim več plačilnimi in kreditnimi karticami - Razširili nabor FURS terjatev, ki jih bo mogoče plačevati s trajnim nalogom. Zato bo potrebno skleniti ustrezne sporazume s končnimi prejemniki denarnih sredstev (npr. občinami za plačilo NUSZ). - Povečali nabor FURS terjatev, ki jih bo mogoče plačevati z eRačunom. Proučili bomo, kako omogočiti plačevanje s pametnimi denarnicami. Na podlagi analize bodo pripravljene specifikacije za kasnejšo implementacijo v FURS informacijskih sistemih. Namen ukrepa je čim bolj približati sodobne metode plačevanja zavezancem. In s tem omogočiti čim lažje in hitrejše poravnavanje svojih obveznosti do FURS. Tveganja za dosego cilja lahko predstavlja pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov. |
| Povezava s cilji SDJS | 4A Sodobna informacijska tehnologija |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | Ocenjujemo, da je naloga narejeno na cca 70 %. Realizirana je širitev plačilnih servisov. Prav tako je zaključena širitev možnosti plačevanja z eRačunom. Aktivnosti glede možnosti plačevanja občinskih dajatev s trajnim nalogom se zaradi drugih prioritet še niso začele. |
| Kazalniki uspešnosti | / |
| Porabljena finančna sredstva | Financiranje poteka iz proračuna, do sedaj smo porabili 55.000 EUR. |
| Predvideni zaključek | Datuma zaključka ni mogoče določiti |
| Komentar | Zavezancem je dana možnost plačevanja davčnih terjatev preko plačilnih servisov, ki so vključeni v sistem spletnih plačil UJP (e-plačila). To so: - kartična plačila: MasterCard, Visa, Maestro in Diners club. - mobilna telefonija: Flik, mBills in VALÚ. - spletna banka: Bank@net. FURS je razširil nabor obveznosti, ki se lahko plačujejo z eRačunom, Plačevanje je po novem omogočeno tudi za: - prispevek zaposlenih za dolgotrajno oskrbo in prispevek delodajalcev za dolgotrajno oskrbo - obveznosti iz naslova dohodka iz začasnega in občasnega dela upokojencev (VD 1516) - dohodnino od dohodka iz INR na podlagi obračuna davčnega odtegljaja -REK-O (VD 1930) |

2.5 Uprava za javna plačila

| Številka ukrepa | UJP 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Spletna plačila UJP |
| Nosilec ukrepa | Uprava Republike Slovenije za javna plačila (Sektor za plačilne storitve in Sektor za informacijsko tehnologijo) |
| Komu je ukrep namenjen | Fizične in pravne osebe |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | V času priprave ocene še ni moč določiti |
| Drugi sodelujoči organi | Finančna uprava Republike Slovenije |
| Opis | Uprava Republike Slovenije za javna plačila nudi podporo za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in v ta namen vzdržuje informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: UJP e-plačila), ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov ali enotne kontaktne točke. Uprava Republike Slovenije za javna plačila kot nosilec projekta bo zaradi izboljšave uporabniške izkušnje, prilaganja zahtevam uporabnikom in proračunskim uporabnikom kot ponudnikom e-storitev ter enostavnejšega in hitrejšega načina spletnega plačevanja (A) nadgradil UJP e-plačila z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami in (B) izdelal nov spletni portal, ki bo uporabnikom omogočal negotovinsko plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev s plačilnimi karticami. Po zaključenih projektih se pričakuje povečan delež spletnih plačil in izboljšana uporabniška izkušnja. Ključni mejniki ukrepov za leto 2023 in 2024 so: (A) Priprava zahteve za nadgradnjo spletne aplikacije UJP e-plačila z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami (4Q2023), Izvedba testiranja (2Q2024), produkcija nadgradnje UJP e-plačil z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami (4Q2024). (B) Priprava specifikacij za novo aplikacijo / web portal (2Q2024), izbira ponudnika za izvedbo (4Q2024). Tveganja za dosego cilja predstavlja predvsem pomankanje kadrovskih in finančnih virov. Pri nadgradnji UJP e-plačil z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami je tveganje zaradi tehnične odvisnosti zaradi potrebne nadgradnje portala eDavki na strani Finančne uprave Republike Slovenije. |
| Povezava s cilji SDJS | 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | delež plačil s plačilnimi karticami v portalu eDavki: v enem letu (od uvedbe marca 2024 do marca 2025) povečanje za okvirno 31 odstotnih točk; bistveno izboljšanje uporabniške izkušnje zavezancev za plačevanje obveznih dajatev prek eDavkov. |
| Porabljena finančna sredstva | 40.272,20 EUR |
| Predvideni zaključek | marec 2024 |
| Komentar | Ukrepa: A (nadgradnja UJP e-plačil z možnostjo plačevanja obveznih dajatev prek portala eDavki s plačilnimi karticami) in B (izdelava novega spletnega portala). Ukrep (A) je bil v celoti izveden, ukrep (B) pa po ponovni presoji ni bil realiziran, saj je UJP ocenil, da nov spletni portal ni potreben. Obstoječi sistem UJP e-plačila, namreč, že omogoča spletno plačevanje obveznih dajatev. Ukrep kot celota zato velja za zaključen. |

| Številka ukrepa | UJP 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Obvezna izmenjava e-računov in neobvezna izmenjava drugih e-dokumentov |
| Nosilec ukrepa | Uprava Republike Slovenije za javna plačila |
| Opis ukrepa | postavitev enotnih standardov za e-račune, e-dobavnico, e-naročilnico in druge e-dokumente; uvedba obvezne uporabe strukturiranih podatkov, ki omogočajo avtomatizirano obdelavo in zmanjšujejo administrativne stroške podjetij in države; vzpostavitev registra ponudnikov e-poti za varen pretok e-računov in drugih e-dokumentov; predpogoji izvedbe vključujejo že sprejet Zakon o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov (ZIERDED), sprejem podzakonskih aktov, prilagoditev informacijskih sistemov podjetij ter tehnično nadgradnjo UJP infrastrukture; komu je namenjen: |
| Komu je ukrep namenjen | vsem poslovnim subjektom, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije in fizičnim osebam z dejavnostjo za opravljene posle na območju Republike Slovenije |
| Začetek izvajanja | 1.1.2026 |
| Konec izvajanja | 1.1.2028 |
| Vir financiranja | proračun |
| Finančna vrednost | 80.000,00 |
| Drugi sodelujoči | Finančna uprava Republike Slovenije |
| Povezava s cilji SDJS | 5 C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Redno poslovanje podjetij |
| Aktualni status | V izvajanju |

2.6 Ministrstvo za infrastrukturo

| Številka ukrepa | MZI 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prenova informacijskih sistemov za vodenje registrov Uprave RS za pomorstvo |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - URSP |
| Komu je ukrep namenjen | Organi državne uprave, državljani in poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 22.7.2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 206.361,70 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo kot skrbnik Državnega računalniškega oblaka |
| Opis | Vzpostavil se bo sodoben informacijski sistem za vodenje registrov Uprave RS za pomorstvo, ki ga sestavljajo: slovenski ladijski register, evidence potrdil za upravljanje čolnov in evidence listin pomorščakov. Informacijski sistem bo omogočal v celoti elektronsko poslovanje preko skupnih gradnikov. Za slovenski ladijski register bo vzpostavljena elektronska zbirka listin, omogočeno bo izdajanje elektronskih listin za pomorščake. Projekt prenove informacijskega sistema je vezan na prevzem sistema Krpan znotraj Uprave RS za pomorstvo, saj je v celotni načrtovan kot povezljiv s sistemom Krpan in bo uporabljal nekatere funkcionalnosti sistema Krpan. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 20% - potrjen in prevzet PZI |
| Kazalniki uspešnosti | poraba sredstev vrednosti projekta Odstotek realizacije projekta: 18,8% |
| Porabljena finančna sredstva | 38.796,00 EUR z DDV |
| Predvideni zaključek | 22.7.2026 |
| Komentar | Poteka razvoj informacijske rešitve Datum produkcije je odvisen od uspešnosti testiranja. |

| Številka ukrepa | MZI 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - URSP |
| Komu je ukrep namenjen | Deležniki, ki izvajajo naloge oziroma imajo pristojnosti v postopkih najavljanja ladij (ladjarji, pomorski agenti, državni organi , službe, ki izvajajo podporne storitve v pristanišču…) |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 28.02.2027 |
| Vir financiranja | NOO, Integralna sredstva, možna pridobitev dodatnih EU sredstev |
| Ocenjena finančna vrednost | V času priprave ocene še ni moč določiti |
| Drugi sodelujoči organi | - Evropska agencija za pomorsko varnost; - Evropska komisija |
| Opis | Uredba (EU) 2019/1239 o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor določa nacionalno enotno okence za pomorski sektor v vsaki državi EU kot podlago za tehnološko nevtralno in interoperabilno evropsko okolje enotnega okenca za pomorski sektor. Sistem je distribuiran, predvideni so centrali EU registri, tehnološke parametre okolja definirajo izvedbene uredbe, permanentno se osvežujejo letni načrti implementacije. Države članice morajo na podlagi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta sprejeti izpolnitev obveznosti poročanja v elektronski obliki za ladje, ki priplujejo v pristanišča Unije ali izplujejo iz njih, ter zagotoviti njihov prenos prek enotnega okenca, da se olajša in pospeši pomorski promet. Glavni namen te uredbe je določiti harmonizirana pravila za zagotavljanje informacij, ki so potrebne ob postanku v pristanišču, zlasti z zagotovitvijo, da je isti nabor podatkov mogoče sporočiti vsakemu nacionalnemu enotnemu okencu za pomorski sektor na enak način. Namen te uredbe je tudi poenostavitev prenosa informacij med deklaranti, relevantnimi organi in izvajalci pristaniških storitev v pristanišču postanka in drugimi državami članicami. Uporaba te uredbe ne bi smela spremeniti časovnih okvirov ali vsebine obveznosti poročanja niti ne bi smela vplivati na nadaljnje shranjevanje in obdelavo informacij na ravni Unije ali nacionalni ravni. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 10 % |
| Kazalniki uspešnosti | Dosežen mejnik 7 (Začetek razvoja MNSW, integracija skupnih komponent EMSWe, podatkovnih baz EU in usklajenih vmesnikov z ustreznimi organi v MNSW) od skupno 20 mejnikov, 65 % |
| Porabljena finančna sredstva | 307.093 EUR |
| Predvideni zaključek | 28.02.2027 |
| Komentar | Izvedba v sklopu projekta SEMAS-EMSWe, 50 % sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope - IPE (angleško Connecting Europe Facility - CEF). Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.997.536,00 EUR; od tega je prispevek Evropske unije 1.498.768,00 EUR. |

| Številka ukrepa | MZI 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prehod nacionalnega vozlišča CISE v operativno delovanje |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - URSP |
| Komu je ukrep namenjen | Državni organi, člani koordinacijskih služb na morju, evropske agencije, ki imajo pristojnosti na morju, preko tujih nacionalnih CISE vozlišč in državni organi članic EU, ki ima jo pristojnosti na morju |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | EMFAF, Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 272.315,00 EUR (projekt CISE ALERT; EMFAF-2021-PIA-CISE) |
| Drugi sodelujoči organi | - Evropska agencija za pomorsko varnost; - Skupno raziskovalno središče - Državni organi RS, člani koordinacije služb na morju |
| Opis | Okolje za izmenjavo informacij zagotavlja interoperabilnost evropskih nadzornih sistemov ter vsem zadevnim organom iz različnih sektorjev omogoča dostop do dodatnih informacij, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog na morju. Nacionalna vozlišča za izmenjavo so povezana v posebno varovano omrežje. Okolje je namenjeno izmenjavi informacij s področij pomorske varnosti, zaščite in preprečevanja onesnaževanja z ladij, nadzora ribištva, pripravljenosti in odzivanja na onesnaženje morja, morskega okolja, carine, mejnega nadzora, kazenskega pregona in obrambe. |
| Povezava s cilji SDJS | 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Aktualni status | Zaključen - CISE vozlišče je v operativni uporabi |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Izvedene vse aktivnosti in doseženi vsi mejniki projekta 100% Vozlišče CISE v produkcijski uporabi 100% |
| Porabljena finančna sredstva | 260.878 EUR (od tega 85% sofinancirano iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo) |
| Predvideni zaključek | 30.04.2025 |
| Komentar | Projekt CISE-ALERT je zaključen |

| Številka ukrepa | MZI 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Nadgradnja evidence o vozniških dovoljenjih (RV) s centralizirano evidenco izdanih zdravniških spričeval |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP |
| Komu je ukrep namenjen | Upravne enote, ki vodijo postopek priglasitve in prijave na vozniški izpit, ter osebe, ki se priglašajo in prijavljajo na vozniški izpit |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | okvirna ocena 130.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za zdravje; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Ministrstvo za javno upravo - upravne enote |
| Opis | Z vzpostavitvijo povezave Registra voznikov s centralizirano evidenco izdanih zdravniških spričeval bo omogočena elektronska pridobitev podatkov o telesni in duševni zmožnosti kandidatov za voznike za vožnjo motornih vozil. Pogoj za priglasitev na vozniški izpit je telesna in duševna zmožnost kandidatov za voznike za vožnjo motornih vozil. |
| Povezava s cilji SDJS | 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Transport |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0% Nadgradnja RV zaradi potrebnih pravnih podlag in vzpostavitve CeZZ na strani MZ še ni bila začeta. MZI bo z nadgradnjo RV začelo takoj po uveljavitvi zakona in vzpostavljeni centralni evidenci na strani MZ (CeZZ). |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba zagotovljenih finančnih sredstev – MZI za navedeno nadgradnjo RV še ni porabilo finančnih sredstev, saj je nadgradnja predvidena v letu 2027. |
| Porabljena finančna sredstva | Poraba sredstev za ta namen je, skladno s predlogom zakona, planirana v letu 2027, in sicer v višini 60.000,00 EUR. |
| Predvideni zaključek | Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih predvideva prehodno obdobje za vzpostavitev ustreznih elektronskih povezav in tehnične prilagoditve sistema. Povezava za elektronsko pridobivanje podatkov o telesni in duševni zmožnosti kandidatov za voznike in voznikov naj bi bila vzpostavljena do 31. marca 2027, ob predhodno izpolnjenem pogoju, da bo predlog zakona uveljavljen najpozneje do 31.12.2026 ter da bo CeZZ vzpostavljena najpozneje do 31. 12. 2026. |
| Komentar | Ministrstvo za infrastrukturo (SVVVCP) je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Predlagane dopolnitve ZVoz-1 vključujejo vzpostavitev pravne podlage za informacijsko povezovanje evidence o voznikih s centralno evidenco Centralni elektronski zdravstveni zapis, kar bo omogočilo elektronsko pridobivanje podatkov o telesni in duševni zmožnosti kandidatov za voznike in voznikov za vožnjo motornih vozil, učinkovitejše upravljanje podatkov, boljšo sledljivost postopkov in večjo preglednost za uporabnike. Predlog zakona je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da Ministrstvo za zdravje še ne razpolaga s centralno evidenco CeZZ (slednja bo vzpostavljena na podlagi Zakona o digitalizaciji zdravstva). Za postopke v zvezi z bazo podatkov zdravniških spričeval je pristojno Ministrstvo za zdravje, za povezavo med evidencama pa Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za infrastrukturo. Šele po vzpostavitvi centralizirane baze podatkov o izdanih zdravniških spričevalih (CeZZ) bo možna vzpostavitev elektronske povezava med evidencama. |

| Številka ukrepa | MZI 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Nadgradnja evidence o vozniških dovoljenjih (RV) s centralizirano evidenco izdanih potrdil o izpitu iz prve pomoči |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP |
| Komu je ukrep namenjen | Upravne enote, ki vodijo postopek priglasitve in prijave na vozniški izpit, ter osebe, ki se priglašajo in prijavljajo na vozniški izpit |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 70.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za zdravje; - Rdeči križ Republike Slovenije; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Ministrstvo za javno upravo - upravne enote |
| Opis | Z vzpostavitvijo povezave Registra voznikov s centralizirano evidenco izdanih potrdil o izpitu iz prve pomoči bo omogočena elektronska pridobitev podatkov o opravljenem izpitu iz prve pomoči. Pogoj za priglasitev na vozniški izpit je opravljen izpit iz prve pomoči. |
| Povezava s cilji SDJS | 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Transport |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0% Nadgradnja RV zaradi potrebnih pravnih podlag in ureditve predhodne povezave zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči s centralnim registrom prebivalstva, še ni bila začeta. MZI bo z nadgradnjo RV začelo takoj po uveljavitvi zakona in vzpostavljeni elektronski povezavi zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči s centralnim registrom prebivalstva, kar bo omogočal ažurno pridobivanje podatkov o EMŠO, imenu in priimku, kraju in datumu rojstva ter prebivališču in vrsti prebivališča osebe. |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba zagotovljenih finančnih sredstev – MZI za navedeno nadgradnjo RV še ni porabilo finančnih sredstev, saj je nadgradnja predvidena v letu 2027. |
| Porabljena finančna sredstva | Poraba sredstev za ta namen je, skladno s predlogom zakona, planirana v letu 2027, in sicer v višini 40.000,00 EUR. |
| Predvideni zaključek | Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih predvideva prehodno obdobje za vzpostavitev ustreznih elektronskih povezav in tehnične prilagoditve sistema. Povezava za elektronsko pridobivanje podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči naj bi bila po predlogu zakona vzpostavljena do 31. marca 2027, ob predhodno izpolnjenem pogoju, da bo predlog zakona uveljavljen najpozneje do 31.12.2026 ter zbirka podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči povezana s centralnim registrom prebivalstva najpozneje do 31.12.2026. |
| Komentar | Ministrstvo za infrastrukturo (SVVVCP) je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Predlagane dopolnitve ZVoz-1 vključujejo vzpostavitev pravne podlage za informacijsko povezovanje evidence o voznikih s centralno evidenco podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči, kar bo omogočilo elektronsko pridobivanje podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči za namen opravljanja vozniških izpitov, učinkovitejše upravljanje podatkov, boljšo sledljivost postopkov in večjo preglednost za uporabnike. Predlog zakona je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju.postopkov in večjo preglednost za uporabnike. Predlog zakona je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da Rdeči križ Slovenije še ni uredil povezave zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči s centralnim registrom prebivalstva. Za postopke v zvezi z zbirko podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči sta pristojni Rdeči križ Slovenije in Ministrstvo za zdravje, za povezavo med evidencama pa Rdeči križ Slovenije, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za infrastrukturo. Šele po ureditvi zbirke podatkov o opravljenih izpitih iz prve pomoči na strani Rdečega križa Slovenije bo možna vzpostavitev elektronske povezava med evidencama. |

| Številka ukrepa | MZI 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prenova evidenc šol vožnje (3. faza nadgradnje Registra voznikov |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP |
| Komu je ukrep namenjen | AVP, ki vodi register šol vožnje in nadzira delo šol vožnje, šole vožnje, ki izvajajo usposabljanje kandidatov za voznike, upravne enote, ki vodijo postopek priglasitve in prijave na vozniški izpit in osebe, ki se priglašajo in prijavljajo na vozniški izpit |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Ukrep najmanj 160.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Agencija za varnost prometa; - Šole vožnje; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Ministrstvo za javno upravo - upravne enote |
| Opis | S prenovo evidenc šol vožnje bo omogočeno elektronsko pridobivanje podatkov o teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (elektronski evidenčni karton) in neposreden vpis podatkov v Register voznikov. Pogoj za priglasitev na vozniški izpit je zaključeno usposabljanje kandidatov za voznike za vožnjo motornih vozil v šolah vožnje. |
| Povezava s cilji SDJS | 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Transport |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0% Nadgradnja še ni bila začeta. |
| Kazalniki uspešnosti | Sredstva za navedeno nadgradnjo še niso zagotovljena. |
| Porabljena finančna sredstva | Tretja faza nadgradnje (samo dodan podatek o teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja v šoli vožnje – elektronski evidenčni karton vožnje) je bila ocenjena na 160.000,00 EUR. |
| Predvideni zaključek | Zaključek je odvisen od strategije glede prenove RV. Če bo sprejet koncept o celotni prenovi RV, potem bo MZI za takšno nadgradnjo sistema potreboval več kot 4 leta. |
| Komentar | Predlog se še preučuje. S prenovo evidenc šol vožnje bo omogočeno elektronsko pridobivanje podatkov o teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (elektronski evidenčni karton) in neposreden vpis podatkov v Register voznikov. |

| Številka ukrepa | MZI 7 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Izdaja vozniških dovoljenj v elektronski obliki |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo - SVVVCP |
| Komu je ukrep namenjen | Upravne enote, ki izdajajo vozniška dovoljenja in osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ter podajo vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja |
| Začetek izvajanja | Po uveljavitvi Zakona o voznikih, ki bo v pravni red Republike Slovenije prenesel novo direktivo o vozniških dovoljenjih, in uveljavitvi izvedbenih aktov direktive o vozniških dovoljenjih |
| Konec izvajanja | Štiri leta od uveljavitve nove direktive o vozniških dovoljenjih |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | V času priprave ocene še ni moč določiti. Ker izvedbeni akti EU še niso objavljeni, je težko oceniti okvirno vrednost projekta. |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Ministrstvo za javno upravo - upravne enote. |
| Opis | Z nadgradnjo Registra voznikov bo omogočena izdaja vozniških dovoljenj v elektronski obliki. |
| Povezava s cilji SDJS | 3A Uporabniško prijazne rešitve za digitalno identifikacijo 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Transport |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0% Nadgradnja še ni bila začeta |
| Kazalniki uspešnosti | Sredstva za navedeno nadgradnjo še niso zagotovljena |
| Porabljena finančna sredstva | / |
| Predvideni zaključek | Nova direktiva 2025/2205/EU o vozniških dovoljenjih v 29. členu določa, da je skrajni rok za prenos direktive v pravni red posamezne države članice EU 26. November 2028. Glede mobilnih vozniških dovoljenj pa direktiva v 3. členu določa, da države članice 4 leta in pol (54 mesecev) od datuma sprejetja prvega od izvedbenih aktov, ki se nanašajo na mobilna vozniška dovoljenja, zagotovijo, da se mobilna vozniška dovoljenja izdajajo kot privzeta oblika vozniškega dovoljenja, brez poseganja v pravico kandidata, da pridobi vozniško dovoljenje v fizični obliki ali v obeh oblikah hkrati z eno in isto vlogo. |
| Komentar | Predlog se še preučuje Nova Direktiva 2025/2205/EU je začela veljati 25. 11. 2025. Določbe, ki se nanašajo na mobilna vozniška dovoljenja, še niso bile prenesene v pravni red Republike Slovenije. Skrajni rok za prenos je 26. 11. 2028. |

| Številka ukrepa | MZI 8 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Popis objektov za navigacijo |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo |
| Komu je ukrep namenjen | Organom državne uprave in državljanom |
| Začetek izvajanja | 2021 |
| Konec izvajanja | 2023 |
| Vir financiranja | Proračunska sredstva - integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Naloga »Popis objektov za navigacijo« je del triletne naloge »GNSS izmera obalne linije in popis objektov za navigacijo«, katere pogodbena vrednost za obdobje treh let znaša 66.000,00 EUR (z vključenim DDV) |
| Drugi sodelujoči organi | Geodetski inštitut Slovenije |
| Opis | Vsaka pomorska država mora z namenom zagotavljanja varnosti plovbe vzpostaviti popis objektov za navigacijo, tako na kopnem kot na morju. Zadnja izdaja slovenske publikacije z naslovom »Popis objektov za navigacijo« je izšla leta 2008. Zaradi lažjega ažuriranja sprememb je Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije (GIS) v letu 2021 začel s triletno nalogo GNSS izmere obalne linije za potrebe izdelava pomorskih kart in ponovnega popisa vseh objektov za navigacijo. V okviru naloge je bila opravljena izmera in popis objektov za navigacijo na osnovi katere bo ažurirana baza podatkov in publikacija »Popis objektov za navigacijo« iz leta 2008. Triletni plan popisa bo zaključen v novembru 2023, ko bo popis objektov za navigacijo v slovenskem morju objavljen na spletni strani www.hidrografija.si, in sicer v slovenski in angleški različici. Spletna stran bo dostopna tako organom državne uprave kot državljanom. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Aktualni status | končano |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 66.000,00 |
| Predvideni zaključek | 2023 |
| Komentar | Uporaba: za splošno javnost Spletna stran: https://hidrografija.si/popis-objektov/ |

| Številka ukrepa | MZI 9 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev Geoportala – Nacionalne infrastrukture pomorskih prostorskih podatkov |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo |
| Komu je ukrep namenjen | Organom državne uprave in državljanom |
| Začetek izvajanja | 2027 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | Proračunska sredstva - integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Okvirna ocenjena vrednost znaša 180.000 EUR z vključenim DDV |
| Drugi sodelujoči organi | Geodetski inštitut Slovenije |
| Opis | V Sloveniji že obstaja infrastruktura prostorskih podatkov za kopno, medtem ko je potrebno infrastrukturo prostorskih podatkov za morje še vzpostaviti. Po priporočilih Mednarodne hidrografske organizacije (IHO) je zaradi vedno večjih potreb po hidrografskih podatkih in zaradi prehoda na nov IHO standard S100 vzpostavitev take baze podatkov in geoportala nujna. Ker so določeni hidrografski podatki tajne narave in je njihova uporaba omejena, bo infrastruktura pomorskih prostorskih podatkov za morje na voljo za uporabo in analizo le za državne organe. Državljanom bo geoportal omogočen zgolj kot pregledovalnik obstoječih hidrografskih podatkov. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | najprej je potrebna vzpostavitev državne hidrografske baze podatkov |
| Stopnja implementacije (%) | 0 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0 % |
| Predvideni zaključek |  |
| Komentar | Predviden začetek: 2027/2028 Uporaba: za splošno javnost |

| Številka ukrepa | MZI 10 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Implementacija Uredbe (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu blaga |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za infrastrukturo – DCCP (SCP) |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, gospodarstvo |
| Začetek izvajanja | julij 2025 |
| Konec izvajanja | Junij 2029 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva in evropska sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.000.000,00 EUR upravičenih sredstev (EU+lastna) brez DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Zakonodajalci: MNZ, MDP, MOPE, MJU, MORS, ARSO - Nadzorni organi: Policija, FURS, IRSI, DARS, IRSOE - Certifikacijski organ: Slovenska akreditacija - Upravljavci avtocestne, železniške in letalske infrastrukture (SŽ, DARS, FRAPORT SLOVENIJA) - Uporabniki storitev iz javnega in zasebnega sektorja |
| Opis | Z ukrepom se spodbuja digitalizacija prevoza blaga in logistike ter tako zmanjšuje upravne stroške, izboljšuje izvršne zmogljivosti pristojnih organov ter povečuje učinkovitost in trajnost prometa. Ukrep bo prispeval k poenostavitvi in povečevanju učinkovitosti pri izmenjavi informacij o prevozu blaga v elektronski obliki med pristojnimi organi in gospodarskimi subjekti, kar bo tudi vzpodbudilo razvoj enotnega in poenostavljenega elektronskega komuniciranja med njimi na ravni EU. Za izvedbo ukrepa se je MZI prijavil na razpis CEF CALL 2024 s projektom eFTI4LIVE januarja 2025 Slovenija prijavila s konzorcijsko prijavo 55 partnerjev (med njimi tudi Španija, Švedska, Avstrija, Estonija, Nemčija, Portugalska, Nizozemska, Italija, Češka, Litva, Latvija ter nekatere nevladne organizacije in zasebni sektor). Prijava partnerskega projekta 24-EU-TG-eFTI4LIVE v sklopu razpisa CEF CALL 2024 je bila uspešna, o čemer smo bili obveščeni v začetku julija 2025. Avgusta 2025 smo s podpisom »Declaration of Honour« kot partner projekta pristopili k pripravi, usklajevanju in končnemu podpisu sporazuma o dodelitvi sredstev (Grant Agreement), ki se je podpisal oktobra 2025. Projekt eFTI4LIVE eFTI4LIVE širi sodelovanje, vključno s ponudniki storitev IT, opazovalci in dodatnimi državami članicami za razvoj, preizkušanje in izvajanje eFTI-vrat in eFTI-platform. Projekt eFTI4LIVE izhaja iz rezultatov projektov eFTI4EU/eFTI4ALL, jih uporablja kot vzorce in jih nadgrajuje, hkrati pa širi skupino opazovalcev in sodelujočih. Osredotočen je na »GO-LIVE«, saj ima vizijo vključitve v povezane standarde in podatkovne prostore, vključitvijo nacionalnih akreditacijskih organov/komisij in ponudnikov IT storitev. Z vzdrževanjem referenčnega arhitekture eFTI in vključitvijo celotne dobavne verige gospodarskih subjektov in novih primerov uporabe bo vzpostavil končno delujoče eFTI okolje. Trajanje projekta eFTI4LIVE se načrtuje za obdobje julij 2025 – junij 2029 in bo zajelo »FULL GATE IMPLEMENTATION«, kar zajema študijo s svetovanjem/strokovnim nadzorom in implementacijo rešitve s certificiranjem. |
| Povezava s cilji SDJS | 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 1% - zagotovitev sredstev s podpisom Grant Agreementa |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0,00 EUR črpanje se začne z letom 2026 |
| Predvideni zaključek | Julij 2029 |
| Komentar | v začetni fazi, uspešni na prijavi projekta eFTI4LIVE, začetek izvajanja januar 2026 Zaradi zamaknjenega uvrščanja projekta (NRP) v proračun se bo finančno začelo črpati v letu 2026, aktivnosti že potekajo v letu 2025. Med drugim je bila ustanovljena MDS za implementacijo uredbe eFTI, ki se je v letu 2025 sestala dvakrat (maj in december) in kjer sodelujejo vsi sodelujoči organi. |

2.7 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

| Številka ukrepa | MKGP 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Moja eKmetija |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| Komu je ukrep namenjen | Kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti |
| Začetek izvajanja | Q4 2022 |
| Konec izvajanja | Q4 2023 |
| Vir financiranja | SKP, DP |
| Ocenjena finančna vrednost | Okvirno 75.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja; - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo |
| Opis | Vzpostavila se bo enotna vstopna točka za kmete, lastnike gozdov, pridelovalce, predelovalce, nosilce dejavnosti in druge deležnike, za dostop do zbirk podatkov in storitev s področja resorja MKGP. Ažurni in hitro dostopni podatki so danes nujnost in konkurenčna prednost, ki se bo z obsegom digitalizacije samo še krepila, zato je cilj vzpostavitve vstopne točke zagotoviti enotno vstopno točko za dostop do zbirk podatkov in namenskih aplikacij v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, obveščanje in opozarjanje na obveznosti in priložnosti ter komunikacija med uporabniki in organi. Poleg dostopa do svojih podatkov bodo imeli deležniki dostop do ostalih podatkov v kmetijstvu, ki so javni in jih lahko izrabijo za potrebe načrtovanja, vodenja in optimizacije poslovanja konkretnega kmetijskega gospodarstva. |
| Povezava s cilji SDJS | 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | 1.874 prijaviteljev (kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti) |
| Porabljena finančna sredstva | 83.000,00 EUR |
| Predvideni zaključek | Aplikacija je v uporabi (implementacija zaključena) |
| Komentar | v uporabi, vzdrževanje Moja eKmetija je dosegljiva na povezavi: https://moja.e-kmetija.gov.si/app/portal/javno |

| Številka ukrepa | MKGP 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Moja eKmetija - Modul FAST TOOL |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| Komu je ukrep namenjen | Kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti |
| Začetek izvajanja | Q4 2023 |
| Konec izvajanja | Q2 2026 |
| Vir financiranja | SKP, DP, NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | Okvirno 1.500.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja; - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo |
| Opis | Modul FAST TOOL (ang: »Farm Sustainability Tool for Nutrients«) bo orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije in bo med drugim omogočal spremljanje bilance hranil na kmetijah. Namen orodja je olajšati trajnostno uporabo gnojil za kmete, hkrati pa spodbuditi digitalizacijo kmetijskega sektorja. Na podlagi digitaliziranih vhodnih podatkov (npr. vzorci analize tal) ter medsebojnega povezovanja relevantnih podatkov iz različnih baz podatkov (npr. pedološke lastnosti tal, kmetijskih površin, št. živali, količini gnoja…), bo to orodje sposobno predlagati načrt ravnanja s hranili in prilagojena priporočila o gnojenju za izbrano kmetijo. Zahteve glede gnojenja so tudi sestavni del zahtev površinskih ukrepov nove SKP. Modul bo nameščen na aplikaciji 'Moja eKmetija'. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 80 % |
| Kazalniki uspešnosti | / |
| Porabljena finančna sredstva | 840.000,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.3.2026 |
| Komentar | v fazi nameščanja na testno okolje |

| Številka ukrepa | MKGP 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Moja eKmetija - Enotna prijava skozi enotno vstopno točko |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| Komu je ukrep namenjen | Kmeti, lastniki gozdov, pridelovalci, predelovalci in nosilci dejavnosti |
| Začetek izvajanja | Q1 2028 |
| Konec izvajanja | Q4 2030 |
| Vir financiranja | SKP, DP |
| Ocenjena finančna vrednost | Okvirno 60.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja; - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo |
| Opis | Enotna prijava skozi enotno vstopno točko za dostop do vseh storitev z delovnega področja MKGP in dostop do lastnih podatkov, ki se vodijo v okviru evidenc in registrov v upravljanju MKGP in organov v sestavi. Enotna prijava bo implementirana pri vseh modulih znotraj enotne vstopne točke 'Moja eKmetija'. Za prijavo bo uporabljena enotna storitev za preverjanje identitete SI-PASS. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 30 % |
| Kazalniki uspešnosti | dostop do 44 storitev (31 notranjih in 13 zunanjih), dodatno še 11 javnih pregledovalnikov |
| Porabljena finančna sredstva | 30.000,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.12.2030 |
| Komentar | Prijava v nekatere storitve z delovnega področja MKGP je preko enotne vstopne točke že omogočena. Prav tako je že omogočen dostop do nekaterih lastnih podatkov, ki se vodijo v okviru evidenc in registrov v upravljanju MKGP in organov v sestavi. |

2.8 Ministrstvo za kulturo

| Številka ukrepa | MK 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt Premična e-Dediščina 2023-2025 |
| Nosilec ukrepa | Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, muzeji in galerijami |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, organi javne uprave (muzeji in galerije, deloma knjižnice in arhivi) in lokalne skupnosti |
| Začetek izvajanja | Q2 2023 |
| Konec izvajanja | 31. december 2025 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.283.658,05 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Izbrani muzeji in galerije |
| Opis | Namen projekta je dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin premične kulturne dediščine, optimizacija procesov upravljanja s podatki premične kulturne e-dediščine, zmanjšanje administrativnih ovir za ustvarjalce in uporabnike spletnega portala za dostop do podatkov e-kulturne dediščine, povečanje učinkovitosti in odpornosti poslovanja vseh ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt, dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev, povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin premične kulturne dediščine. Strateški cilji investicije: - Dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin premične kulturne dediščine; - Optimizacija procesov upravljanja z podatki premične kulturne e-dediščine; - Zmanjšanje administrativnih ovir za ustvarjalce in uporabnike spletnega portala za dostop do podatkov e-kulturne dediščine; - Povečanje učinkovitosti in odpornosti poslovanja vseh ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt; - Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev; - Povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin premične kulturne dediščine. Operativni cilji investicije: Krovni cilj investicije je poenotenje aplikativnih rešitev in baz podatkov za upravljanje z podatki premične e-kulturne dediščine ter izdelavo spletnega portala za široko dostopnost do teh podatkov z naslednjimi operativnimi cilji: - Vzpostavitev okolja v oblaku, ki bo omogočalo optimalno izvajanje vseh aplikativnih rešitev, povezanih z podatkovnimi strukturami premične kulturne dediščine; - Vzpostavitev skupnega sistema podatkov premične kulturne dediščine, ki bo zadoščal tako zakonskim zahtevam kot tudi potrebam vseh deležnikov tega projekta; - Vzpostavitev krovne aplikacije za vnos in upravljanje s podatki premične e-kulturne dediščine; - Zagotovitev varne hrambe podatkov premične e-dediščine; - Vzpostavitev spletnega portala za dostop do podatkov premične kulturne dediščine za vse vrste uporabnikov; - Centralizacija tehničnih opravil v zvezi z vzdrževanjem in zagotavljanjem delovanja IS ter zmanjšanje tveganj v povezavi z odvisnostjo od lokalnih IKT služb na ustanovah. |
| Povezava s cilji SDJS | 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 15 % |
| Kazalniki uspešnosti | - kazalnik 1: objava javnega naročila; realizacija: 2/2; status: zaključeno; - kazalnik 2: izvedba pilota; realizacija: 0/1; status: v teku; - kazalnik 3: izvedba delavnic in izobraževanj za uporabo rešitve: realizacija 4/12; status: v teku; - kazalnik 4: število kulturnih institucij z delujočimi dinamičnimi e-storitvami; realizacija: 0/8; status: v teku. |
| Porabljena finančna sredstva | do konca leta 2025 okvirno 50 % (277.284,20 EUR) |
| Predvideni zaključek | RPKD bo v produkciji predvidoma do 31. 3. 2026, zaključek projekta 30.6.2026 |
| Komentar | razvoj aplikacije Razvoj API servisa za povezovanje muzejskih dokumentacijskih programov s skupnim gradnikom Pladenj; status: zaključeno; nadgradnja muzejskih dokumentacijskih programov za posredovanje podatkov v RPKD (proizvajalcem programov poslan poziv za prilagoditev programov); status: v teku; priprava testnega okolja na strani naročnika, usklajevanje z GeoHub in MDP za povezavo s testnim Pladnjem; status: v teku; razvoj Oracle Apex pregledovalnika za Register premične kulturne dediščine; status: v teku; prehod v produkcijo (DRO); status: ni se še začelo. uspešnost projekta je v veliki meri odvisna od tega, kako hitro bodo razvijalci muzejskih dokumentacijskih programov prilagodili svoje programe in v njih omogočili posredovanje nabora obveznih podatkov v RPKD. |

| Številka ukrepa | MK 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt Nepremična e-Dediščina 2022-2025 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kulturo (Direktorat za kulturno dediščino) |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, organi javne uprave (Zavod za varstvo kulturne dediščine), organi državne uprave (Ministrstvo za kulturo) in lokalne skupnosti |
| Začetek izvajanja | Q4 2022 |
| Konec izvajanja | 30.6.2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.079.000 EUR brez DDV oziroma 2.453.352 EUR z vključenim DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Zavod za varstvo kulturne dediščine; - Občine |
| Opis | Namen projekta je nadgradnja in nadaljnji razvoj sistema eDediščina, v okviru katerega bodo posodobljene in vzpostavljene e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine (razglašanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, vodenje postopkov izdaje kulturnovarstvenih soglasij, vključevanje kulturne dediščine v sistem varstva v prostoru). Z nadgradnjo sistema bosta povečani učinkovitost in odpornost poslovanja, zmanjšane bodo administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine. Z vzpostavitvijo predstavitvenih podatkov registra bodo izboljšane tudi možnosti ponovne uporabe dediščinskih e-vsebin v gospodarstvu, vključno s turizmom, raziskovanjem in izobraževanjem. Strateški cilji: - Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev; - Večja in kvalitetnejša ponudba e-storitev na področju kulturne dediščine; zmanjšanje administrativnih ovir za lastnike in uporabnike kulturne dediščine; - Večja učinkovitost in odpornost poslovanja ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt; - Povečanje javne dostopnosti in ponovne uporabe digitalnih vsebin kulturne dediščine za potrebe izobraževanja, raziskav in gospodarstva; - Dolgoročno ohranjanje digitalnih vsebin kulturne dediščine. Operativni cilji: - Optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena (SLP) na ravni lokalnih skupnosti; - Standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne dediščine za prostorske akte; - Standardizacija in posodobitev (digitalizacija) pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasij/mnenj za posege v dediščino; - Vzpostavitev predstavitvenih podatkov registra kulturne dediščine; Vključevanje v e-Plan in e-Graditev. |
| Povezava s cilji SDJS | 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 65 % |
| Kazalniki uspešnosti | trenutna vrednost kazalnika uspešnosti »poraba sredstev« 42% |
| Porabljena finančna sredstva | 1.006.515,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 30.6.2026 |
| Komentar | Poteka produkcija; testiranje; razvoj (glede na modul). Datum produkcije, za module, ki so še v razvoju in testiranju, je odvisen od uspešnosti testiranja in namestitve na DRO Next. |

| Številka ukrepa | MK 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt eJR (Informacijska podpora izvajanju javnih razpisov) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kulturo |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, organi državne uprave, lokalne skupnosti in pravni subjekti |
| Začetek izvajanja | Q2 2023 |
| Konec izvajanja | 30.6.2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 47.580,00 EUR (2024) 48.019,20 EUR (2025) |
| Drugi sodelujoči organi | Neposredno vključeni deležniki so fizične in pravne osebe s področja kulture. Sodelujoči organ je MDP, ki zagotavlja delovanje infrastrukture in povezanih gradnikov ter aplikacij (SI-PASS, CEH, Krpan...) |
| Opis | Namen projekta je digitalizacija upravnih postopkov Ministrstva za kulturo, ki zadevajo razdeljevanje proračunskih sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture ter javnih razpisov in pozivov za financiranje kulturnih programov in projektov. Cilj je zagotoviti digitalne javne storitve s področja kulture, ki bodo administrativno razbremenile vse deležnike (vodje postopkov, prijavitelji, oblikovalci kulturnih politik), omogočale transparenten vpogled v porabo javnih sredstev in učinkovitost rezultatov ter boljše upravljanje s kulturnimi politikami na osnovi sprotnih evalvacij, ki jih bodo omogočale ustvarjene baze podatkov. V naslednjih dveh letih se bodo sprotno razvijale digitalne rešitve za različne postopke (javni razpisi, javni pozivi, neposredne potrditve..) in različne faze postopkov (prijave, izdaja odločb, zahtevkov, poročil). Do konca leta 2025 bo sistem integriran v platformo e-Kultura, ki je eden izmed ukrepov Ministrstva za kulturo na področju digitalizacije znotraj inštrumenta NOO. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | V letu 2025 smo do začetka novembra izvedli 37 javnih razpisov, pozivov ali neposrednih pozivov in digitalno prejeli 2.531 vlog. V postopku je bilo digitalno izdelanih vsaj dvakrat več dokumentov (pozivov za dopolnitev, zavržb, odločb, pogodb …). |
| Porabljena finančna sredstva | 52.500 EUR iz NOO |
| Predvideni zaključek | 30.6.2026 |
| Komentar | produkcijsko delovanje Informacijsko rešitev so povzeli tudi drugi organi: UVSZS, SFC, MOPE, MDP, MKRR, MVZI, MGTŠ |

| Številka ukrepa | MK 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt REMK (Razvidi in evidence Ministrstva za kulturo) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kulturo |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, organi državne uprave |
| Začetek izvajanja | Q4 2023 |
| Konec izvajanja | 5.5.2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 41.628,77 EUR (2024) 42.221,83 EUR (2025) |
| Drugi sodelujoči organi | Neposredno vključeni deležniki so fizične osebe s področja kulture. Sodelujoči organ je MDP, ki zagotavlja delovanje infrastrukture in povezanih gradnikov ter aplikacij (SI-PASS, CEH, Krpan...) |
| Opis | Namen projekta je digitalizacija upravnih postopkov Ministrstvo za kulturo, ki zadevajo celovito podporo vodenju razvidov in evidenc s področja kulture, elektronski oddaji vlog in elektronskemu podpisovanju dokumentov, generiranju plačnih odredb prispevkov za socialno varnost samozaposlenim v kulturi v sistem Ministrstva za finance in oddajo obračunov prispevkov v sistem eDavki, reševanju vlog, pregledovanju vpisanih podatkov in generiranju poročil oz. odločb. Cilj je zagotoviti digitalne javne storitve s področja kulture, ki bodo administrativno razbremenile vse deležnike (vodje postopkov, prijavitelj), ter analitično prispevale k boljšemu upravljanju s kulturnimi politikami na osnovi sprotnih evalvacij, ki jih bodo omogočale ustvarjene baze podatkov. V naslednjih dveh letih se bodo sprotno razvijale digitalne rešitve za različne razvide. Do konca leta 2025 bo sistem integriran v platformo e-Kultura, ki je eden izmed ukrepov MK na področju digitalizacije znotraj inštrumenta NOO. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti | trenutna vrednost kazalnika uspešnosti "poraba sredstev" 45% |
| Porabljena finančna sredstva | 22.765,20 EUR |
| Predvideni zaključek | REMK-v5: 5.5.2026 |
| Komentar | v produkciji, testiranje novih nadgradenj in modulov, ki so definirani v PZI dokumentu Zaradi spremembe zakonodaje na področju medijev in samostojnih novinarjev bomo objavili novo javno naročilo za dve leti. Trenutno smo v zbiranju podatkov po NOE in pisanju specifikacij. |

| Številka ukrepa | MK 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt Digitalizacija slovenščine |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kulturo (Služba za slovenski jezik) |
| Komu je ukrep namenjen | Mala in srednje velika podjetja, javna uprava, lokalna samouprava, nevladne organizacije, raziskovalne organizacije, subjekti s področja kulture, državljani, nosilci e-storitev v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | Q3 2024 |
| Konec izvajanja | 31. december 2027 |
| Vir financiranja | EKP 21–27 |
| Ocenjena finančna vrednost | 3.700.000,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - MKRR, - MDP, - univerze, - javni zavodi, - javne agencije, - podjetja |
| Opis | Izdelava in nadgradnja korpusov ustrezno obdelanih govorjenih besedil za razvoj govornih tehnologij (nadaljnji razvoj razpoznavalnika, sintetizatorja, strojnega prevajalnika, avtomatsko procesiranje besedila v jezikovnih tehnologijah in spletnih iskalnih orodjih, npr. povzemalnik besedil). Za razvoj sistemov govornih tehnologij je treba zagotoviti ustrezen obseg pisnih in govorjenih jezikovnih virov (število ur posnetkov), da se lahko razvije produkt, neposredno uporaben za končnega ciljnega uporabnika. Z večjim obsegom govornih (in pisnih) virov se omogoči tudi večja zanesljivost delovanja govornih tehnologij. Strateški cilji: - Zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, podjetja, javno upravo in širšo javnost. - Vključevanje oseb s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja v družbo – dostop tudi do storitev informacijske družbe. - Odprti dostop do rezultatov raziskovalnega dela – tudi za komercialno rabo. - Povečati uporabo jezikovnih tehnologij v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. - Zagotoviti bolj odprto in interoperabilno uporabo in zbiranje podatkov. Operativni cilji: - Izdelava in nadgradnja korpusov ustrezno obdelanih govorjenih in pisnih besedil (v skladu z mednarodnimi standardi), ki so podlaga za (nadaljnji) razvoj govornih tehnologij. - Nadgradnja organiziranega skladiščenja, vzdrževanja in distribucije jezikovnih virov in tehnologij. - Razviti govorne tehnologije za komunikacijo oseb s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 4A Sodobna informacijska infrastruktura 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Aktualni status | v pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0 EUR |
| Predvideni zaključek | 30.6.2029 |

| Številka ukrepa | MK 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt Digitalno inoviranje za razvoj, implementacijo in vzpostavitev podpornega okolja v kulturnem sektorju (mediji) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kulturo (Direktorat za medije) |
| Komu je ukrep namenjen | Mala in srednje velika podjetja, javna uprava, nevladne organizacije, raziskovalne organizacije, državljani, nosilci e-storitev v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | Q3 2024 |
| Konec izvajanja | 2028 |
| Vir financiranja | EKP 21–27 |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.081.820,53 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - raziskovalne organizacije, - javni zavodi, - javne agencije, - podjetja |
| Opis | Izdelava in nadgradnja digitalnih modelov za distribucijo kakovostnih avdiovizualnih vsebin, s pomembnim čezmejnim vidikom dostopanja preko spleta v okviru spleta EU prostora in širše (na področjih tretjih držav). Razvoj novih digitalnih poslovnih modelov bo vključeval nove pristope do upravljanja s podatki, uporabi AI rešitev na področju upravljanja z avtorskimi pravicami in vlaganji oz. prihodki ter z vključevanjem občinstva pri soustvarjanju novih vsebin in soudeležbi prihodkov (NFT tehnologije). Strateški cilji: - čim širša dostopnost in soudeležba javnosti v procesih distribucije kakovostnih avdiovizualnih vsebin - razvoj rešitev za nove digitalne poslovne modele z možnostjo veriženja blokov, umetne inteligence za trajnostni in vzdržni razvoj sektorja Operativni cilji: - Izdelava in nadgradnja novih digitalnih poslovnih modelov distribucije in ustvarjanja, soustvarjanja kakovostnih avdiovizualnih vsebin - omogočanje čezmejne dostopnosti vsebin - digitalizacija filmske dediščine in večja dostopnost teh vsebin - uporaba rešitev umetne inteligence na področju upravljanja z avtorskimi pravicami in vlaganji oz. prihodki ter z vključevanjem občinstva pri soustvarjanju novih vsebin in soudeležbi prihodkov (NFT tehnologije). |
| Povezava s cilji SDJS | 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 4A Sodobna informacijska infrastruktura 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | v pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | / |
| Kazalniki uspešnosti | kazalniki rezultata: RCR 11 – uporabniki novih in nadgrajenih digitalnih storitev, produktov in procesov (merimo število dostopov do storitev) |
| Porabljena finančna sredstva | 0 EUR javni razpis je v postopku ocenjevanja |
| Predvideni zaključek | 31.10.2028 |
| Komentar | JR-EKP-DI 2024–2028. Razpis je končan, v teku je ocenjevanje. |

| Številka ukrepa | MK 7 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razvoj digitalnega založništva |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik |
| Opis ukrepa | Ukrep naslavlja izdelavo zvočnih in e-knjig v slovenščini, izboljšanje dostopnosti do digitalnih knjig, dvig digitalnih kompetenc založnikov, izboljšanje dostopnosti do digitalnih knjig ter zagotavljanje osnovnih gradnikov jezikovne infrastrukture. Digitalizira se proces izdelave knjig in vsebine knjig (izdelava e-knjig in kakovostnih nestrojno branih zvočnih knjig), izvajajo se izobraževanja založnikov o uporabi programske opreme, poznavanju oblik zaščite, o avtorskih in sorodnih pravicah, o uporabi korpusov za dvig digitalnih kompetenc založnikov. Izboljšuje se dostopnost do digitalnih knjig, kar pomeni večjo digitalno vključenost prebivalstva in boljšo dostopnost ter digitalno uporabniško izkušnjo na področju knjige. Krepi se digitalna in tudi bralna pismenosti prebivalstva. Poleg navedenega distribucija besedil (v deležu ali v celoti) novonastalih zvočnih in e-knjig raziskovalnim organizacijam in podjetjem omogoča razvoj jezikovnih tehnologij oziroma velikih jezikovnih modelov, prilagojenih za govorce slovenščine. Kazalniki: RC014 – javne ustanove, ki so prejele podporo za razvoj digitalnih storitev produktov in procesov 2025: Vzhod 0, Zahod 0 2028: Vzhod: 0, Zahod 1 RCO 11 – uporabniki novih in nadgrajenih javnih digitalnih storitev, produktov in procesov 2025: Vzhod 0, Zahod 0 2028: Vzhod 155, Zahod 345 |
| Komu je ukrep namenjen | državljani, raziskovalne organizacije, podjetja (založbe jezikovnotehnološka podjetja) |
| Začetek izvajanja | 24. 2. 2025 |
| Konec izvajanja | 30. 9. 2028 |
| Vir financiranja | Evropska unija in Republika Slovenija iz ESRR |
| Finančna vrednost | 2.600.000,00 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči | Javna agencija za knjigo RS (izvajalec neposredne potrditve operacije) |
| Povezava s cilji SDJS | II.E »Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike« SDJS 2030. |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Ukrep posredno vpliva na vse ključne javne storitve SDJS 2030, saj gre za digitalizacijo jezika. Ukrep nadgrajuje javno dostopno digitalizirano besedišče slovenskega jezika, in sicer v okviru prostodostopnega velikega modela za slovenščino, na osnovi katerega se s pomočjo aplikacij umetne inteligence razvijajo nova digitalna orodja in storitve v slovenščini. Gre za digitalna orodja, ki jih javne institucije uporabljajo za svoje poslovanje, kot tudi za digitalne javne storitve, namenjene uporabnikom |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 98.999,99 EUR |

2.9 Arhiv Republike Slovenije

| Številka ukrepa | ARS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Projekt e-ARH.si: NOO 2022-2025 |
| Nosilec ukrepa | Arhiv Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, organi javne uprave (ustvarjalci javnega arhivskega gradiva), lokalne skupnosti, vsi zainteresirani uporabniki javnega arhivskega gradiva doma in v tujini |
| Začetek izvajanja | Q2 2022 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO (85 %), proračun (DDV 15 %) |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.331.210 EUR skupaj z DDV |
| Drugi sodelujoči organi | Regionalni arhivi: Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Zgodovinski arhiv na Ptuju |
| Opis | Namen projekta je nadgradnja in nadaljnji razvoj sistema Slovenskega e-arhiva e-ARH.si, v okviru katerega bodo optimizirani in nadgrajeni procesi e-arhiviranja ter s tem zagotovljena kvalitetnejša ponudba in dostop do arhivskega gradiva (AG) vsem zainteresiranim uporabnikom. Z nadgradnjo bo povečana učinkovitost in odpornost poslovanja, zmanjšane bodo administrativne ovire za arhive in uporabnike AG, hkrati pa bodo izboljšane tudi možnosti ponovne uporabe e-AG za vse zainteresirane uporabnike za potrebe izobraževanja in raziskav (javna uprava, gospodarstvo). Cilji projekta so razdeljeni na strateške in operativne: Strateški cilji: - Skrb za dolgoročno ohranjanje e-AG v e-ARH.si; - Optimizacija procesa oz. njegovih delov e-arhiviranja ter s tem kvalitetnejša ponudba in dostop do AG vsem zainteresiranim uporabnikom.; - Zmanjševanje administrativnih ovir za ustvarjalce, arhive in uporabnike AG; - Povečanje učinkovitosti in odpornosti poslovanja vseh ciljnih skupin, ki bodo vključene v projekt; - Dvig nivoja zagotavljanja digitalnih javnih storitev, njihove interoperabilnosti ter razvoja pametnih digitalnih javnih storitev in rešitev; - Povečanje zaupanja vseh ciljnih skupin projekta v hranjeno AG v smislu njegove celovitosti in verodostojnosti ter s tem dokazne oziroma pravne vrednosti. Operativni cilji – projektne naloge (PN): - Vzpostavitev rešitve za sledenje tehničnih enot AG z uporabo RFID (Radio Frequency IDentification) (PN1); - Razvoj programske opreme predstavitvenega sistema za različne vrste e-AG z upoštevanjem predstavitvenih tveganj (vprašanja pravic intelektualne lastnine, zaupnosti podatkov) (PN2); - Nadgradnja obstoječih in razvoj novih metod za pomoč pri vrednotenju in odbiranju e-AG z uporabo novih tehnologij in orodij umetne inteligence (PN3); - Nadgradnja programske opreme za prevzem novih tipov e-AG (PN4); - Razvoj programskih orodij, postopkov in metodologij za zagotovitev trajne celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti, in uporabnosti e-AG (PN5). |
| Povezava s cilji SDJS | 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 60% |
| Kazalniki uspešnosti | trenutna vrednost kazalnika "poraba sredstev" je 40,4 % |
| Porabljena finančna sredstva | 1.415.187,88 EUR |
| Predvideni zaključek | Predvideni zaključek30.6.2026 |
| Komentar | Status po projektnih nalogah: - PN1: zaključena F5 (Integracija, testiranje, popravki, šolanja), v izvajanju F6 od 6 (Začetek enoletne podpore po zaključeni 5. Fazi), - PN2: zaključena F2 (Modularni razvoj nadgradenj in testiranje), v izvajanju F3 od 5 (Integracija in testiranje), - PN3: zaključena F1 (Izdelava projekta za izvedbo), v izvajanju F2 od 6 (Razvoj portala UiArh.si na infrastrukturi izbranega ponudnika), - A-PN4: zaključena F2 (Optimizacija in nadgradnje ter testiranje in validacija), v izvajanju F3 od 4 (Implementacija in izobraževanje) , - B-PN4: zaključena F2 (Razvoj in implementacija nadgradenj infrastrukture za arhivske prostorske podatke), v izvajanju F3 od 3 (Testiranje integracij in končna implementacija nadgradenj infrastrukture za arhivske prostorske podatke ter šolanje uporabnikov), - C-PN4: zaključena F4 od 4 (Priprava generične strukture za izvoz podatkov in metapodatkov iz ISUD, identificiranih v predhodnih fazah z možnostjo kasnejše razširitve), - D-PN4: zaključena F3 od 3 (Priprava predlogov za izboljšanje obstoječega stanja), - PN5 zaključena F3 od 3 (Priprava predlogov za izboljšanje obstoječega stanja); |

2.10 Ministrstvo za notranje zadeve - Policija

| Številka ukrepa | POL 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | CEPIS - varni oblak Policije |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za notranje zadeve - Policija |
| Komu je ukrep namenjen | Interno poslovanje, sodelovanje z drugimi deležniki na nacionalni ravni ter drugimi inštitucijami na nadnacionalni ravni |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | Q4 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.500.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Za izvedbo ukrepa je zadolžena Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije Prvi cilj je posodobitev procesa razvoja aplikacij, ki nam bo na eni strani omogočil razvoj sodobnejših in uporabniku prijaznejših aplikacij, na drugi strani pa ta proces bistveno pohitril. Razmere na področju razvoja aplikacij v policiji v zadnjem obdobju dokazujejo potrebo po spremembah. Dejstvo, da smo z razvojem aplikacij za operativno delov policije z lastnimi kadri dosegali odlične rezultate je znano. Na ta način se je policija izredno hitro odzivala na razne spremembe brez odvisnosti od zunanjih izvajalcev. Tudi potrebe policije po novih aplikativnih rešitvah in prilagajanju starih so velike. Na drugi strani pa vsaka nova aplikacija povečuje potrebo po vzdrževanju. Tako je razmerje med časom, ki ga imajo razvijalci na voljo za razvoj novih in časom potrebnim za vzdrževanje obstoječih aplikacij izrazito neugodno. Zato zmanjkuje časa za razvoj, torej posledično to vzbuja nezadovoljstvo naročnikov, zamude, izvajanje z zunanjimi izvajalci, dodatni stroški itd. Drug cilj je sestop z IBM centralnega računalnika, kar bo pomenilo bistveno znižanje stroškov lastništva in večjo fleksibilnost nadgrajevanja. Ukrep je za SDJS pomemben, saj prenavlja osrednji interni informacijski sistem Policije. Ta pa je vir ali pa podlaga za mnoge informacijske rešitve drugih organov, ki so tako ali drugače povezane s končnimi storitvami za državljane. Če je npr. obravnava prometne nesreče, ki vključuje zavarovalniške storitve hitrejša in sodobnejša, bo državljan do željene storitve prišel hitreje. To je le primer. Podobno velja za storitve, ki jih nato državljani uporabljajo preko sodišč, preko javne uprave (e-Uprava) in podobno. Koraki izvedbe: - Izvedba analize obstoječega sistema oz. vseh delujočih aplikativnih storitev na IBM centralnem računalniku - Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI po fazah - Izvedba več JN po fazah - Razvoj, testiranje in implementacija novih aplikativnih rešitev po fazah |
| Povezava s cilji SDJS | 4A Sodobna informacijska tehnologija 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 2.326.421,30 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.8.2026 |
| Komentar | Gre za NOO projekt, pri katerem smo imeli postavljen mejnik za Q4 2025 in je v celoti dosežen. "Applications in the police cloud in the areas of crime prevention or public security or business processes shall be accessible to users in Police." Dodatno je bila potrjena izvedba preostalih aktivnosti do 31.8.2026. |

| Številka ukrepa | POL 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Interoperabilnost EU informacijskih sistemov s področja varovanja mej in schengenskega območja na nacionalni ravni |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za notranje zadeve - Policija |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, potniki,… |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | Q2 2025 |
| Vir financiranja | BMVI |
| Ocenjena finančna vrednost | 6.920.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za zunanje zadeve; - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Za izvedbo ukrepa je zadolžena Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije. Cilj nove zakonodaje oziroma interoperabilnosti sistemov EES (Sistem vstopa in izstopa – SVI), ETIAS (Evropski sistem za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev), ECRIS (Evropski sistem o kazenskih evidencah) ter nadgradnja obstoječih sistemov SIS (Schengenski informacijski sistem), Eurodac (Evropska podatkovna zbirka prstnih odtisov) in VIS (Vizumski informacijski sistem) je izboljšanje pogojev za učinkovit pretok informacij med državami članicami in povečan nadzor meja, migracij, obravnave vlog za azil ter nudenje večje opore državam članicam v njihovem boju proti kriminalu in terorizmu. Ukrep je pomemben, saj naslavlja povezljivost omenjenih sistemov med seboj. Varnostnim, mejnim in migracijskim ter konzularnim službam bi omogočila hitro identifikacijo oseb – državljanov tretjih držav, katere imajo v skladu s svojimi pooblastili v postopkih. Pod identifikacijo je mišljena že predhodna obravnava istih oseb kjerkoli v EU, pri čemer se ugotovi dejanska identiteta osebe in to, v kakšnih dogodkih je bila oseba doslej udeležena. Predvideva se, da bo na podlagi biometričnih podatkov, ki so v bazah podatkov omenjenih sistemov, lahko hitreje ugotovili morebitne zlorabe in morebitne lažne identitete. Dimenzije interoperabilnosti: - enoten iskalni vmesnik za hkratno iskanje po vseh povezanih informacijskih sistemih, ki rezultate poizvedb združi in prikazuje na enem mestu (zaslonu) – Evropski iskalni portal (European Search Portal = ESP) - povezljivost informacijskih sistemov zagotavlja, da se podatki vneseni v posamičen sistem avtomatsko preverijo v nekem drugem sistemu - vzpostavitev skupne biometrične storitve ujemanja za podporo različnim informacijskim sistemom (shared Biometric Matching System = sBMS) - skupni repozitorij identitet za podporo različnim informacijskim sistemom (Common Identity Repository = CIR) detektor večkratnih identitet (Multiple Identity Detector = MID) Koraki izvedbe: - Priprava analize in projekta za izvedbo - Razvoj nacionalnega interoperabilnostnega iskalnega portala - Razvoj aplikacije za razreševanje interoperabilnostnih neskladij - Razvoj aplikacij za potrebe nacionalne implementacije ETIAS liste iskanih oseb (ETIAS watchlist,…) - Razvoj oz. prilagoditev vseh obstoječih nacionalnih EU implementacij za potrebe interoperabilnosti - Izvedba predpisanih testiranj – uspešna izvedba testov skladnosti - Razvoj vseh novih nacionalnih implementacij (EES, ETIAS) - Sprotne nadgradnje in posodobitve vseh obstoječih implementacij - Vzdrževanje vseh obstoječih implementacij - Izboljšave uporabniške izkušnje in vmesnikov razvitih aplikacij v času razvoja in po predaji v uporabo - Izdelava tehnične dokumentacije razvitih rešitev |
| Povezava s cilji SDJS | 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 10 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.12.2027 |
| Komentar | Pripravljena PZI dokumentacija, vzpostavljeno testno okolje pri izvajalcu. V pripravi je načrt posodobitve aplikacije Operativno preverjanje, ki bo nadgrajena v IO portal le ta pa bo povezan z ESP (European Search Portal) na strani eu-LISA. Implementacija oz. roki so se večkrat zamaknili zaradi izvedbe na strani eu-LISA. |

2.11 Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje

| Številka ukrepa | URSZR 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Naslednja generacija storitev komunikacije v sili – NG112 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in drugi uporabniki (turisti,…) |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 280.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | / |
| Opis | Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Prvi cilj je vzpostavitev možnosti komunikacije v sili na številko 112 z uporabo aplikacij na mobilnih telefonih. Naslednja generacija storitev klica v sili uporablja mobilne aplikacije na pametnih telefonih za prenos podatkov pri komunikaciji v sili. S tem se za razliko od klasičnih klicev v sili na številko 112 odpirajo številne možnosti prenosa dodatnih podatkov ob klicu, kot na primer podatek o točni lokaciji, v naprej shranjeni podatki o zdravstvenem stanju, omogočene so različne možnosti komunikacije v sili, kot na primer klepet v realnem času, video klic in podobno. Drug cilj je vzpostavitev interoperabilne platforme, ki bo tujcem omogočala klice v sili z uporabo njihovih lastnih aplikacij. Pri komunikaciji v sili z uporabo aplikacij je pomembna interoperabilnost storitev, to pomeni, da mora sistem omogočati uporabo ne zgolj domačih aplikacij temveč tudi aplikacij, ki se uporabljajo v drugih državah. S tem se tujcem in turistom omogoči najmanj enakovredna kakovost storitev komunikacije v sili, kot jo imajo v lastni državi. V ta namen je bila izbrana tehnologija, ki temelji na standardu PEMEA. Z ukrepom sledimo ciljem iz Delegirane uredbe Evropske komisije s področja delovanja številke 112. Koraki izvedbe: - Analiza možnih tehničnih rešitev z izvedbo ustreznih testiranj - Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI po fazah - Izdelava modula za sistem sprejema klicev v sili 112 - Izdelava aplikacije za mobilne telefone - Izbor ponudnika omrežja PEMEA - Testiranje in implementacija storitev |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo 4A Sodobna informacijska tehnologija 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 75 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev je 45%. Aplikacija je kupljena, opravili smo večino potrebnih testov. Vzpostavljen je priključek v omrežje PEMEA. |
| Porabljena finančna sredstva | 61.000 EUR (Nakup aplikacije PEMEA) 65.587,20 EUR (Vzdrževanje aplikacije PEMEA – za 4 leta) |
| Predvideni zaključek | Konec leta 2026 |
| Komentar | Za uvedbo prenosa podatkov pri vzpostavitvi komunikacije v sili prek aplikacije je potreben prehod na sprejem komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije (ukrep št. 3. Komunikacija v sili – prehod na tehnologijo SIP). Ta prehod načrtujemo za konec leta 2026 (testno), takrat bo pričel delovati tudi prenos podatkov pri vzpostavitvi komunikaciji v sili prek aplikacije. Aplikacija za pametne telefone je bila razvita in kupljena, prav tako je vzpostavljen priključek v omrežje PEMEA. Opravljena je bila večina vseh potrebnih testov. Storitev bo potrebno integrirati v sistem za sprejem komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije. Poteka testiranje, priprava investicijske dokumentacije. |

| Številka ukrepa | URSZR 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Platforma za obveščanje in alarmiranje |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in drugi uporabniki (turisti,…) |
| Začetek izvajanja | 2021 |
| Konec izvajanja | 2028 |
| Vir financiranja | proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 200.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Cilj je vzpostavitev informacijske platforme za obveščanje in alarmiranje. Sodobne tehnologije, še zlasti v povezavi z uporabo pametnih telefonov omogočalo učinkovit prenos informacij, ki ga v konkretnem primeru uporabljamo za zgodnje obveščanje in alarmiranje ljudi v povezavi z naravnimi in drugimi nesrečami. Do sedaj se je za ta namen uporabljalo sistem javnega alarmiranja. Na platformo za obveščanje in alarmiranje se lahko poleg omrežij mobilne telefonije priključijo tudi radiodifuzna omrežja, omrežja kabelskih operaterjev, panoji za obveščanje, mogoče pa je tudi pošiljati obvestila na družabna omrežja in namenske aplikacije za mobilne telefone. Prek platforme bo mogoče hitro in učinkovito obveščati ljudi v povezavi za naravnimi in drugimi nesrečami oziroma jih alarmirati v primeru neposredne nevarnosti. Z ukrepom tudi sledimo zahtevam iz Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom2). Koraki izvedbe: - Analiza možnih tehničnih rešitev z izvedbo ustreznih testiranj - Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI - Vzpostavitev platforme z redundantno lokacijo - Izdelava aplikacije za mobilne telefone - Povezovanje na različne informacijske sisteme - Testiranje in implementacija storitev |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo 4A Sodobna informacijska tehnologija 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 80 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev je 54% |
| Porabljena finančna sredstva | 108.580 EUR Nakup programske opreme in vzpostavitev delovanja + mobilna aplikacija za obveščanje javnosti |
| Predvideni zaključek | 2028 |
| Komentar | V Sloveniji je bilo vzpostavljeno obveščanje in alarmiranje javnosti prek mobilnih telefonov, tako imenovani SI ALARM. V regijske centre za obveščanje so bili nameščeni posebni računalniki, za proženje teh alarmov. Poteka testiranje. |

| Številka ukrepa | URSZR 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Komunikacija v sili – prehod na tehnologijo SIP |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in drugi uporabniki (turisti,…) |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 600.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | / |
| Opis | Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Cilj je vzpostavitev sodobne komunikacijske platforme za prenos komunikacij v sili iz fiksnih in mobilnih telefonov. Do sedaj se je v ta namen uporabljala tehnologija ISDN, ki zaradi svoje zastarelosti ne omogoča učinkovitega prenosa podatkov v povezavi s klicem na številko 112. S prehodom na tehnologijo SIP bomo lahko poleg samega klica prenašali tudi podatke v izvorni obliki ali v obliki meta podatkov. Gre za podatke, ki jih ob klicu posreduje kličoči oziroma jih pridobi sistem, kot je primer lokacija kličočega. Nabor podatkov se pri prenosu lahko tudi razširi, saj operater v klicnem centru 112 lahko doda relevantne podatke preden preusmeri klic posameznim reševalnim enotam. Z ukrepom sledimo ciljem iz Delegirane uredbe Evropske komisije s področja delovanja številke 112. Koraki izvedbe: - Analiza možnih tehničnih rešitev z izvedbo ustreznih testiranj - Izdelava celovite projektne dokumentacije PZI po fazah - Izdelava modula za sistem sprejema klicev v sili 112 - Izdelava oddaljenih dispečerjev - Testiranje in implementacija storitev |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo 4A Sodobna informacijska tehnologija 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ) |
| Stopnja implementacije (%) | 10 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev je 6,7%. Izvedba potrebnih testov 100%. |
| Porabljena finančna sredstva | 40.000 EUR |
| Predvideni zaključek | Konec leta 2026 |
| Komentar | Izvedli smo testiranja SIP povezav na testni SIP telefonski centrali in omrežju Telekoma Slovenije. V teku je priprava investicijske dokumentacije. Pri prehodu na sprejem komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije je informacijske varnost izrednega pomena. Razmere na področju informacijske varnosti so se zaostrile, zato je bilo potrebno delno spremeniti tudi prvotne načrte za uvedbo komunikacij v sili prek paketno komutirane tehnologije (tehnologija SIP). |

| Številka ukrepa | URSZR 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Obveščanje javnosti o naravnih in drugih nesrečah in delovanju številke 112 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in drugi uporabniki (turisti,…) |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | Q4 2025 |
| Vir financiranja | proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 330.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | / |
| Opis | Za izvedbo ukrepa je zadolžena Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Cilj je nadaljnji razvoj javnih storitev ozaveščanja ljudi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveščanja o potencialnih nevarnostih, dogodkih in nesrečah ter obveščanje o kakovosti delovanja storitve za komunikacijo v sili na telefonski številki 112. V ta namen bomo nadalje razvijali aplikacije SPIN – Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah, STATKLIC – Statistika v povezavi s komunikacijo v sili, SMOK – Prikaz podatkov okolijskega monitoringa in modeliranje dogodkov, WAP112 – okrnjena različica spletne strani. Z aplikacijo SPIN bomo nadgrajevali v smeri čim bolj celovitega prikaza podatkov o dogodkih in naravnih ter drugih nesrečah. Aplikacija služi ljudem, je pa tudi vir podatkov novinarjem. Aplikacija STATKLIC prikazuje podatke o kakovosti storitev komunikacij v sili na številki 112, številu klicev, odzivnih časih in podobno. Nadgradili jo bomo za prikaz kakovosti storitev naslednje generacije komunikacij v sili prek omrežja PEMEA ter prikaza kakovosti delovanja Platforme za obveščanje in alarmiranje. Aplikacijo SMOK bomo posodobili z novimi, boljšimi modeli za modeliranje dogodkov. Z ukrepom med drugim sledimo ciljem iz Delegirane uredbe Evropske komisije s področja delovanja številke 112. Koraki izvedbe: - Analiza potreb in tehničnih zmožnosti - Izdelava celovite projektne dokumentacije DIIP - Izdelava novih različic aplikacij - Testiranje in implementacija storitev |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so enostavne za uporabo 4A Sodobna informacijska tehnologija 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | Vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja |
| Stopnja implementacije (%) | 80 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev je 45,45 % |
| Porabljena finančna sredstva | 150.000 EUR |
| Predvideni zaključek | Konec leta 2025 |
| Komentar | Izdelava novih različic aplikacij v obdobju ukrepa je bilo vezano predvsem na zagotavljanje večje varnosti in razpoložljivosti ter izboljšanje obstoječih aplikacij SPIN, SMOK, StatKlic in WAP112. Razvoj novih storitev obveščanja je vezan na razvoj novih tehnologij, katerih uvajanje se je zamaknilo na čas po ukrepu. |

| Številka ukrepa | URSZR 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prenova video nadzornega sistema Videokras |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje |
| Opis ukrepa | Prenova video nadzornega sistema Videokras je potrebna zaradi zastarele tehnologije, ki ne omogoča učinkovitega spremljanja in zgodnjega zaznavanja požarov na kraškem območju v skladu z današnjimi standardi. Obstoječe kamere imajo omejeno ločljivost in so manj zanesljive v različnih vremenskih razmerah. Nov sistem z visokoločljivostnimi optičnimi in termalnimi kamerami bi izboljšal pokritost terena, hitrejše odkrivanje dima in ognja ter možnost avtomatskega obveščanja. Poleg tega sodobna videoanalitika omogoča boljšo obdelavo podatkov, kar zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje varnost ljudi, okolja in infrastrukture. S posodobitvijo sistema Videokras bomo zagotovili: - Zanesljivejše in hitrejše zaznavanje požarov z uporabo termalnih in visoko ločljivostnih kamer, - Boljšo preglednost območja ter zmanjšanje mrtvih kotov, - Napredno videoanalitiko, ki omogoča samodejno prepoznavo dima in ognja, - Oddaljen dostop in nadzor prek sodobnih VMS (Video Management System) platform, - Večjo varnost prebivalstva in narave zaradi hitrejše in zanesljivejše zaznave požarov v zgodnji fazi in krajših odzivnih časov gasilskih enot, - Nižje stroške vzdrževanja z uporabo sodobne, energetsko učinkovite opreme, - Integracijo s sistemom za obveščanje in usklajevanje intervencij. |
| Komu je ukrep namenjen | Silam za zaščito, reševanje in pomoč. V prvi vrsti gasilskim organizacijam in reševalnim enotam za reševanje na morju. |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | Proračun RS in sredstva EU |
| Finančna vrednost | 2.607.923,00 EUR |
| Drugi sodelujoči |  |
| Povezava s cilji SDJS | Nadaljnji razvoj in posodabljanje sistema v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030. |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Povezava s sistemom komunikacije v sili na številki 112 in povezava s sistemom za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN). |
| Aktualni status | V pripravi |

| Številka ukrepa | URSZR 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Zagotavljanje informacijske varnosti |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje |
| Opis ukrepa | Zaradi povečanja kibernetskih groženj je potrebno zagotoviti neprekinjeno delovanje sistema z zagotavljanjem informacijske varnosti. Pri uporabi paketno komutirane tehnologije v sistemu za sprejem klicev v sili na številki 112, je zagotavljanje kibernetske varnosti ključnega pomena, saj prenos klicev in podatkov poteka prek IP omrežij, ki so ranljiva za številne napade. Zaradi tega je ustrezna zaščita teh sistemov nujna za zanesljivo delovanje sistema nujne pomoči. Najpomembnejši cilji zagotavljanja informacijske varnosti so storitve ki nam bodo omogočile : - Spremljanje dejavnosti v kibernetskem prostoru, - Nadzor in ukrepanje ob kibernetskem dogodku v realnem času 24/7, - Hranjenje in analiziranje dnevniških zapisov - Storitev digitalne forenzike v primeru kibernetskega napada, - - Pomoč pri vzpostavitvi sistema po kibernetske incidentu (disaster recovery). |
| Komu je ukrep namenjen | Ukrep je namenjen vsem akterjem na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za povečanje odpornosti informacijskih in komunikacijskih sistemov ter storitev na tem področju. |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | Proračun RS |
| Finančna vrednost | 2.607.923,00 EUR |
| Drugi sodelujoči | Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) |
| Povezava s cilji SDJS | Nadaljnji razvoj in posodabljanje sistema v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030. |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Povezano z vsemi IKT storitvami na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. |
| Aktualni status | V pripravi |

2.12 Ministrstvo za naravne vire in prostor

| Številka ukrepa | MNVP 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in podjetja ter državne institucije |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 6 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Geodetska uprava Republike Slovenije - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Direkcija RS za vode - Agencija RS za okolje |
| Opis | Z ukrepom se bo pospešila horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave, ki bo omogočila pametno upravljanje s prostorom kot omejenim naravnim virom ter nižjo pozidanostjo novih zemljišč in s tem povečano odpornostjo na podnebne spremembe. Z ukrepom bomo krepili povezovanje sistema prostora z zunanjimi sistemi ter zajemajo koordinacijo med pristojnimi institucijami na področju prostora, voda, narave in okolja. Z namenom povečanja uporabe, večanja uporabnosti in interoperabilnosti digitalnih lokacijskih podatkov in storitev, bomo vzpostavili območne centre, ki bodo uporabnikom nudili podporo pri uporabi lokacijskih podatkov in storitev na področju prostora. Območni centri bodo služili za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi na področju urejanja prostora. Ključni cilji ukrepa do leta 2026 je povezana ključna prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura. Z vzpostavitvijo horizontalne digitalne povezanosti ter geolociranih prostorskih in okoljskih podatkov in sistemov bodo ustvarjene nove priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva, ohranjanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter učinkovito rabo energije. |
| Povezava s cilji SDJS | 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 4C Vzpostavitev nacionalne in čezmejne interoperabilnosti podatkov 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 6,1 mio EUR |
| Predvideni zaključek | Junij 2026 |
| Komentar | Aktivnost je izvedena v okviru Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja. |

| Številka ukrepa | MNVP 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Odprti in enostavno dostopni digitalni podatki in storitve prostora |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in podjetja ter državne institucije |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 3 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za naravne vire in prostor - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Direkcija RS za vode - Agencija RS za okolje |
| Opis | Z ukrepom se bo z odpiranjem, medsebojnim povezovanjem digitalnih podatkov in razvojem storitev zagotovil enostaven dostop do podatkov in storitev na področju geolociranih digitalnih podatkov ter s tem gospodarstvu, prebivalstvu in drugim odločevalcem zagotovili kakovostne in hitre odločitve. Slovenija se bo s tem pridružuje tudi drugim evropskim članicam, ki si v svojih trajnostnih strategijah prizadevajo za izboljšanje upravljanja s prostorom in okoljem ter s tem pomembno naslavljajo problematiko podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, krožnega gospodarstva, ničelnega onesnaževanja in zagotavljanja skladnosti. Ključni cilji ukrepa do leta 2026 odprti in dostopni digitalni državni podatki in storitev na področju prostora, okolja, voda narave in nepremičnin, vzpostavljene lokacijske storitve. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 2,9 mio EUR |
| Predvideni zaključek | Junij 2026 |
| Komentar | Aktivnost je izvedena v okviru Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja. |

| Številka ukrepa | MNVP 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Center za geolokacijska znanja |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Uporabniki državnih geolokacijskih podatkov (državni organi, občine, podjetja) |
| Začetek izvajanja | NOO: Q4 2023 EKP 21-27: Q3 2026 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | NOO, EKP 21-27 |
| Ocenjena finančna vrednost | 4,2 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| Opis | Geoprostorske informacije ter lokacijske storitve postajajo vse bolj ključne za večino strateških in operativnih odločitev ter delovanje javnega sektorja, zasebnega sektorja, pa tudi vsakega posameznika. Razvoj novih tehnologij razširja možnosti uporabe geoprostorskih podatkov oziroma informacij in lokacijskih storitev; tradicionalnim področjem uporabe georpostorskih podatkov, kot so prostorsko načrtovanje, upravljanje zemljišč oziroma nepremičnin, navigacija, aviacija, upravljanje naravnih in drugih virov, turizem, civilna zaščita in obramba, kmetijstvo in gozdarstvo, so se pridružili avtomobilska, letalska in vesoljska industrija, robotika, energetika, upravljanje okolja, poslovna inteligenca ipd. Ta razširjena področja uporabe so pogosto celo gonilna sila za inovativne geoprostorske informacijske rešitve in tehnološki razvoj na tem področju. Pristope na področju uporabe geoprostorskih podatkov in iz njih izvedenih informacij ter geoprostorskih tehnologij bo v širši digitalni ekosistem možno povezati samo z ustreznim znanjem o geoprostorskih podatkih, informacijah in rešitvah. Zato morajo inovacije na tem področju, geoinformacijsko znanje in primerno usposobljeni kadri dobiti osrednje mesto v prihodnji digitalni družbi, saj bo samo tako možno zagotavljati na prostorskih informacijah temelječe odločitve, storitve in avtomatizacijo, kot jo potrebujejo uporabniki in državljani v četrti industrijski revoluciji. Z ukrepom bo vzpostavljen bo Center za geolokacijska znanja (Center znanja), katerega glavna vloga bo spodbujati inovacije na področju lokacijskih storitev, geodezije in geoinformatike, prispevati k povezovanju inovativnih rešitev ter skrbeti za prenos znanj ter sodobnih rešitev v prakso – tako iz akademske sfere kot med različnimi sektorji. Center bo prispeval k razvoju inovacij v povezavi s sistemi za opazovanje Zemlje, proizvodno verigo množičnih prostorskih podatkov, vključno z izzivi množice podatkov iz satelitskih sistemov, do izgradnje 3D in 4D modelov mest in pokrajin ter vizualizacijo, obogatitev podatkovnih modelov, ki omogočajo razvoj in uporabo lokacijskih storitev tako na prostem, kot v zaprtih prostorih. Nudil bo pomoč pri uporabi lokacijskih, prostorskih, okoljskih in drugih podatkov in storitev za boljše poslovanje, raziskave in razvoj, produkcijo in trženje globalno konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev na različnih področjih uporabe geoinformacijskih rešitev. Center naj bi tako podajal platformo za integracijo inovativnih rešitev na področju geodezije in geoinformatike ter preko programov usposabljanj in izobraževanj prispeval k prehodu v tako imenovano prostorsko informacijsko usposobljeno družbo. |
| Povezava s cilji SDJS | 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju 2D Promocija digitalnih storitev, izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0 |
| Predvideni zaključek | December 2029 |
| Komentar | Aktivnost je delno izvedena v okviru Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja in bo dokončno izvedena v okviru projekta Vaikard – Vstopimo v digitalni prostor. JN v okviru SLO4D je v pripravi. |

| Številka ukrepa | MNVP 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Državni geoprostorski digitalni dvojnik |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Prebivalci |
| Začetek izvajanja | EKP 21-27: Q3 2026 |
| Konec izvajanja | EKP 21-27: Q4 2029 |
| Vir financiranja | EKP 21-27 |
| Ocenjena finančna vrednost | 4 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za naravne vire in prostor Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Direkcija RS za vode Agencija RS za okolje |
| Opis | Z ukrepom bo razvit državni geoprostorski digitalni dvojnik in sicer kot digitalna kopija zelo kompleksnega zemeljskega sistema v Republiki Sloveniji. Razvit bo na podlagi povezanih in geolociranih digitalnih podatkov o prostoru, okolju, naravi, vodah in nepremičninah ter ob pomoči inovacij s sistemi za opazovanje Zemlje, proizvodno verigo množičnih prostorskih podatkov, vključno z množico podatkov iz satelitskih sistemov, ter vizualizacijo in obogateno resničnostjo podatkovnih modelov, ki omogočajo razvoj in uporabo lokacijskih storitev tako na prostem, kot v zaprtih prostorih. Digitalni dvojnik bo predstavljal zrcalo realnosti oziroma simulator, ki postane resničnost, ki jo omejujejo podatki v realnem času. Ključna prednost geoprostorskega digitalnega dvojnika so georeferencirani podatki v državnem koordinatnem sistemu, to pomeni, da je lokacija določena v državnem koordinatnem sistemu, ki je povezan z evropskim koordinatnim sistemom in je enostavno nedvoumno določljiva v prostoru. Vzpostavljene bodo simulacije za različne tematske kategorizacije z različnih področij znanosti o Zemlji, kot so naravne nesreče, prostorsko načrtovanje, upravljanje infrastrukture, napovedovanje ekstremnih pojavov, izboljšanje zbiranja odpadkov ipd. Z ukrepom bomo sisteme, ki smo jih (ali jih bomo) vzpostavili v okviru Programa projektov eProstor in Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja nadgraditi s sodobnimi informacijskimi tehnologijami, predvsem z uporabo umetne inteligence, obogatene resničnosti, BIM modeliranja (Building Information Modeling) in digitalnega dvojnika. Uporaba sodobnih tehnologij, bo gospodarstvu, javni upravi in drugim uporabnikom omogočila nazornejši vpogled v podatke, optimizirala storitve in pospešila raziskave in razvoj konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev. |
| Povezava s cilji SDJS | 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje 4A Sodobna informacijska tehnologija 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 4C Vzpostavitev nacionalne in čezmejne interoperabilnosti podatkov |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0 |
| Predvideni zaključek | December 2029 |
| Komentar | Aktivnost bo izvedena v okviru projekta Vaikard – Vstopimo v digitalni prostor. Poteka načrtovanje. |

2.13 Geodetska uprava Republike Slovenije

| Številka ukrepa | GURS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Preračun koordinat |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Uporabniki prostorskih podatkov v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 100.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Uporabnikom bo omogočen preračun vseh koordinat v različne časovne epohe, s čimer bo zagotovljena časovno neodvisna lokacijska koordinata vseh pojavov in objektov v prostoru, ne glede na čas izmere. |
| Povezava s cilji SDJS | 4A Sodobna informacijska tehnologija |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število izdelanih aplikacij: 1 |
| Porabljena finančna sredstva | 89.853 EUR |
| Predvideni zaključek | 2025 |
| Komentar | Preračun koordinat je vsem uporabnikom omogočen preko javno dostopnega brezplačnega program ITRS-SI in je namenjen izvedbi časovno odvisnih datumskih transformacij med slovenskimi in mednarodnimi terestričnimi referenčnimi sestavi. Program ITRS-SI je dostopen preko portala PROSTOR na povezavi: https://www.e-prostor.gov.si/ |

| Številka ukrepa | GURS 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalno izložbeno okno za krožno gospodarjenje s prostorom |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Ponudniki informacijskih rešitev v zasebnem in javnem sektorju |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 500.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za naravne vire in prostor; - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo; - Agencija Republike Slovenije za okolje; - Direkcija Republike Slovenije za vode |
| Opis | Digitalno izložbeno okno bo okolje, kjer bodo odločevalci in uporabniki lahko videli in preizkusili uporabniško izkušnjo ter na podlagi tega usmerili pripravo vseh potrebnih izhodišč za uporabniško izkušnjo aplikacij in izdelkov. Prav tako je potrebno v okviru te naloge vzpostaviti peskovnik, v katerem se bodo preizkušale sodobne tehnologije in inovativne rešitve za krožno gospodarjenje s prostorom, ki bodo vplivale na nadaljnji razvoj IPI v Sloveniji in svetu. |
| Povezava s cilji SDJS | 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje |
| Aktualni status | realiziran |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število rešitev, ki se preizkušajo v peskovniku: 2 |
| Porabljena finančna sredstva | 120.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Delujoča sta peskovnik in v njem digitalno izložbeno okno. V digitalnem izložbenem oknu je prikazana možnost podpore odločanju in nadzoru pri krožnem gospodarjenju s prostorom. V peskovniku so bile stestirane tehnologije, ki se bodo uporabljale v skupni IPI, poleg tega pa je bila izdelana tudi namenska aplikacija za podporo odločanju sanacije poplav v letu 2023. |

| Številka ukrepa | GURS 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev in delovanje skupnosti Geo Slovenija |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Opis ukrepa | Geo Slovenija je nacionalna skupnost za prostorske podatke, ki se razvija kot odprt, sodelovalen in trajnostno naravnan podatkovni ekosistem. Zrasla je iz programa SLO4D – Zeleni slovenski lokacijski okvir, ki je skozi večletno projektno sodelovanje uspešno vzpostavil horizontalne povezave med področji nepremičnin, prostora, okolja, voda in narave. Geo Slovenija predstavlja odgovor na potrebo po boljšem sodelovanju, odpravljanju silosov, večji učinkovitosti postopkov ter skupni skrbi za interoperabilnost, dostopnost in kakovost prostorskih podatkov v državni upravi. Geo Slovenija se ne razvija kot nov tehnični sistem, temveč kot organizacijski okvir, ki bo povezoval obstoječe podatkovne, procesne in tehnološke rešitve različnih resorjev. Skupnost bo omogočala sodelovanje med institucijami, razvijala skupne standarde, skrbele za horizontalne digitalne gradnike, odpravljala podvajanja, omogočala souporabo rešitev ter dolgoročno oblikovala osnovo za podatkovni prostor za prostor in okolje, vključno z implementacijo Green Deal Data Space. Geo Slovenija temelji na zaupanju, sodelovanju in skupni vrednoti: lokacija kot osnova odločanja. Namenjena je tako državnim organom kot tudi lokalnim skupnostim, akademskim institucijam in zasebnemu sektorju. |
| Komu je ukrep namenjen | Vsi deležniki IPI (ponudniki podatkov in storitev, uporabniki, razvijalci, itd) |
| Začetek izvajanja | 2025 |
| Konec izvajanja | 2026 – vzpostavitev skupnosti potem stalno delovanje in razvoj skupnosti |
| Vir financiranja | NOO |
| Finančna vrednost | 700.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | MNVP, MOPE, ARSO, DRSV, Inštitut za vode, MDP, MORS, Zavod za gozdove… |
| Relevantni specifični Povezava s cilji SDJS 2030 | 1D: Komunikacija z javno upravo je za uporabnike digitalna 2A: Digitalne storitve se oblikuje skupaj z uporabniki 2B: Digitalne storitve so uporabnikom prijazne in dostopne 2D: Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora 4B: Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 4C: Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno 4E: Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave |
| Aktualni status | V izvajanju |

| Številka ukrepa | GURS 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Spremljanje sprememb stanja prostora z uporabo satelitskih podatkov PlanetScope |
| Nosilec ukrepa | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Opis ukrepa | Prostorske spremembe se dogajajo hitro in pogosto neopazno – posledice pa so lahko velike. Zato je ključnega pomena, da jih zaznavamo pravočasno, natančno in usklajeno. Geo Slovenija zato vzpostavlja skupni sistem spremljanja stanja prostora z uporabo satelitskih posnetkov PlanetScope, ki bodo v ločljivosti 3 metrov na voljo vsak dan za celotno območje Slovenije. Zagotavljanje skupnega dostopa do posnetkov bo prvič omogočilo, da različne institucije – od prostorskega načrtovanja, varstva okolja, kmetijstva, inšpekcijskih služb, do zaščite in reševanja – delujejo na podlagi enake, ažurne in kakovostne informacije. Sistem bo podprt s skupnimi orodji za pregledovanje, zaznavanje sprememb in integracijo s postopki javne uprave. Ukrep temelji na načelu “podatki kot storitev” in predstavlja pomemben korak k digitalni transformaciji odločanja na področju upravljanja prostora. Ključno vlogo pri vzpostavitvi ima Geodetska uprava RS, ki bo prek portala Geo Slovenija poskrbela za tehnično infrastrukturo, povezljivost in podporo uporabnikom. |
| Komu je ukrep namenjen | Državna uprava |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | NOO |
| Finančna vrednost | 400.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | MNVP, MOPE, ARSO, DRSV, Inštitut za vode, MDP, MORS, Zavod za gozdove… |
| Relevantni specifični Povezava s cilji SDJS 2030 | 1D: Komunikacija z javno upravo je za uporabnike digitalna 2B: Digitalne storitve so uporabnikom prijazne in dostopne 4C: Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno 4E: Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave 5C: Optimizacija, digitalizacija in interoperabilnost procesov javne uprave |
| Aktualni status | V izvajanju |

2.14 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

| Številka ukrepa | MOPE 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Informacijski sistem eJR-MOPE za podporo izvajanju javnih razpisov |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| Komu je ukrep namenjen | Prijavitelji na javni razpis, organi javne uprave (strokovni delavci, komisije za pregled in ocenjevanje vlog, …) |
| Začetek izvajanja | Q3 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja |  |
| Ocenjena finančna vrednost | 42.944,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | eJR-MOPE: informacijska podpora izvajanju javnih razpisov. Gre za prilagoditev IS eJR Ministrstva za kulturo. Informacijski sistem eJR omogoča podporo procesu izvedbe in obdelave javnih razpisov. Podpira proces elektronske oddaje in obdelave vlog prijaviteljev in zagotavljala potrebne podatke v zvezi z javnimi razpisi in razpisnimi pogoji. Strokovnim sodelavcem nudi podporo postopku evidentiranja, odpiranja, ocenjevanja vlog, generiranja odločb in pogodb, oddaje zahtevkov oz. celotne obdelave vlog prijaviteljev. Rešitev je dostopna kadarkoli in od koderkoli, tudi z mobilne naprave, in je primerno informacijsko varna. Informacijski sistem eJR je zgrajen z uporabo odprtokodnih rešitev in namensko razvitimi moduli. Postavljen je na centralni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi državnih organov, ki zagotavlja ustrezne varnostne in tehnične pogoje za delovanje informacijskih sistemov. |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Trenutno sta preko eJR-MOPE objavljena 2 javna razpisa: - JR_EKP_JOB_2024 Javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje od 2023 do 2027, - JR_EKP_UTM_2025 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029, In eno javno povabilo: - JP_OJS_ŠJS_2025 Javno povabilo posredniškim telesom k oddaji »Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja za obdobje od 2023 do 2027«. V prihodnje bo preko eJR MOPE objavljen še kakšen javni razpis, kjer je pričakovati večje število vlog. Pripravlja se tudi modul za prejemanje zahtevkov za izplačilo. |
| Porabljena finančna sredstva | Na dan 18.11. je bilo porabljenih 10.089,40 EUR od 42.944 EUR z DDV. |
| Predvideni zaključek | Pogodba se zaključi julija 2026. |
| Komentar | Informacijski sistem eJR za podporo izvajanju javnih razpisov je vzpostavljen. V skladu s pogodbo o izvedbi naročila storitve »Vzdrževanje informacijskega sistema eJR- MOPE« poteka tekoče vzdrževanje sistema in potrebne nadgradnje za posodobitev sistema eJR glede na razpise in vzdrževanje sistema. Informacijski sistem eJR omogoča podporo procesu izvedbe in obdelave javnih razpisov, javnih pozivov in neposrednih pozivov. Podpira proces elektronske oddaje in obdelave vlog prijaviteljev in zagotavljala potrebne podatke. Strokovnim sodelavcem nudi podporo postopku evidentiranja, odpiranja, ocenjevanja vlog, generiranja odločb in pogodb oz. celotne obdelave vlog prijaviteljev. Rešitev je dostopna kadar koli in od koder koli, tudi z mobilne naprave, in je primerno informacijsko varna. Zgrajen je z uporabo odprtokodnih rešitev in namensko razvitimi moduli. Postavljen je na centralni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi državnih organov, ki zagotavlja ustrezne varnostne in tehnične pogoje za delovanje informacijskih sistemov. Pri izgradnji rešitve so bile upoštevane Generične tehnološke zahteve in Smernice za razvoj informacijskih rešitev. eJR uporablja skupne gradnike državne uprave SI-PASS, SI-CeS, SI-CAS, Pladenj in se povezuje z dokumentnim sistemom KRPAN in centralno elektronsko hrambo CEH. Uporabniki aplikacije so prijavitelji in strokovni delavci. Tako so za vstop v informacijski sistem ločene tudi povezave: - za strokovne delavce: https://mope.ejr.gov.si/ejr-web/ - za prijavitelje: https://mope.ejr.gov.si/ejr-web-ex/ in - za zunanje strokovnjake: https://mope.ejr.sigov.si/ejr-web-vs/. Informacijski sistem eJR je v produkcijskem obratovanju. Ministrstvo za okolje, podnebje in energije je uporabnik aplikacije, medtem ko je Ministrstvo za kulturo lastnik in upravljavec aplikacije eJR in dovoljuje drugim organom uporabo izvorne kode za nadgradnjo aplikacije eJR za lastne potrebe. |

| Številka ukrepa | MOPE 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Izgradnja sistema za podporo postopkom izdaje/spremembe okoljevarstvenih dovoljenj in drugih odločb in pregled nad okoljskimi podatki (IS Dovoljenja) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, uporabniki storitev v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Proračun, NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 916.143,75 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Agencija Republike Slovenije za okolje |
| Opis | Izdelane bodo integralne elektronske storitve za povezovanje podatkov in procesov. Zaradi preglednosti, poenotenja in poenostavitve poslovanja, ustreznejšega povezovanja in upravljanja podatkov ter izboljšanja dostopnosti do podatkov in storitev se bo vzpostavil informacijski sistem za podporo vpogledu, vodenju in distribuciji podatkov iz postopkov izdaje/spremembe okoljevarstvenih dovoljenj (za naprave IED, SEVESO in druge naprave v skladu z ZVO-2), pooblastil za izvajanje obratovalnih monitoringov in ostalih odločb s področja varstva okolja ter za podporo izvajanja poslovnih procesov iz navedenih upravnih postopkov. Z namenom povezovanja podatkov in skupnih registrov se vzpostavi integracija s sistemom IS Monitoring v upravljanju Agencije RS za okolje. |
| Povezava s cilji SDJS | 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 89 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev je 75 %. Izvedeni so mejnik 1 (PZI), mejnik 2 (integracije, vzpostavitev baze, migracija podatkov, izdaja OVD, evidence OVD) in mejnik 3 (migracija podatkov za druge upravne akte, izdaja drugih upravnih aktov, evidence drugih upravnih aktov). V teku je mejnik 4 in dopolnitve mejnika 3. |
| Porabljena finančna sredstva | Poraba sredstev: 687.088,75 EUR. Od tega 563.187,50 EUR iz NOO |
| Predvideni zaključek | 27.3.2026 |
| Komentar | Poteka testiranje na testnem okolju |

| Številka ukrepa | MOPE 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema (PIS) s postopki presoj vplivov na okolje in celovitih presoj vplivov na okolje za plane in programe, ki niso prostorski akti (ePresoje) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, uporabniki storitev v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | V izvajanju |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Proračun, NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.154.364,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| Opis | Izdelane bodo integralne elektronske storitve za povezovanje podatkov in procesov. Zaradi preglednosti, poenotenja in poenostavitve poslovanja, ustreznejšega povezovanja in upravljanja podatkov ter izboljšanja dostopnosti do podatkov in storitev s področja celovite presoje vplivov na okolje se izvede nadgradnja prostorskega informacijskega sistema (PIS), ki ga vodi in vzdržuje Ministrstvo za naravne vire in prostor. Nadgradnja se izvede z namenom vzpostavitve zbirk podatkov in za podporo vpogledu, vodenju in distribuciji podatkov iz postopkov presoje vplivov na okolje (predhodni postopek, izdaja mnenja v postopku integralnega gradbenega dovoljenja in okoljevarstveno soglasje) in postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za plane in programe, ki niso prostorski akti. V PIS se vzpostavi enotna vstopna točka za postopke ter delovno okolje za vlagatelje in uradnike ministrstva, ki izdajajo odločbe s področja okoljskih presoj (predhodni postopek, izdaja mnenja v postopku integralnega gradbenega dovoljenja). Z namenom povezovanja podatkov se vzpostavi integracija z eGraditev znotraj PIS. |
| Povezava s cilji SDJS | 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Aktualni status | Testiranje na razvojnem okolju, v zaključni fazi je nameščanje na testnem okolju. |
| Stopnja implementacije (%) | 60 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev je 58,80%. Dosežna sta mejnik 1 (arhitektura sistema, PZI) in mejnik 2 (vzpostavitev zbirk podatkov iz postopkov OVS, CPVO, PP in mnenj v integralnih gradbenih dovoljenjih). V zaključni fazi je mejnik 3. |
| Porabljena finančna sredstva | Poraba sredstev: 678.777,50 EUR. Od tega 556.375,00 EUR iz NOO. |
| Predvideni zaključek | 3.2.2026 |

| Številka ukrepa | MOPE 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega skladišča za izdelavo energetskega informacijskega sistema EnergIS – slovenski energetski portal |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| Komu je ukrep namenjen | Energetski načrtovalci in izdelovalci LEK |
| Začetek izvajanja | Q4 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Proračun |
| Ocenjena finančna vrednost | 724.187,00 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Agencija Republike Slovenije za okolje |
| Opis | Namen projekta je povezovati izbrane obstoječe podatke, povezane z energetiko iz obstoječih informacijskih sistemov in nuditi fleksibilno ter razširljivo platformo za učinkovito hrambo, povezovanje, analizo, upravljanje, iskanje in prikaz teh podatkov. Podatki o energiji v Sloveniji so razpršeni med partnerji. Potrebno je ugotoviti lastništvo, skrbništvo, kvaliteto, v kakšni obliki se shranjujejo (digitalni, papirno, kako so urejeni,…). Podporni podatki so na splošno v drugih sistemih, navadno v dobri kvaliteti, ampak ne vedno javno dostopni. Podatkovno skladišče mora voditi reference do teh podatkov in nuditi uporabniško prijazno generiranje povezav do teh sistemov in sodelovanje z njimi, kjer možno. |
| Povezava s cilji SDJS | 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Kazalniki uspešnosti | V EnergIS smo trenutno uspešno implementirali 14 podatkovnih baz od različnih deležnikov, pri čemer ima vsaka od baz od 1 do 10 podskupin podatkov. |
| Porabljena finančna sredstva | 591.254,50 EUR |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Prototipni informacijski sistem deluje na OCI Cloud-u, in sicer na IKT kapacitetah izvajalca storitve. Predvideno je, da bo ostal na OCI Cloudu pri izvajalcu do konca obdobja vzdrževanje, pri čemer se bo informacijski sistem še nadgrajeval. |

| Številka ukrepa | MOPE 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | DIGILEK - Optimiranje energetske učinkovitosti in načrtovanja obnovljivih virov energije skozi digitalizacijo lokalnih energetskih konceptov |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Direktorat za energijo, Sektor za rabo energije) |
| Opis ukrepa | Ukrepa vključuje integracijo digitalnih tehnologij in podatkov v pripravo, izvajanje in spremljanje lokalnih energetskih konceptov. Digitalizacija omogoča boljše upravljanje lokalne energetske infrastrukture in sistemov, saj podpira močnejše ujemanje med lokalnimi načrti ter nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom. Uporaba digitalnih energetskih in prostorskih podatkov pospeši pripravo lokalnih energetskih konceptov, izboljša pregled nad izvajanjem ter omogoča optimizacijo ukrepov glede na lokalne in državne potrebe. Digitalna obdelava podatkov prispeva k boljši rabi virov, hitrejšemu odkrivanju odstopanj in učinkovitejšemu odločanju. Izboljša se kakovost letnega poročanja ter sledenje napredku, kar omogoča zgodnje prepoznavanje področij, kjer so potrebne izboljšave. Nadgrajene energetske statistike ustvarjajo trdnejšo podlago za odločevalce in razvoj politik. |
| Komu je ukrep namenjen | Občine. Regionalne energetske agencije. Državne institucije za pripravo politik. Energetska podjetja. Ponudniki energetskih storitev. |
| Začetek izvajanja | 2026 |
| Konec izvajanja | 2029 |
| Vir financiranja | Drugi švicarski prispevek (90%) in integrala (10%) |
| Finančna vrednost | 1.700.000,00 CHF (preračunano v EUR na dan 2.3.2026: 1.877.043,10 EUR) |
| Drugi sodelujoči | MOPE |
| Povezava s cilji SDJS | 1A, 1B, 1D, 2B, 2D, 4A, 4C, 5B |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | / |
| Aktualni status | V pripravi |

| Številka ukrepa | MOPE 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | NarcIS – informacijski sistem za naravo |
| Nosilec ukrepa | ARSO v sodelovanju z MNVP in ZRSVN |
| Opis ukrepa | NarcIS združuje biodiverzitetne, naravovarstvene in prostorske informacije na enem mestu ter omogoča enostavno iskanje, odkrivanje, analizo in interpretacijo podatkov. Portal je namenjen vsem – raziskovalcem, naravovarstvenikom, upravljavcem prostora, odločevalcem, radovednim obiskovalcem in drugim skupnostim. Omogoča dostop do zanesljivih informacij o slovenski naravi – od opazovanj biotske raznovrstnosti do podatkov o habitatnih tipih, območjih s statusom, projektih in drugih ukrepov za varstvo narave. Uporablja napredna orodja za vizualizacijo, prostorsko analizo in obdelavo podatkov. Podpira določene delovne procese s področja varstva narave. Sestavljen je iz spletnega pregledovalniki podatkov in vtičnika za namizno aplikacijo qgis poimenovanega qnarcis. Kot del digitalne preobrazbe varstva narave je NarcIS uvedel odprt, standardiziran in interoperabilen pristop k zbiranju in uporabi biodiverzitetnih, naravovarstvenih in podpornih prostorskih podatkov. Vzpostavljeni so temelji za povezovanje z nacionalnimi in evropskimi sistemi ter zmanjšuje razdrobljenost, potrebo po ročnem iskanju, preverjanju in usklajevanju podatkov ter poenostavlja administrativne postopke. Informacijski sistem je bil vzpostavljen v okviru LIFE projekta (LIFE NarcIS 2021–2024), Informacijski sistem za varstvo narave (LIFE19 GIE/SI/000161), ki je pod vodstvom ARSO in v sodelovanju s sedmimi partnerji v Sloveniji združil razpršene podatkovne vire, vzpostavil skupne standarde in omogočil enoten, odprt in zanesljiv dostop do informacij o naravi. Povezane so bile podatkovne zbirke osmih partnerjev, kar je postavilo trdne temelje za dolgoročno vzdrževanje in nadaljnji razvoj sistema. Trenutno v okviru projekta SLO4D (2022-2026) poteka nadgradnja sistema. Projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D) gradi slovensko podatkovno hrbtenico za prostor, okolje, nepremičnine, vode in naravo. Kot nacionalni informacijski sistem za naravo je NarcIS eden temeljnih gradnikov tega horizontalnega podatkovnega prostora, saj prispeva k digitalni preobrazbi, večji interoperabilnosti in boljši uporabi podatkov v javnem interesu. V okviru projekta SLO4D so ključni kazalniki uspešnosti; - Povezati NarcIS s procesnim vodilom nastali v okviru projekta, ki omogoča izmenjavo podatkov med sistemi na področju okolja, voda, prostorskega načrtovanja in narave. 90% - Dodati vsaj tri nove posredovalce podatkov o biodiverziteti v NarcIS. 30% - - Nadgradnja infrastrukture na ARSO za podporo NarcIS. 20% |
| Komu je ukrep namenjen | Laična in strokovna javnost, prostorski načrtovalci, javni uslužbenci s področja varstva narave. |
| Začetek izvajanja | 1.1.2021 |
| Konec izvajanja | 31.12.2026 |
| Vir financiranja | LIFE, integralna sredstva, NOO, podnebni sklad |
| Finančna vrednost | 4.998.877,00 EUR |
| Drugi sodelujoči | MNVP, ZRSVN, CKFF, DOPPS, UL BF, ZZRS, ZGS. |
| Povezava s cilji SDJS | 2A, 2B, 2D, 4A, 5A, 5B |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | / |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije | 85% |
| Porabljena finančna sredstva | Life NArcis (zaključen): 3.695.411,00 EUR SLO4D: 797.720 EUR (planirano do konca projekta 1.303.466,00 EUR) |
| Komentar | Kazalniki so samo za SLO4D projekt Life Narcis je uspešno zaključen, zaradi tega je stopnja realizacije 85%. |

| Številka ukrepa | MOPE 7 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | IS Monitoring – informacijski sistem za podporo državnim in obratovalnim monitoringom na področju okolja |
| Nosilec ukrepa | ARSO |
| Opis ukrepa | IS Monitoring vsebuje dve med seboj povezani celoti (monitoring in telemetrično poročanje) monitoring del, je namenjen poenotenju poročanja o obratovalnih monitoringih ter planiranju in podpori izvajanja državnega monitoringa, s katerimi zbiramo podatke o emisijah snovi v okolje. Na digitalni infrastrukturi bodo zbrana poročila o izpustih v zrak, vode in tla ter o hrupu in elektromagnetnem sevanju. Namen ARSO je zagotavljanje celovitega informacijskega sistema in vzpostavitev baze podatkov in aplikacij za obvladovanje informacij o stanju okolja, s ciljem zagotoviti povezanost sistemov z drugimi deležniki projekta SLO4D, kot izhodišče za pospešek razvojnih investicij z digitalnim in zelenim prehodom, izboljšanje poslovnega okolja in prispevek k administrativni razbremenitvi ciljnih skupin. Telemetrija: telemetrično poročanje podatkov emisij snovi v zrak, kot del projekta SLO4D, je namenjen poenotenju poročanja ter pridobivanju podatkov v realnem času. Na digitalni infrastrukturi bodo zbrani vsi podatki, ki jih posredujejo zavezanci za izvajanje trajnih meritev emisij snovi v zrak. Poenotenje zbiranja podatkov bo olajšalo delo zavezancem, ki trenutno poročajo v zelo različnih oblikah, zagotovljen bo boljši nadzor nad podatki, njihovo večjo povezljivostjo in lažjo razumljivostjo. Prikaz informacij bo prilagojen potrebam strokovne in laične javnosti ter odločevalcem. KPI: - Vzpostavljen in delujoč informacijski sistem, ki podpira procese na področjih obratovalnih in državnih monitoringov emisij in imisij v zrak, vode in tla ter elektromagnetnega sevanja, hrupa, ter odlagališč 80% - Povezava s sistemom za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj 90% - Infrastruktura za delovanje sistema 60% - Sistem za telemetrično poročanje podatkov emisij snovi v zrak 15% |
| Komu je ukrep namenjen | Uslužbencem ARSO, ki delajo na področju Državnih in obratovalnih monitoringov, zavezancem za oddajo poročil obratovalnih monitoringov ter telemetrično poročanje |
| Začetek izvajanja | 1.1.2022 |
| Konec izvajanja | 31.12.2026 |
| Vir financiranja | NOO, integralna sredstva, podnebni sklad |
| Finančna vrednost | 2.800.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | MOPE |
| Povezava s cilji SDJS | 2A, 2B, 3B, 3C, 4C, 5A, 5C |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | / |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije | 70% |
| Porabljena finančna sredstva | 1.315.922,34 EUR |
| Komentar | Sistem za telemetrično poročanje je v fazi analize, ker je bil potrebni pravilnik sprejet 19. 6. 2025. |

2.15 Ministrstvo za pravosodje

| Številka ukrepa | MP 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalizacija notarskih storitev |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za pravosodje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljanom in podjetjem |
| Začetek izvajanja | Q3 2023 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | EKP 21-27 |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.826.550,75 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Notarska zbornica Slovenije |
| Opis | Projekt zasleduje dolgoročni cilj izboljšanja storitev za državljane in podjetja na področju notarskih storitev z uvedbo celovitih pametnih digitalnih storitev ter izboljšanje dostopnosti do podatkov in storitev pravosodja z uporabo digitalnih tehnologij, tudi v izjemnih okoliščinah (npr. pandemija Covid-19). Z digitalizacijo notarskih storitev bo zagotovljena večja učinkovitost in kakovost dela ter državljanom in pravnim subjektom omogočena večja dostopnost do notarskih storitev ter omogočena varna, trajna, elektronska hramba notarskih listin in zapisov. V letu 2020 je bilo v Sloveniji registriranih več kot 120.000 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, ki v času svojega poslovanja večkrat potrebujejo storitve notariata, enako velja tudi za slehernega državljana Republike Slovenije. Vpliv tega projekta na vsakodnevno življenje državljanov in poslovanje pravnih oseb je zelo velik. Digitalizacija notarskih storitev pomeni izpolnjevanje obvez v okviru Uredbe eIDAS in Uredbe SDG. Selitev notarskih opravil v digitalni svet je nujna za podjetja in državljane in sledi zahtevam sodobnega sveta. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 2 % |
| Kazalniki uspešnosti | - Nov informacijski sistem. - Izobraževanja in usposabljanja notarjev in zaposlenih za uporabo razvitega IS. - Dostop do oblačnih kapacitet in ustrezne infrastrukture ter licenčne programske in druge opreme potrebne za namestitev IS. - Oprema, potrebna za delovanje IS. - Aktivnosti informiranja in komuniciranja. |
| Porabljena finančna sredstva | Od začetka izvajanja do 1.11.2025 je na projektu realizirano 40.352,11 EUR od skupno 1.826.550,75 EUR. |
| Predvideni zaključek | 31.12.2027 |
| Komentar | Zaradi treh neuspelih postopkov javnega naročila in z njimi povezanih revizijskih postopkov se je spremenila časovna dinamika izvajanja aktivnosti projekta. Izveden je bil strokovni dialog za pripravo in nadgradnjo dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila. |

| Številka ukrepa | MP 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Nakup in implementacija videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za pravosodje |
| Komu je ukrep namenjen | Pravosodnim institucijam ter posredno tudi državljanom in podjetjem |
| Začetek izvajanja | Q2 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.259.859,84 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Vrhovno sodišče RS |
| Opis | Projekt zasleduje povečanje rabe videokonferenc in avdio-video opreme v sodnih postopkih, kar je bilo še posebej zaznano v izjemnih okoliščinah nastalih ob pojavu pandemije Covid-19. Nakup opreme bo zagotovil večjo dostopnost in prilagojenost pravosodja sodobnim načinom poslovanja. S projektom bo pospešena nujna nadaljnja digitalizacija storitev pravosodja, kar bo pripomoglo k pospeševanju obravnavanja zadev, hitrejši in celovitejši izmenjavi informacij in dokumentov, uporabi varne in kvalitetne komunikacijske tehnologije ter enostavnemu dostopu do pravosodja za vse, ki v pravosodni sistem vstopajo. |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 79 % |
| Kazalniki uspešnosti | - Nameščenih in prevzetih 15 od 19 AVK kompletov - Nakupljenih in prevzetih 10 licenc - Izvedena 5 dnevna usposabljanja za najzahtevnejše rokovanje s sistemom - Izvedena 5 dnevna usposabljanja za osnovno rokovanje s sistemom |
| Porabljena finančna sredstva | V letu 2025 realizirano na projektu 817.591,06 EUR od skupno 1.259.859,84 EUR. |
| Predvideni zaključek | 31.3.2026 |
| Komentar | Nameščanje 3/3 sklopa AVK opreme (na dan 19.11.2025 nameščenih in prevzetih 15 AVK kompletov od 19 predvidenih) |

| Številka ukrepa | MP 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Centralna kazenska evidenca |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za pravosodje |
| Komu je ukrep namenjen | Pravosodnim institucijam ter posredno tudi državljanom in podjetjem |
| Začetek izvajanja | Q2 2021 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | EKP 14-20 |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.056.129,60 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Z razvojem novega informacijskega sistema CKE bo na Ministrstvu za pravosodje uveden sodoben informacijski sistem kazenskih evidenc. S tem bo zagotovljena učinkovita, enotna, upravljana, varna in zakonsko skladna informacijska podpora kazenskim evidencam. Informacijski sistem CKE bo omogočal enostavno prilagoditev in sprotno podporo spreminjajočim poslovnim potrebam, ki so običajno posledica sprememb kazenske ureditve na nacionalni in mednarodni ravni. Z navedenim bo zagotovljeno nemoteno opravljanje javne službe in delovnih nalog. |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Izdanih več kot 425.000 potrdil iz kazenske evidence v letu 2024. |
| Porabljena finančna sredstva | 986.501,75 z DDV (ob izteku pogodbe) |
| Predvideni zaključek | Prehod v produkcijo je bil izveden 31.5.2023 |
| Komentar | Vrednost pogodbe je 1.056.129,60 EUR (z DDV), in je vključevala tudi dopolnilno vzdrževanje, ki pa ni bilo v celoti porabljeno, zato je poraba sredstev nižja od vrednosti pogodbe. |

| Številka ukrepa | MP 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za pravosodje |
| Komu je ukrep namenjen | Pravosodnim institucijam ter posredno tudi državljanom in podjetjem |
| Začetek izvajanja | Q2 2023 |
| Konec izvajanja | Q4 2025 |
| Vir financiranja | NOO (91%), proračun (DDV 9%) |
| Ocenjena finančna vrednost | 182.471,21 EUR brez DDV 205.473,79 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi | MP, CIP |
| Opis | Namen ukrepa je digitalizacija izvajanja izpitov in preizkusov znanja ter posodobitev e-izobraževanj s sodobnimi metodami poučevanja na daljavo. Za ta namen bo nadgrajen informacijski sistem eCIP (IS eCIP) tako, da bo omogočal izvedbo izpitov s pomočjo računalnikov, pri čemer bo zagotovljen ustrezen varnostni sistem, ki bo preprečeval zlorabe in vdore, omogočena bo izvedba pisnega dela izpita preko varnih internetnih povezav ter izvajanje ustnih delov izpitov na daljavo. V okviru nadgradnje IS eCIP je predviden tudi razvoj posebnega modula za e-izobraževanja, ki bo vseboval različne tehnične in andragoške sodobne metode poučevanja s pomočjo interneta in računalnika in bi se lahko uporabljal kot komplementarni del klasičnega izobraževanja (t.i. blended learning) ali kot samostojno izobraževanje. V okviru ukrepa bo tudi nakupljena strojna oprema, potrebna za uporabo nadgrajenega IS (računalniki, tiskalniki in spletni kameri). Cilj ukrepa in tudi končni rezultat je nadgrajen IS eCIP, ki bo omogočal večje število digitalnih storitev, ki jih svojim uporabnikom nudi CIP pri izvajanju izpitov in izobraževanj, s tem pa se bo tudi povečala odpornost poslovanja CIP v vseh razmerah. Ukrep bo pripomogel k uresničevanju cilja digitalne preobrazbe Slovenije na področju digitalizacije javnih storitev v širšem smislu, med katere spada izobraževanje in izvajanje izpitov in preizkusov znanj, ki so v pristojnosti CIP. Ukrep bo realiziran v obdobju od leta 2023 do 2025. V obdobju izvajanja ukrepa bodo izvedene naslednje glavne aktivnosti: zaposlitev javnega uslužbenca za namen koordinacije projekta (v drugi polovici leta 2023), novo zaposlenega uslužbenca za čas trajanja projekta bomo izbrali na podlagi javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta za določen čas; izdelava analize stanja in predvidenih rešitev v prvi polovici leta 2024, izdelovalec analize bo izbran z javnim naročilom; nakup nadgrajene programske opreme in usposabljanje zaposlenih na CIP z nadgrajenim IS - predvidoma v drugi polovici leta 2024 oziroma v prvi polovici leta 2025, izvajalec nadgradnje programske opreme bo izbran z javnim naročilom; nakup dodatne strojne opreme (prenosni računalniki, tiskalniki, kameri) v drugi polovici leta 2025, ponudnik strojne opreme bo izbran z javnim naročilom. |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | - izvajanje izpitov na računalnike, - izvajanje e-izobraževanj v teku, - poraba sredstev 80% |
| Kazalniki uspešnosti | Izdanih več kot 425.000 potrdil iz kazenske evidence v letu 2024. |
| Porabljena finančna sredstva | 190.486,67 EUR (141.500,91 EUR z DDV + 48.985,76 EUR za plače); dodatno 2.303,54 EUR z DDV za promocijski material; |
| Predvideni zaključek | sredina decembra 2025 |
| Komentar | V teku je še evidenčno javno naročilo za nakup promocijskega materiala. Izvajalcu je že bila posredovana naročilnica, dobava materiala je do sredine decembra 2025. |

2.16 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

| Številka ukrepa | VSRS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Optimizacija elektronskega poslovanja v civilnih postopkih |
| Nosilec ukrepa | Vrhovno sodišče Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in podjetja ter drugim udeležencem v sodnih postopkih |
| Začetek izvajanja | EKP 14-20: 2016 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | EKP 14-20 |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.288.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Z ukrepom se bo pospešila nujna nadaljnja digitalizacija vlaganja in vročanja v sodnih postopkih. Kvalificiranim uporabnikom portala eSodstvo bo omogočeno vlaganje preko portala, tudi v teh postopkih bo omogočeno vlaganje preko ponudnikov varnega elektronskega vlaganja. Elektronsko vročanje v VEP-e in prek ponudnikov varnega elektronskega vročanja bo omogočeno tudi v teh postopkih. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno |
| Ime ukrepa | Optimizacija elektronskega poslovanja v civilnih postopkih |
| Aktualni status | V pripravi |
| Stopnja implementacije (%) | 0 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število uporabnikov, ki bodo dostopali do portala eSodstvo – podportal E-vloga v civilnih postopkih. |
| Porabljena finančna sredstva | 0 |
| Predvideni zaključek | Dokončanje investicijske dokumentacije, specifikacij in izvedba javnega naročila so predvideni do druge polovice leta 2026. |
| Komentar | Predvideni sta nadgradnja podportala E-vloga v civilnih postopkih na Portalu e-sodstvo, funkcionalna in tehnološka posodobitev vpisnika ter nadgradnja povezav z drugimi sistemi sodstva. Poteka priprava investicijske dokumentacije in specifikacij. |

| Številka ukrepa | VSRS 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče |
| Nosilec ukrepa | Vrhovno sodišče Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in podjetja ter drugim udeležencem v sodnih postopkih |
| Začetek izvajanja | NOO: Q3 2023 |
| Konec izvajanja | NOO: Q2 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 3.200.819,67 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Vzpostavitev orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča, ki bo vključevalo prenovljen portal eSodišče, prek katerega se dostopa do elektronskih storitev sodstva in novo varnostno shemo za uporabo tega portala. Nova varnostna shema bo implementirala prijavo preko centralne storitve storitve SI-PASS, podprta bo avtentikacija uporabnika s sredstvi srednje in visoke ravni zanesljivosti. V okviru tega projekta se nadgrajujejo tudi elektronske storitve sodstva vezane na elektronsko vlaganje in vročanje ter dostop do podatkov elektronskega spisa, ki vključuje izdelavo modula za dostop upravičenih zunanjih uporabnikov. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 1B Poenotenje dostopa do digitalnih storitev |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 20 % |
| Kazalniki uspešnosti | Poraba sredstev 5,3 % (od celotne vrednosti projekta v NOO) |
| Porabljena finančna sredstva | 206.525,02 EUR (NOO) |
| Predvideni zaključek | 30. 6. 2026 |
| Komentar | Nameščanje novega portala eSodstvo in varnostne sheme sodstva v testno okolje, določene nadgradnje na področju elektronskega vlaganja in vročanja že v produkciji (npr. vročanje preko SI-CEV), določene še v razvoju in testiranju. |

| Številka ukrepa | VSRS 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Iskalnik po sodni praksi – prenova |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za pravosodje |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani in podjetja ter drugim udeležencem v sodnih postopkih |
| Začetek izvajanja | EKP 14-20: 2016 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | EKP 14-20, NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 780.823 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Programska rešitev Iskalnik po sodni praksi je namenjena zunanjim uporabnikom za iskanje po psevdonimiziranih odločbah in drugih dokumentih sodstva. Dostop do sodne prakse je pomemben vir informacij o sodni interpretaciji različnih pravnih vprašanj ter ključen dejavnik pri zagotavljanju enotnosti sodne prakse. Uporabniki sistema so tako profesionalni kot tudi laični. Uporabljajo ga pri iskanju odgovorov na pogoste življenjske okoliščine, reševanju zahtevnejših pravnih vprašanj, kot tudi pripravi vlog za pravne in sodne postopke. Ustrezna rešenost (oziroma nerešenost) posameznih pravnih vprašanj je med drugim pogoj za dopustitev predlagane revizije na Vrhovnem sodišču RS. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna |
| Ime ukrepa | Razvoj novega iskalnika Sodna praksa |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Kazalniki uspešnosti | Prehod na nov iskalnik, novi programski vmesnik (API) in novo zaledno aplikacijo za urejanje objav |
| Porabljena finančna sredstva | 435.979,20 EUR |
| Predvideni zaključek | V začetku leta 2026 |
| Komentar | Razvoj je zaključen. Novi iskalnik in pripadajoči programski vmesnik (API) sta testirana in pripravljena za namestitev v produkcijsko okolje. Sledi postopen prehod na nov iskalnik, novi programski vmesnik API in aplikacijo za urejanje objav. |

2.17 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

| Številka ukrepa | MVZI 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prijava za vpis v visoko šolstvo |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| Komu je ukrep namenjen | Kandidati za vpis v visoko šolstvo, to so: Dijaki oziroma maturantje, ki se prvič vpisujejo v visokošolske programe na 1. stopnji; študentje, ki so že izvedli vpis preko eVŠ in se vpisujejo na 2. stopnjo, 3. stopnjo ali višje letnike; tuji državljani, ki se lahko vpisujejo na splošen razpis (javni zavodi) ali razpise namenjene tujim državljanom. |
| Začetek izvajanja | September 2023 |
| Konec izvajanja | Februar 2024 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 40.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Visokošolski zavodi; - Študentska organizacija Slovenije; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Elektronska prijava za vpis eVŠ temelji na stari tehnologiji, s popolnim prehodom na elektronski vpis v visokošolske programe pa zahteva tudi vsebinsko in oblikovno nadgradnjo, ki bi v prihodnje zagotovila enostavno in uporabnikom prijazno izkušnjo. Cilji prenove so: - Zmanjšati število nedokončanih prijav; - Zmanjšati število zahtev za pomoč pri izpolnjevanju prijave; - Izboljšati uporabniško izkušnjo; - Omogočiti učinkovito uporabo avtentikacijskih sredstev preko sistema SI-PASS na vseh napravah; - Čezmejno priznavanje potrdil skladno z SDG. Naloge so: - Izvesti merjenje uporabniške izkušnje ter pripraviti predloge za nadgradnjo (izvedeno); - Pripraviti vsebinsko in tehnično specifikacija projekta prenove elektronske vloge (izvedeno); - Izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca (izvedeno); - Pripraviti dokument Projekt za Izvedbo (PZI) - september 2023; nadgradnja in testiranje -december 2023; produkcijsko delovanje - februar 2024. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Ime ukrepa | Prijava za vpis v visoko šolstvo |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Delujoča elektronska vloga. |
| Porabljena finančna sredstva | 108.534,25 EUR (integralna sredstva) |
| Predvideni zaključek | / |
| Komentar | V produkciji. Porabljena sredstva so presegla oceno zaradi dodatnih funkcionalnosti vezanih na varnostna preverjanja in nadgradenj potrebnih v eVŠ vezano na prenovo prijave. |

| Številka ukrepa | MVZI 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prošnja za bivanje - prenova spletnega obrazca |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| Komu je ukrep namenjen | Študenti, vpisani na višje strokovne šole in visokošolske zavode, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo |
| Začetek izvajanja | 2025 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 40.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Pisarne za študentske domove; - Študentska organizacija Slovenije; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Elektronska prošnja za bivanje temelji na stari tehnologiji, s popolnim prehodom na elektronski oddajo prošnje pa zahteva tudi vsebinsko in oblikovno nadgradnjo, ki bi v prihodnje zagotovila enostavno in uporabnikom prijazno izkušnjo. Cilji prenove so: - Zmanjšati število nedokončanih prošenj; - Zmanjšati število zahtev za pomoč pri izpolnjevanju prijave; - Izboljšati uporabniško izkušnjo; - Omogočiti učinkovito uporabo avtentikacijskih sredstev preko sistema SI-PASS na vseh napravah. Naloge so: - Pripraviti vsebinsko in tehnično specifikacija projekta prenove elektronske vloge (december 2023); - Izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca (izvedeno v okviru prijave za vpis v visoko šolstvo), - Pripraviti dokument Projekt za Izvedbo (PZI) - januar 2024; nadgradnja in testiranje - maj 2024; produkcijsko delovanje - junij 2024. |
| Povezava s cilji SDJS | 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Ime ukrepa | Prošnja za bivanje - prenova spletnega obrazca |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti | Delujoča elektronska vloga. |
| Porabljena finančna sredstva | / |
| Predvideni zaključek | 30. 7. 2026 |
| Komentar | Začetek izvajanja je bil premaknjen na oktober 2025. |

| Številka ukrepa | MVZI 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev čezmejnega posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| Komu je ukrep namenjen | Diplomanti, ki so zaključili študij v Republiki Sloveniji od leta 2006 in študenti, ki gredo na izmenjavo za študij v tujino |
| Začetek izvajanja | November 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 244.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Vzpostavitev čezmejnega posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju za zagotovitev izmenjave podatkov o študiju in diplomiranju za namene študentskih izmenjav, nadaljevanja študija oziroma zaposlitve, kar bo poenostavilo tudi postopke priznavanja izobraževanja. Ta aktivnost je vezana na uresničevanje Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti | Delujoča funkcionalnost. |
| Porabljena finančna sredstva | / |
| Predvideni zaključek | 30. 6. 2026 |
| Komentar | Poteka razvoj |

| Številka ukrepa | MVZI 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razvoj digitalne študentske izkaznice |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| Opis ukrepa | Digitalna študentska izkaznica nadomešča študentsko izkaznico v fizični obliki, ki so jo izdajali posamezni VŠZ, po novem pa jo bo izdajalo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Podatki za potrebe digitalne študentske izkaznice bodo v mobilno aplikacijo pridobljeni iz eVŠ. |
| Komu je ukrep namenjen | Študentom |
| Začetek izvajanja | 26. 4. 2025 |
| Konec izvajanja | 30. 3. 2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Finančna vrednost | 120.000 EUR (ocena) |
| Drugi sodelujoči | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |

| Številka ukrepa | MVZI 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev novega portala eVŠ za javnost |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| Opis ukrepa | Spletni portal eVŠ za javnost se vzpostavlja s ciljem izboljšati informiranje javnosti - predvsem kandidatov za študij - glede možnosti za študij (podatke o študijskih programih in visokošolskih zavodih) ter postopkov vezanih na prijavo za vpis. |
| Komu je ukrep namenjen | Študentom |
| Začetek izvajanja | 1. 1. 2025 |
| Konec izvajanja | 30. 6. 2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Finančna vrednost | 100.000 EUR (ocena) |
| Drugi sodelujoči | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 25 % |

2.18 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

| Številka ukrepa | MVI 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Eksperimentalni projekti - celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) 4 projekti (konzorciji) |
| Opis ukrepa | Namen je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem. - V okviru ukrepa se izvajajo štirje projekti: - - Inovativna pedagogika 5.0. – Zavod Antona Martina Slomška s konzorcijem - - Digitalne kompetence v podporo učenju – OŠ Hajdina s konzorcijem - - Temeljna znanja RIN – Univerza v Ljubljani, FRI LJ s konzorcijem - - Razvoj temeljnih vsebin in znanj v VIZ (B-RIN) - Univerza na Primorskem s konzorcijem Rezultati: - didaktična priporočila za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo digitalnega izobraževanja; - izdelani in objavljeni celoviti pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc, ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj, primere uporabe neformalnih potrdil o doseganju kompetenc (npr. certifikati, digitalne značke); - izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj; - izvedbeni kurikuli na nivoju inovativnega oddelka oz. skupine; - izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si); - uspešno organizirana letna konferenca. |
| Komu je ukrep namenjen | Projekti so namenjeni otrokom, učencem in dijakom ter strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgojno izobraževalnih zavodih (VIZ). |
| Začetek izvajanja | September 2023 |
| Konec izvajanja | Junij 2026 |
| Vir financiranja | Načrt za okrevanje in odpornost |
| Finančna vrednost | 6.600.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | - Vzgojno izobraževalni zavodi - Visokošolski zavodi - Javni zavodi po 28. členu Zofvi - Arnes |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 5.264.059 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 85 % |

| Številka ukrepa | MVI 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024 - 2026 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) 7 projektov (konzorciji) |
| Opis ukrepa | Namen javnega razpisa je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem. - V okviru ukrepa se izvaja sedem projektov, ki vključujejo različne VIZ: - Digitalno fit VIZ - Šolski center Kranj s konzorcijem - Računalništvo in informatika za otroke - Andragoški zavod ljudska univerza Velenje s konzrcijem - Temeljna znanja RIN kot izziv – Utrinki -Univerza v Mariboru, FNM s konzorcijem - Temeljna znanja RIN v vrtcih – Rinko - Univerza v Mariboru, FERI s konzorcijem - Temeljna znanja RIN – Marinka - Univerza na Primorskem, FAMNIT s konzorcijem - Digitalne kompetence za področje posebnih potreb - Univerza v Mariboru, FNM s konzorcijem - Digitalno je zmagovalno - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana s konzorcijem Rezultati: - izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc (skladno z DigComp 2.2.), ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj; - izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj; - izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si). Vseh 11 projektov je predstavljenih v brošuri: - https://novice.sio.si/2025/10/08/predstavitvena-brosura-projektov-razvoja-digitalnih-kompetenc-in-temeljnih-znanj-rin/ ) |
| Komu je ukrep namenjen | Projekti so namenjeni otrokom, učencem in dijakom ter strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgojno izobraževalnih zavodih. |
| Začetek izvajanja | September 2024 |
| Konec izvajanja | Junij 2026 |
| Vir financiranja | Načrt za okrevanje in odpornost |
| Finančna vrednost | 4.904.140 EUR |
| Drugi sodelujoči | - Vzgojno izobraževalni zavodi - Visokošolski zavodi - Javni zavodi po 28. členu Zofvi - Arnes |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 2.458.971,00 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 77 % |

| Številka ukrepa | MVI 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) Vodja konzorcija: Zavod Antona Martina Slomška |
| Opis ukrepa | Namen projekta je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence (v nadaljevanju: GAI) v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja. Cilji so: - Preučiti vpliv GAI na percepcijo in spreminjanje učenja in poučevanja z vidika različnih deležnikov. - Analizirati stanje in potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za smotrno in učinkovito uporabo GAI v vzgojno-izobraževalnem procesu v Sloveniji. - Zasnovati, preizkusiti in pripraviti smernice za smotrno in učinkovito uporabo GAI za sodobno učenje učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter poučevanje in učenje učencev, dijakov in študentov ter odraslih na vseh ravneh izobraževanja (z vsaj 50 vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnimi delavci). - Pripraviti celovite primere specifične uporabe GAI za učenje in poučevanje. - Diseminirati smernice za smotrno in učinkovito uporabo GAI in primere specifične uporabe GAI za učenje in poučevanje. - Razviti predlog dolgoročne vizije za vključevanje GAI v izobraževalni sistem. |
| Komu je ukrep namenjen | Projekti so namenjeni učencem, dijakom in študentom v vzgojno-izobraževalnih zavodih, udeležencem izobraževanja odraslih ter strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih in javnih zavodih za izobraževanje odraslih, izvajalcem stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev v VIZ, raziskovalcem na področju izobraževanja, oblikovalcem izobraževalnih politik. |
| Začetek izvajanja | junij 2024 |
| Konec izvajanja | maj 2026 |
| Vir financiranja | Načrt za okrevanje in odpornost |
| Finančna vrednost | 1.000.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | - javni visokošolski zavodi, - javni zavodi po 28. členu ZOFVI, - javni raziskovalni zavodi, - javni infrastrukturni zavodi ter - vzgojno-izobraževalni zavodi. |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 723.420,56 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 80 % |

| Številka ukrepa | MVI 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) Vodja konzorcija: Univerza v Ljubljani, FE |
| Opis ukrepa | Namen projekta je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti (v nadaljevanju: VR, AR in XR tehnologij) v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom usmerjanja in podpore smotrne rabe naprednih tehnologij za posodabljanje in izboljševanje kakovosti učnega procesa. Cilji so: - Pripraviti strokovne, teoretične in tehnične podlage za uporabo VR, AR in XR tehnologij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. - Pripraviti vsebine za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku. - Usposobiti najmanj 25 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku. - Usposobiti najmanj 100 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za pripravo vsebin za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku. - Zagotoviti razširjanje in trajnost uporabe VR, AR in XR tehnologij pri pouku v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju z vzpostavitvijo učnega laboratorija (learning lab-a) za učitelje. |
| Komu je ukrep namenjen | Ciljne skupine: učitelji ter učenci in dijaki osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih poklicnih in strokovnih šol ter gimnazij, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik. |
| Začetek izvajanja | Julij 2024 |
| Konec izvajanja | April 2026 |
| Vir financiranja | Načrt za okrevanje in odpornost |
| Finančna vrednost | 848.656 EUR |
| Drugi sodelujoči | - javni visokošolski zavodi, - javni zavodi po 28. členu ZOFVI, - vzgojno-izobraževalni zavodi. |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 549.015,22 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 86 % |

| Številka ukrepa | MVI 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) Vodja konzorcija: Univerza na Primorskem, PEF |
| Opis ukrepa | Namen projekta je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike z razvojem računalniškega mišljenja pri strokovnih delavcih (v nadaljevanju: učiteljih) in otrocih oz. učencih (v nadaljevanju: učečih) v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami, s poudarkom na vlogi sodobnih učnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja. Cilj je razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov za doseganje ciljev kurikuluma za vrtec oz. operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli. Rezultat: - Programi usposabljanj za učitelje za razvoj računalniškega mišljenja pri učečih in za uporabo različnih STEM kompletov ter izvedena usposabljanja. - Katalog operativnih ciljev učnih načrtov, ki jih je mogoče doseči z razvijanjem računalniškega mišljenja in vključevanjem STEM kompletov. - Smernice za učitelje za razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem različnih STEM kompletov z izbranimi učnimi scenariji ter z didaktičnimi priporočili. - Objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma SIO.SI). - Evalvacijska poročila. |
| Komu je ukrep namenjen | Ciljne skupine: Vodstveni in strokovni delavci vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, otroci, učenci, dijaki, starši in skrbniki, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik. |
| Začetek izvajanja | Avgust 2024 |
| Konec izvajanja | Maj 2026 |
| Vir financiranja | Načrt za okrevanje in odpornost |
| Finančna vrednost | 700.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | Ciljne skupine javnega razpisa so otroci in učenci ter vzgojitelji, učitelji, vodstveni in drugi strokovni delavci v VIZ. |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 464.760,97 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 82 % |

| Številka ukrepa | MVI 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) Vodja konzorcija: Univerza na Primorskem, PEF |
| Opis ukrepa | Namen je okrepiti zavedanje o pomenu in razvijati kompetence s poudarkom na digitalnem državljanstvu v kontekstu vzgoje in izobraževanja. Cilji so: - Razvijati kompetence s poudarkom na digitalnem državljanstvu v kontekstu vzgoje in izobraževanja. - Preizkusiti in ovrednotiti vsebine in pristope za razvijanje in krepitev kompetenc s poudarkom na digitalnem državljanstvu pri vodstvenih in strokovnih delavcih, učečih se in starših. - Pripraviti predlog referenčnega okvira za razvijanje digitalnega državljanstva v kontekstu vzgoje in izobraževanja. |
| Komu je ukrep namenjen | Ciljne skupine: Vodstveni in strokovni delavci vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, otroci, učenci, dijaki, starši in skrbniki, raziskovalci na področju izobraževanja, oblikovalci izobraževalnih politik. |
| Začetek izvajanja | Avgust 2024 |
| Konec izvajanja | April 2026 |
| Vir financiranja | Načrt za okrevanje in odpornost |
| Finančna vrednost | 850.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | - javni visokošolski zavodi, - - javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, društva in drugi zasebni neprofitni zavodi, ki delujejo na področju izobraževanja. |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 460.662,55 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 85 % |

| Številka ukrepa | MVI 7 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ SAŠA regije |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) Vodja konzorcija: Šolski center Velenje |
| Opis ukrepa | Namen je prispevati k izboljšanju kakovosti, vključenosti, učinkovitosti vzgoje in izobraževanja za zmanjšanje neskladij med znanji in spretnostmi, ki jih mladi pridobijo med izobraževanjem ter potrebami na trgu dela z razvijanjem, obogatitvijo in krepitvijo digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah v Savinjsko-Šaleški regiji. Cilj je razvoj in nadgradnja obstoječih didaktičnih pristopov in strategij poučevanja in učenja z integracijo dobrih praks s področja razvoja in krepitve digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah z zagotavljanjem vsešolskega pristopa na najmanj 23 (triindvajsetih) vzgojno izobraževalnih zavodih (v nadaljnjem besedilu: VIZ) Savinjsko-Šaleške regije, s čimer se bo obogatil učni proces. Pri tem je pomembno aktivno vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter vzpostavitev strokovne učeče se skupnosti. Rezultati: 1.a) izveden vsešolski pristop na VIZ; 1.b) izdelani in objavljeni učni scenariji za vsa tri področja kompetenc na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si) z vključenimi didaktičnimi pristopi in strategijami poučevanja in učenja za razvoj kompetenc in karierne orientacije učečih se na VIZ (vsaj 12 na posamezni VIZ); - vzpostavljene strokovne učeče se skupnosti na ravni operacije in na ravni VIZ; - izvedeni letni dogodki na ravni regije, regionalni festivali učečih se (vsaj trije) in zaključna konferenca; - izvedena evalvacija napredka in evalvacija operacije; - izvedena promocija in diseminacija operacije; - izvedeno vodenje in koordinacija. |
| Komu je ukrep namenjen | Ciljna skupina so: otroci, učenci, dijaki v Savinjsko-Šaleški regiji |
| Začetek izvajanja | Maj 2025 |
| Konec izvajanja | Oktober 2028 |
| Vir financiranja | EKP 2021-2027, SPP |
| Finančna vrednost | 6.182.353 EUR |
| Drugi sodelujoči | Vzgojno izobraževalni zavodi |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 800.000,00 predplačilo |
| Stopnja implementacije (%) | 19 % |

| Številka ukrepa | MVI 8 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ Zasavske regije |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (objava JR) Vodja konzorcija: OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi |
| Opis ukrepa | Namen je prispevati k izboljšanju kakovosti, vključenosti, učinkovitosti vzgoje in izobraževanja za zmanjšanje neskladij med znanji in spretnostmi, ki jih mladi pridobijo med izobraževanjem ter potrebami na trgu dela z razvijanjem, obogatitvijo in krepitvijo digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah v Zasavski regiji. Cilj je razvoj in nadgradnja obstoječih didaktičnih pristopov in strategij poučevanja in učenja z integracijo dobrih praks s področja razvoja in krepitve digitalnih, podjetnostih in trajnostnih (zelenih) kompetenc s poudarkom na karierni orientaciji in krožnih vsebinah z zagotavljanjem vsešolskega pristopa na najmanj 16 (šestnajst) vzgojno izobraževalnih zavodih Zasavske regije, s čimer se bo obogatil učni proces. Pri tem je pomembno aktivno vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter vzpostavitev strokovne učeče se skupnosti. Cilj je tudi zagotoviti sodobno, trajnostno in energetsko učinkovito vzgojno-izobraževalno infrastrukturo, ki bo omogočala podporo izvajanju didaktičnih pristopov in strategij poučevanja ter spodbujala sodelovanje in izvajanje praktičnih aktivnosti. Rezultati: - 1 izveden vsešolski pristop na VIZ; - izdelani in objavljeni učni scenariji za vsa tri področja kompetenc na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si) z vključenimi didaktičnimi pristopi in strategijami poučevanja in učenja za razvoj kompetenc in karierne orientacije učečih se na VIZ (vsaj 6 na posamezni VIZ); - vzpostavljene strokovne učeče se skupnosti na ravni operacije in na ravni VIZ; - vzpostavljeno in delujoče izobraževalno stičišče; - izvedeni letni dogodki na ravni regije in zaključna konferenca; - izvedena evalvacija napredka in evalvacija operacije; - izvedena promocija in diseminacija operacije; - izvedeno vodenje in koordinacija; - zgrajena oz. obnovljena vzgojno-izobraževalna infrastruktura za izobraževalno stičišče, ki omogoča podporo vsebinskemu delu izvajanja projekta; - opremljeno izobraževalno stičišče z IKT ter didaktično opremo in pripomočki. |
| Komu je ukrep namenjen | Ciljne skupine javnega razpisa so otroci in učenci ter vzgojitelji, učitelji, vodstveni in drugi strokovni delavci v VIZ. |
| Začetek izvajanja | Maj 2025 |
| Konec izvajanja | Oktober 2028 |
| Vir financiranja | EKP 2021-2027, SPP |
| Finančna vrednost | 3.000.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | Vzgojno izobraževalni zavodi |
| Povezava s cilji SDJS | 2 Digitalne storitve so soustvarjene in usmerjene v uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Študij |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 800.000 predplačilo |
| Stopnja implementacije (%) | 17 % |

2.19 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

| Številka ukrepa | MKRR 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | IS e-MA2 za izvajanje kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2021 do 2027 |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) – Sektor za informacijsko podporo (SIP) |
| Opis ukrepa | Informacijski sistem e-MA2 (v nadaljevanju IS e-MA2) je namenjen spremljanju Evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) v obdobju 2021 – 2027. Vsem ključnim deležnikom (t.i. upravičencem), ki so lahko osebe javnega prava (npr. ministrstva), osebe zasebnega prava (gospodarski subjekti) kot tudi lokalne skupnosti, omogoča izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027. Prav tako vsem nosilnim ministrstvom (t.i. posredniškim telesom) omogoča izvajanje kontrole zahtevkov upravičencev, spremljanje realizacije ter poročanje o napredku z namenom poročanja države članice Evropski komisiji. Z vzpostavitvijo IS e-MA2 smo celoten proces izvajanja EKP (priprava in razdelitev finančnih sredstev, zbiranje vsebinskih potreb pristojnih resorjev, prijava upravičencev na projekte, podpora upravljalnim preverjanjem, spremljanje ciljev in kazalnikov, poročilni sistem) povsem digitalizirali. Glavni cilji IS e-MA2: 1. Upravljanje in spremljanje projektov: - omogoča spremljanje projektov, ki se financirajo iz evropskih in nacionalnih sredstev; - omogoča vnos, obdelavo in spremljanje podatkov o projektih, kot so njihove faze, cilji, poraba sredstev in doseženi rezultati. 2. Finančno upravljanje: - omogoča spremljanje porabe sredstev, tako dodeljenih kot porabljenih ter zagotavlja, da so sredstva porabljena skladno z zakonodajo EU in nacionalnimi predpisi; - vključuje funkcionalnosti za obvladovanje proračunov, potrjevanje zahtevkov za izplačila in izdajanje dokazil o porabi sredstev. 3. Poročanje in spremljanje napredka: - omogoča redno poročanje o napredku projektov, vključno z doseženimi cilji, rezultati in finančno porabo. Poročila so pomembna za notranje analize in za poročanje Evropski komisiji; - omogoča generiranje statističnih poročil, analiz in grafičnih prikazov, ki olajšajo spremljanje izvajanja projektov. 4. Pomoč pri usklajevanju med različnimi deležniki: - omogoča enostavno sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z državnimi organi, regionalnimi organi in izvajalci projektov; - zagotavlja preglednost pri izvedbi projektov. 5. Konsistentnost: - ključna funkcionalnost IS e-MA2 je, da zagotavlja skladnost z zakonodajo EU, zlasti z predpisi o financiranju EU; - omogoča, da je vsak korak pri izvajanju projektov dokumentiran za potrebe nadzora in revizije. 6. Podpora za revizijo in nadzor: - omogoča nadzorne funkcionalnosti za preverjanje ustreznosti izvedenih aktivnosti, porabe sredstev in izpolnjevanja pogojev financiranja; - ponuja možnost za izdajanje revizijskih poročil, ki so potrebna za oceno ustreznosti projekta ter zagotavlja, da so vsi postopki izvedeni v skladu z zakonodajnimi zahtevami. 7. Uporabniški vmesnik in dostopnost: - IS e-MA2 je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo, kar pomeni, da ga lahko uporabljajo različni uporabniki z različnimi ravnmi dostopa, vključno z upravljavci projektov, revizorji, analitiki in drugimi deležniki; |
| Komu je ukrep namenjen | Potencialnim prijaviteljem za pridobivanje sredstev iz EKP (državni organi, gospodarski subjekti, lokalnim skupnostim) ter vsem deležnikom, ki izvajajo potrjevanje vlog, nadzor zahtevkov in za namene revizij (tudi evropskih). |
| Začetek izvajanja | 2021 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | EU in integralna sredstva |
| Finančna vrednost | 6.208.891,11 EUR |
| Drugi sodelujoči | Ministrstvo za finance (MfERAC + eCA2) AJPES (RDL), MDDSZ (APZNet), UJP net |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora 1 E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev. |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Porabljena finančna sredstva | 5.638.364,85 EUR |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Komentar | Ukrep se izvaja od leta 2021 in je bil do konca leta 2025 realiziran v večinskem delu. Razviti in v produkcijsko uporabo so bili uvedeni vsi ključni funkcionalni sklopi informacijskega sistema, ki omogočajo digitalno izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (vključno s prijavo in obravnavo vlog, spremljanjem operacij, zahtevki za izplačila, kontrolami in poročanjem). V letu 2026 je predviden še razvoj funkcionalnosti »Zaključevanje operacij«, ki predstavlja zadnji vsebinski sklop sistema. Po izvedbi te nadgradnje bo aplikacija vsebinsko zaključena, nadaljnje aktivnosti pa bodo omejene na vzdrževanje in manjše prilagoditve. |

2.20 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

| Številka ukrepa | MDDSZ 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Prikaz podatkov o socialnih transferjih na portalu Moja eUprava |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Direktorat za družino, Direktorat za socialne zadeve, Direktorat za invalide) |
| Opis ukrepa | Portal eUprava je osrednji državni storitveni portal Republike Slovenije za fizične osebe in vstopna točka za elektronske storitve, ki jih izvajajo državni organi, organi javne uprave in lokalne samouprave ter druge institucije javnega sektorja. Uporabnikom na enem mestu ponuja spletne storitve za poslovanje z državo. Prijava v modul Moja eUprava uporabnikom omogoča vpogled v njihove lastne osebne podatke, ki so v različnih uradnih registrih in bazah podatkov, ter vpogled v statuse oddanih vlog, vloge, ki jih ima uporabnik v pripravi in hrambo dokumentov, ki nastajajo med elektronsko vodenimi upravnimi postopki. Na portalu Moja eUprava se bodo posamezni fizični osebi prikazali podatki o pravicah iz javnih sredstev ter podatki o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinski prejemki, do katerih je upravičena na dan vpogleda. Podatki bodo posredovani iz IS CSD (informacijski system centrov za socialno delo) preko Pladnja. |
| Komu je ukrep namenjen | Ukrep je namenjen vsem fizičnim osebam, ki so v Republiki Sloveniji upravičene do pravic iz javnih sredstev ter pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov. |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Finančna vrednost | 50.000 EUR |
| Drugi sodelujoči | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Povezava s cilji SDJS | I. C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo. |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Družina |
| Aktualni status | V izvajanju |

2.21 Ministrstvo za solidarno prihodnost

| Številka ukrepa | MSP 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za delo vstopnih točk na CSD kot prva faza enotnega informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbno (ISDO-VT) |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za solidarno prihodnost |
| Opis ukrepa | 1. Pokrivanje celotnega procesa pridobitve pravice dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju DO) in drugih postopkov, povezanih z DO na vstopnih točkah (v nadaljevanju VT), v skladu zZDOsk-1 (Zakon o d olgotrajni oskrbi v nadaljevanju ZDOsk-1) za namen: - sprejema in evidentiranja prejetih vlog kot podlage za nadaljnje delo - ocenjevanja upravičenosti in izdelave ocene upravičenosti - odločanja in pripravo odločb o pravicah do DO - priprave načrta priporočenih storitev - spremljanje izvajanja, upravljanje sprememb in izpolnjevanja pogojev pri upravičencih - v zakonsko predvidenem obsegu - opravljanja drugih nalog VT v zvezi z DO 2. Povezljivost rešitve s centralno zbirko podatkov in omogočanje podatkovnih tokov med različnimi viri podatkov povezanih s pravico DO. 3. Povezljivost rešitve z dokumentnim sistemom Krpan. 4. Enostavna analitika podatkov potrebnih za spremljanje postopkov v povezavi s pravico DO na VT. 5. Enostavno (potisno) obveščanje deležnikov glede rokov izvedbe posameznih nalog, odstopanj od rokov ter nastanka avtomatizirano zaznanih sprememb, ki lahko vplivajo na pravice posameznikov do DO. 6. Razvoj rešitve na način, ki zagotavlja njeno kasnejšo nadgradljivost in integracije v nadaljnje faze razvoja rešitev v okviru enotnega informacijskega sistema za DO. |
| Komu je ukrep namenjen | Vstopnim točkah na CSD-jih, Vlagateljem, Skrbnikom, Pooblaščencem, Oskrbovalcem družinskega člana (ODČ) |
| Začetek izvajanja | 2025 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Kohezijska sredstva (proračun) |
| Finančna vrednost | 388.570,00 EUR (z DDV) |
| Drugi sodelujoči | MDP, ZZZS, MNZ, IRSSV, CSD |
| Povezava s cilji SDJS | 1.A - Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1.B - Poenotenje dostopa do digitalnih storitev V.C - Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov V.B - Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Družina |
| Aktualni status | V izvajanju |

2.22 Ministrstvo za zdravje

| Številka ukrepa | MZ 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | SiCeP Zvem |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za zdravje in Nacionalni Inštitut za javno zdravje |
| Komu je ukrep namenjen | Pacienti, svojci, zdravstveno osebje |
| Začetek izvajanja | Q1 2024 |
| Konec izvajanja | Q4 2024 |
| Vir financiranja | Projekt eZdravje v 2023 in skladno ZDigZ sredstva namenjena za IKT v zdravstvu |
| Ocenjena finančna vrednost | 600.000 EUR brez DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Ministrstvo za javno upravo - Upravne enote |
| Opis | Zvem kot "Zdravje vse na enem mestu" je portal slehernega uporabnika v Sloveniji, do katerega je možno dostopati s digitalno identiteto. Na portalu so zbrani pacientovi podatki: eRecepti, eNapotnice, izvidi in povzetki pacientovih podatkov (PPP). Ker je velik del prebivalstva digitalno slabo pismen, predvsem starejši, ki pogosteje potrebujejo zdravstveno obravnavo, želimo omogočiti, da predajo pooblastila za upravljanje z zdravstvenimi dokumenti fizičnim ali pravnim osebam. To je tudi zapisano v Zakonu o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ). |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | Implementacija pooblastil mimo SICEP-a je 100 % uvedena. |
| Kazalniki uspešnosti | Več kot 2000 oddanih pooblastil prek portala zVEM. |
| Porabljena finančna sredstva | 60.000 EUR |
| Predvideni zaključek | Zaključeno (brez uporabe SICEP-a) |
| Komentar | V času načrtovanja ukrepa se je kot glavno ciljno javnost oz. potencialne paciente, ki bodo zainteresirani za oddajo pooblastil za uporabo zVEM, identificiralo digitalno manj spretne osebe, ki ne bodo uporabniki zVEM. Glede na to, da je pooblastila za SiCEP še vedno možno oddajati zgolj elektronsko (in ni možna oddaja SiCEP pooblastila osebno brez digitalne identitete na upravnih enotah) in zato ni bil pokrit najbolj množičen scenarij, sta NIJZ in MZ razvila svoj sistem za oddajo pooblastil. Razvita je bila informacijska rešitev za oddajo pooblastil na zVEM in informacijska rešitev za vpis pooblastila, ki ga uporabljajo vnašalci na točkah, kjer je možna osebna oddaja pooblastila. Pooblastilo lahko elektronsko oddajo pacienti sami preko portala zVEM. Osebno lahko pacient odda na izpostavah in območnih enotah ZZZS, območnih enotah NIJZ in pri kateremukoli izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kjer ga preko razvite informacijske rešitev vnese vnašalec, ki hkrati preveri tudi identiteto. zVEM pooblastilo se shrani v Centralni register podatkov o pacientih. Izdan je bil pravilnik o zVEM pooblastilih, ki je uredil postopek oddaje in vpisa. |

| Številka ukrepa | MZ 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Nacionalni zdravstveni eKarton |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za zdravje |
| Komu je ukrep namenjen | Pacienti, svojci, zdravstveno osebje |
| Začetek izvajanja | V teku |
| Konec izvajanja | 31.8.2026 |
| Vir financiranja | NOO (85 %), proračun (DDV 15 %) |
| Ocenjena finančna vrednost | 2.800.000 EUR brez DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Nacionalni Inštitut za javno zdravje; - Zdravniška zbornica Slovenije; - Izvajalci zdravstvenih storitev |
| Opis | Nacionalni eKarton (skladno z zakonodajo govorimo o CeZZ - Centralni elektronski Zdravstveni Zapis) je osnova zbranih podatkov in največja zbirka le teh, namenjena pacientu in zdravstvenim delavcem. Podatki bodo hranjeni in izmenjani strukturirano skladno s standardi OpenEHR in HL7 FHIR. Zdravniška stroka predpiše, skladno s standardom, nujne podatke, ki jih izvajalci pošiljajo na nacionalni eKarton po t.i. kliničnih poteh. (npr. podatki za odpustno listino, podatki za diabetologe, podatki za primarno zdravstvo,... ) Pri tem sodelujejo delovne skupine zdravnikov, ki se pridobijo preko javnih razpisov in po potrditvi razširjenih strokovnih kolegijev (RSK), kot najvišjimi strokovnimi posvetovalnimi telesi ministra. V potrjevanje je vključen iRSK - RSK za informatiko v zdravstvu. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Ime ukrepa | eKarton in enotni podatkovni model |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 3 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | Znesek za pripravo dokumentacije, javno naročilo in delovno skupino (cca. 60 tisoč EUR) |
| Predvideni zaključek | 31.8.2026 (prehod v vzdrževanje) |
| Komentar | Podpisana pogodba za izvedbo 8 od 9 sklopov. V okviru projekta se razvija podatkovni model in informacijska rešitev za družinsko medicino, pediatrijo, patronažno varstvo, ginekologijo, obravnavo sladkornega bolnika, listine in vprašalnike za paciente. V okviru projekta se bo implementirala tudi informacijska podpora za spremljanje s strani pacientov poročanih izidov zdravljenja (PROMS), ki bo tako delno podpirala ukrep: »QoC&PS - Informatizacija kazalnikov kakovosti za merjenje izidov zdravljenja« (v delu: Sodelovanje pacientov preko digitalnih orodij) |

| Številka ukrepa | MZ 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | NOO C-PACS |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za zdravje |
| Komu je ukrep namenjen | Pacienti, svojci, zdravstveno osebje |
| Začetek izvajanja | V teku |
| Konec izvajanja | 31.8.2026 |
| Vir financiranja | NOO (85 %), proračun (DDV 15 %) |
| Ocenjena finančna vrednost | 16.000.000 EUR brez DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Izvajalci zdravstvenih storitev s slikovno diagnostiko; - RSK za radiologijo |
| Opis | Vzpostavitev infrastrukture - podatkovnih centrov in optičnih povezav ter strežnikov in diskov za potrebe centralnega PACS (slikovna diagnostika). Uvedba Master Patient Indexa na infrastrukturi eZDravja ter uveljavitev centralnega šifranta radioloških preiskav (RDPjev). Pregleda se zmogljivosti infrastrukture po bolnišnicah in se jih preseli oziroma dokupi v Podatkovnem centru zdravstva. Migracija obstoječega slikovnega materiala lahko poteka vzporedno. Zelo pomembno za kakovost obravnave pacienta. |
| Povezava s cilji SDJS | 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Ime ukrepa | Centralni PACS |
| Aktualni status | V izvajanju – mejnik za NOO dosežen v marcu 2025 |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 6.359.518 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.8.2026 |

| Številka ukrepa | MZ 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Modularne rešitve za zdravstvene in bolnišnične informacijske sisteme |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za zdravje + NIJZ |
| Komu je ukrep namenjen | Zdravstvenemu osebju in posredno pacientom |
| Začetek izvajanja | v teku po nekaterih JZZ (OI, UKC Lj, strategija UKC MB) |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | projekt eZdravje v 2023 in skladno ZDigZ sredstva namenjena za IKT v zdravstvu. |
| Ocenjena finančna vrednost | 30.000.000 EUR brez DDV |
| Drugi sodelujoči organi | Bolnišnice in zdravstveni domovi |
| Opis | Izgradnja modularnih rešitev za zdravstvene in bolnišnične informacijske sisteme nad podatkovno ravnijo. Po bolnišnicah (BIS = Bolnišnični informacijski sistem) in zdravstvenih domovih (ZIS= Zdravstveni informacijski sistem) so trenutno vpeljani monolitni sistemi z lastnimi bazami podatkov brez standardiziranih zapisov. Tehnologija je večkrat zastarela in ni primerna za sodobne potrebe zdravstva. Podatke o pacientih in njihove klinične podatke pripeljemo na posebno podatkovno raven, kjer so neodvisni od uporabniških rešitev, ter zapisani v standardnih formatih, centralno pa naročamo modularne rešitve za posamezne procese ali klinične poti (npr. sprejemna ambulanta, bolnišnična prehrana, podpora kardiologom,...) Ukrep je povezan z nacionalnim eKartonom, ki predstavlja ponor kliničnih podatkov za posameznika. V prvih dveh letih je mogoče zagotoviti zgolj podatkovno raven, ki posnema arhitekturo postavljeno v okviru projekta eZdravje. Modularna nadaljnja gradnja predstavlja večjo neodvisnost zdravstva od posameznega dobavitelja rešitve. Predpogoj je uvedba nacionalnega eKartona (CeZZ) in potrditev zakona o Digitalizaciji zdravstva, ki zagotavlja finančne vire za tako velik poseg. Kazalniki za spremljanje ukrepa: 1. Uvedba podatkovne ravni za vse bolnišnice 2. Skalabilen CeZZ 3. Arhitektura za posamezne procese in klinične poti |
| Povezava s cilji SDJS | 4C Vzpostavljena je interoperabilnost podatkov med institucijami in čezmejno |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | ni sprememb |
| Stopnja implementacije (%) | 0 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva | 0 |
| Predvideni zaključek |  |
| Komentar | časovnica je do 2030 |

2.23 Nacionalni inštitut za javno zdravje

| Številka ukrepa | NIJZ 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Zdravje na daljavo |
| Nosilec ukrepa | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| Komu je ukrep namenjen | Vsi uporabniki primarnega zdravstva v Sloveniji, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje |
| Začetek izvajanja | Pilotni projekt je načrtovan za konec leta 2023 |
| Konec izvajanja | 30.6.2026 |
| Vir financiranja | eZdravje |
| Ocenjena finančna vrednost |  |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za zdravje |
| Opis | V okviru obstoječe infrastrukture portala zVEM in zVEMplus se bo uvedel modul za varno komuniciranje na relaciji ZDRAVNIK-PACIENT in ZDRAVNIK-ZDRAVNIK, ki bo pacientu omogočal varno, zanesljivo in učinkovito komunikacijo z izbranim osebnim zdravnikom. Komunikacijo bo moč shraniti v Centralnem registru in bo lahko služila kot priloga pacientovi zdravstveni dokumentaciji. V okviru komunikacije bo omogočeno tudi naročanje receptov, napotnice in drugih povezanih storitev. Hkrati bo modul omogočal tudi varno komuniciranje med zdravniki. Kot nadgradnja obstoječim modulom naročanja na cepljenje proti COVID-19 se bo vzpostavil centralni urnik za naročanje na primarne zdravstvene storitve. Sistem bi vpeljali v obliki pilotnega projekta pri enem od izvajalcev in bi ga nato postopoma uvajali pri več različnih izvajalcih. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke 4E Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | Komunikacijski modul je uveden in se prevzema v uporabo v praksi. Izvajajo se integracije na zdravstvene informacijske sisteme za uporabo na primarnem nivoju. |
| Stopnja implementacije (%) | 80 % |
| Kazalniki uspešnosti | Vključenih okrog 1000 zdravstvenih delavcev pri več kot 30 izvajalcih zdravstvene dejavnosti |
| Porabljena finančna sredstva | Porabljenih 3,5 mio EUR |
| Predvideni zaključek | 30.6.2026 |
| Komentar | V novi skupni ukrep sta združena dva prejšnja ukrepa: - "Uvedba komunikacijskega modula na relaciji ZDRAVNIK-PACIENT in ZDRAVNIK-ZDRAVNIK v okviru portala zVEM" ter - "Uvedba centralnega urnika za naročanje na primarne zdravstvene storitve prek portala zVEM", ker se oba izvajata v okviru istega ukrepa NOO - Zdravje na daljavo. |

2.24 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

| Številka ukrepa | ZZZS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Uvedba eVlog za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer je zavezanec: - fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti ali - fizična oseba, ki opravlja dejavnost. |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Fizične osebe in ZZZS |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | MDP za dopolnitve portala eUprava in Sistema SPOT, ZZZS za razvoj zalednih rešitev |
| Ocenjena finančna vrednost | ZZZS: 192.308 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Uvedene bodo elektronske vloge za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na zavarovalnih podlagah 048 (Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki same plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje), 075 (Družinski član, ki biva v tujini z nosilcem zavarovanja, poslanim na delo v tujino) in 077 (Družinski član) ter v nadaljevanju, kjer je zavezanec za prijavo fizična oseba, ki opravlja dejavnost (npr. kmetje). Rešitev bo fizičnim osebam olajšala oddajo vlog, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa obravnavo vlog. Ukrep bo izveden v 2023 - 2025. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti | - 15% vlog v elektronski obliki v 2. polletju 2024; - 40% vlog v elektronski obliki v 2025 in dodatno 25% vlog v elektronski obliki v 2026 |
| Porabljena finančna sredstva | 14.500 EUR |
| Predvideni zaključek | 2025 |
| Komentar | Konec izvajanja podaljšan na junij 2026 Poteka razvoj, testiranje. |

| Številka ukrepa | ZZZS 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi in elektronskega potrdila o sobivanju |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovane osebe, vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, delodajalci, ZZZS, FURS in NIJZ |
| Začetek izvajanja | 2023 (za darovanje krvi) 2024 (za sobivanje) |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | ZTM za razvoj informacijske rešitve za izvajalce transfuzijske službe. Bolnišnice in zdravilišča za nadgradnjo informacijskih rešitev. ZZZS za nadgradnje on-line sistema, nadgradnje zaledne rešitve za SPOT in rešitev za izmenjavo podatkov s FURS in NIJZ ter nadgradnjo portala za zavarovane osebe in nadgradnjo zaledne rešitve za zVEM. MDP za dopolnitve sistema SPOT. NIJZ za dopolnitve zVEM in prevzem statističnih podatkov. FURS za prevzem podatkov o zadržanostih od dela. |
| Ocenjena finančna vrednost | ZZZS: 131.950 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Zavod za transfuzijsko medicino; - Bolnišnice; - Zdravilišča; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Nacionalni inštitut za javno zdravje; - Finančna uprava Republike Slovenije |
| Opis | Uvedeno bo elektronsko potrdilo o darovanju krvi, ki je listina za uveljavljanje pravice do nadomestila plače za čas zadržanosti od dela zaradi darovanja krvi. Ukrep bo izveden v 2023 in 2024. Rešitev bo olajšala postopke zavarovanim osebam, delodajalcem, ZZZS in FURS. NIJZ-ju bodo zagotovljeni podatki za statistično spremljanje zadržanosti od dela zaradi darovanja krvi. Uvedeno bo elektronsko potrdilo o sobivanju v bolnišnici ali zdravilišču, ki je listina za uveljavljanje pravice do nadomestila plače za čas zadržanosti od dela zaradi sobivanja. Ukrep bo izveden v 2024. Rešitev bo olajšala postopke zavarovanim osebam, delodajalcem, ZZZS in FURS. NIJZ-ju bodo zagotovljeni podatki za statistično spremljanje zadržanosti od dela zaradi sobivanja. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 65 % |
| Kazalniki uspešnosti | - 100% potrdil o darovanju krvi v e-obliki od vključno 2024 naprej; - 100% potrdil o sobivanju v e-obliki od vključno 2025 naprej |
| Porabljena finančna sredstva | 19.700 EUR |
| Predvideni zaključek | Maj 2026 |
| Komentar | Elektronsko potrdilo o darovanju krvi zaključeno. Elektronsko potrdilo o sobivanju (in spremstvu) bo uvedeno predvidoma maja 2026 |

| Številka ukrepa | ZZZS 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalizacija postopka odločanja imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije z uvedbo ePredloga imenovanemu zdravniku in elektronskim vročanjem odločb izbranemu osebnemu zdravniku, zdravilišču in delodajalcu |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Izvajalci zdravstvenih storitev, delodajalci, ZZZS |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Izvajalci zdravstvenih storitev za nadgradnjo informacijskih rešitev. ZZZS za prenovo aplikacije, nadgradnjo on-line sistema, razvoj zaledne rešitve za SPOT. MDP za dopolnitve sistema SPOT. |
| Ocenjena finančna vrednost | ZZZS: 600.000 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi | - Izvajalci zdravstvenih storitev; - Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Prenovljena bo informacijska podpora za odločanje imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. Uveden bo ePredlog imenovanemu zdravniku. Uvedeno bo elektronsko vročanje odločb izbranemu osebnemu zdravniku, zdravilišču in delodajalcu. Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. Rešitve bodo omogočale učinkovito izvajanje postopkov imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. Izbranim osebnim zdravnikom bodo olajšale vlaganje predlogov imenovanim zdravnikom in prejem odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. Delodajalcem bodo olajšale pridobitev odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije. |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov. |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 70 % |
| Kazalniki uspešnosti | - 100% ePredlogov imenovanemu zdravniku v e-obliki od vključno 2026 naprej. - 100% odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije izdanih in vročenih izbranim osebnim zdravnikom, zdraviliščem in delodajalcem v e-obliki od vključno 2026 naprej |
| Porabljena finančna sredstva | 15.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | ePredlog imenovanemu zdravniku je uveden. Izvajalci zdravstvenih storitev na izdajanje ePredlogov v celoti preidejo do konca 2025. 3. 11. 2025 je bilo uvedeno elektronsko vročanje dokumentov imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije izvajalcem zdravstvenih storitev. Za posodobitev vročanja dokumentov imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije delodajalcem preko SPOT bo uvedena po sprejemu novele ZUP. |

| Številka ukrepa | ZZZS 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Celovit eDostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovane osebe, ZZZS |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | ZZZS |
| Ocenjena finančna vrednost | 55.000 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Nadgrajen bo ZZZS-jev portal za varen elektronski dostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov. Poleg podatkov, ki so na portalu že dostopni, bo omogočen dostop do podatkov za daljše časovno obdobje in podatkov o koriščenju ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (izplačana nadomestila plač, povračila stroškov v zvezi s koriščenjem zdravstvenih storitev, nakupa zdravil, medicinskih pripomočkov, stroškov reševalnih prevozov idr. v Sloveniji in tujini, stroškov načrtovanih zdravljenj v tujini). Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. Ukrep bo omogočal celovit dostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov in krepil transparentnost porabe javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in poslovanja ZZZS. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Dograjen portal za zavarovane osebe v 2025 |
| Porabljena finančna sredstva | 26.300 EUR |
| Predvideni zaključek | 2025 |
| Komentar | Zaključeno v novembru 2025 |

| Številka ukrepa | ZZZS 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev multimedijskega kontaktnega centra |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovane osebe, zavezanci za prijavo in prispevek |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2024 |
| Vir financiranja | ZZZS |
| Ocenjena finančna vrednost |  |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Vzpostavljen bo multimedijski kontaktni center, ki bo optimiziral komuniciranje ZZZS z zavarovanimi osebami in zavezanci za prijavo in prispevek. Uvedena bo informacijska rešitev za kakovostno, sodobno in učinkovito informiranje strank ZZZS. Ukrep bo izveden v 2023 in 2024. Zavarovanim osebam in zavezancem za prijavo in prispevek bo ukrep omogočil enostaven dostop do kakovostnih informacij in odgovorov na njihova vprašanja. ZZZS-ju bo olajšal izvajanje postopkov informiranja in krepitev kakovosti teh storitev. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Vzpostavljen multimedijski kontaktni center do konca 2024 |
| Porabljena finančna sredstva | 475.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2024 |
| Komentar | Uvedeno in polno delujoče |

| Številka ukrepa | ZZZS 6 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Opolnomočenje zavarovanih oseb preko digitalnih medijev |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju s partnerji z izkušnjami na področju digitalne promocije in izobraževanja |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovane osebe |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | ZZZS |
| Ocenjena finančna vrednost | Okvirno 50.000 EUR z DDV |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Z uporabo digitalnih medijev bodo pripravljene in uvedene sodobne izobraževalne vsebine za opolnomočenje posameznih skupin zavarovanih oseb v smislu boljšega poznavanja podatkov, pravic in odgovornosti pri vključevanju in koriščenju pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Izvedena promocija |
| Porabljena finančna sredstva | 470 EUR |
| Predvideni zaključek | 2025 |
| Komentar | Uvedeno |

| Številka ukrepa | ZZZS 7 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev podatkovnega portala ZZZS |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovane osebe, delodajalci, izvajalci zdravstvenih storitev, strokovna in splošna javnost, … |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | ZZZS |
| Ocenjena finančna vrednost | 80.000 EUR z DDV (ocena) |
| Drugi sodelujoči organi | Ključni uporabniki podatkov |
| Opis | Vzpostavljene bodo agregirane podatkovne zbirke in spletni portal, ki bo omogočal pregleden interaktiven javen dostop do različnih podatkov o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Izvedena bo promocija podatkovnega portala. Ukrep bo izveden v 2024 in 2025. Rešitev bo različnim skupinam uporabnikov (npr. društva bolnikov, zastopniki izvajalcev zdravstvenih storitev, novinarji...) omogočala enostaven dostop do podatkov za spremljanje izvajanja obveznih zavarovanj in sekundarno uporabo podatkov. Rešitev bo razbremenila službe ZZZS, saj bodo uporabniki lahko sami dostopali do podatkov. |
| Povezava s cilji SDJS | 3C Zagotavljanje sodobnih in uporabniško prijaznih storitev zaupanja 4E Vzpostavitev in upravljanje podatkovnih prostorov javne uprave |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Vzpostavljen podatkovni portal do 31.12.2025 |
| Porabljena finančna sredstva | 2000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2025 |
| Komentar | V 2025 so bile vsebine podatkovnega portala razširjene |

| Številka ukrepa | ZZZS 8 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Usposabljanje zaposlenih iz ZZZS za področje digitalne preobrazbe |
| Nosilec ukrepa | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Zaposleni v ZZZS |
| Začetek izvajanja | Q4 2023 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | ZZZS ali NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | Strošek izobraževanja za tečaj cca 5 dni na udeleženca |
| Drugi sodelujoči organi | Izobraževalne ustanove |
| Opis | Zaposleni na ključnih delovnih mestih bodo udeleženi na izobraževanju/usposabljanju s področja digitalne preobrazbe, kjer bodo dobili nova znanja, tako poslovna (novi poslovni modeli, storitve procesi), kot tudi tehnološke osnove za digitalno preobrazbo (npr. "cloud computing", "big data", AI, IoT ipd.). Usposabljanja bodo usmerjena v razvoj praktičnih spretnosti, potrebnih za izvedbo digitalne preobrazbe. Izobraževanja bodo potekala od 4. četrtletja 2023 do konca 2025. |
| Povezava s cilji SDJS | 5A Digitalno opremljeni zaposleni v javnem sektorju 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Zdravje |
| Aktualni status | V teku |
| Stopnja implementacije (%) | 70 % |
| Kazalniki uspešnosti | 20% ključnih kadrov usposobljenih za digitalno preobrazbo do konca 2024; 40% ključnih kadrov usposobljenih za digitalno preobrazbo do konca 2025 |
| Porabljena finančna sredstva | 172.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2025 |
| Komentar | Za najnovejše digitalne tehnologije bo ZZZS aktivnosti usposabljanja nadaljeval tudi v prihodnje. |

2.25 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

| Številka ukrepa | ZRSZ 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Portal za delodajalce |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Podjetja in izvajalci NIU |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Ocenjena vrednost: 27.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Nadgrajen bo Portal in aplikacija APZnet: uporabnikom bo omogočena oddaja e-ponudb za vpis v register izvajalcev NIU (1 faza), oddaja e-ponudb za izvajanje NIU (2 faza) in elektronsko podpisovanje dokumentov za delodajalce. Nadgradila in prilagodila se bo aplikacija APZnet državnemu informacijskemu sistemu za črpanje EU kohezijskih sredstev v novi FP (OP EKP 2021-2021). S temi ukrepi se bodo poenostavili postopki obravnave ponudb in zmanjšalo administrativno delo. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 75 % |
| Kazalniki uspešnosti | Priprava specifikacij naročila 2Q2024 – realizirano 100 Testiranje in uvedba posameznih storitev v produkcijo 4Q2024 – realizirano 50 % |
| Porabljena finančna sredstva | 0 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.12.2026 |
| Komentar | Za izvajanje storitev na Portalu za delodajalce smo sicer predvideli 27.000 EUR, vendar so bili stroški le tisti, ki smo jih porabili za plače delavcev zavoda, saj smo vse storitve delali z zaposlenimi na Zavodu Na Portalu za delodajalce vedno prilagajamo storitve potrebam na trgu. Veliko storitev, ki smo jih v tem času implementirali jih niti nismo mogli predvideni, saj so nastali zaradi potreb na trgu delovne sile (primer storitve za delodajalce za odpravo posledic poplav v avgustu 2023). |

| Številka ukrepa | ZRSZ 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | eStoritve za iskalce in delodajalce s profili delodajalcev in iskalcev in predlogi prostih delovnih mest in ustreznih kandidatov |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Brezposelne osebe in delodajalci |
| Začetek izvajanja | 2024 |
| Konec izvajanja | 2028 |
| Vir financiranja | ESS, Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Ocenjena vrednost do 2024: 250.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo - za del SI-PASS |
| Opis | Elektronske storitve za povezovanje med ponudbo in povpraševanjem: uporabnikom bo omogočeno, da se bodo predstavili delodajalcem, dobili njim prilagojene aktualne predloge prostih delovnih mest in delodajalcem, da bodo našli ustrezne kandidate ter promovirali svoje potrebe in privabili ustrezne kandidate. Spodbudila se bo aktivna uporaba portala, povečala dostopnost do storitev in aktualnih informacij o prostih delovnih mestih in kandidatih za hitro, aktualno povezovanje med ponudbo in povpraševanjem. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1C Vpogled v lastne osebne podatke in njihovo uporabo 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov. |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 40 % |
| Kazalniki uspešnosti | Razvoj in testiranje ter uvedba v produkcijo 4Q2024: 40% |
| Porabljena finančna sredstva | 50.000,00 EUR |
| Predvideni zaključek | Iskalci zaposlitve: Junij 2026 Delodajalci: marec 2028 |
| Komentar | Razviti so prototipi, verzije ter uporabniški vmesniki. Izvedena je analiza uporabniške izkušnje, ki bo upoštevana v novi pred-produkcijski verziji. Storitve še niso v produkciji. Storitve bodo v produkciji v okviru projekta, ki poteka od septembra 2024 in je financiran iz ESS+ sredstev. Namenjen je razvoju nove zaposlitvene platforme, v okviru katere bomo implementirali tudi omenjene storitve. |

| Številka ukrepa | ZRSZ 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Portal PoiščiDelo.si |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Brezposelne osebe |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | Okvirni sporazum o vzdrževanju in nadgrajevanju programske opreme za podporo svetovanju brezposelnim osebam, Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Ocenjena vrednost 40.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Dopolnitev funkcionalnosti portala: uporabnikom se bo omogočila elektronska oddaja dokazil, dokumentov preko portala, glede na zahteve kariernega svetovalca, elektronska oddaja vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, omogočilo se bo elektronsko podpisovanje rehabilitacijskega načrta, elektronska oddaja vlog tujim državljanom EGP v angleškem jeziku (SDG), elektronsko podpisovanje pogodb in potrebnih izjav oseb, vključenih v programe APZ. |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Trenutna vrednost kazalnika »priprava specifikacij in naročila zunanjemu izvajalcu je 100%, kazalnika »testiranje 95% in kazalnika »uvedba v produkcijo« 80% |
| Porabljena finančna sredstva | 44.640,19 EUR |
| Predvideni zaključek | 15.12.2025 |
| Komentar | Izvedenost po petih planiranih aktivnostih znotraj tega ukrepa: 1. elektronska oddaja dokazil, dokumentov prek portala, glede na zahteve kariernega svetovalca; Status: 100% realizirano dne 18.10.2024; Uspešnost: v 2023 prejetih 2.656 dokazil, v 2024 prejetih 20.538 dokazil, jan-sep. 2025 prejetih 18.841 dokazil, 33 % več kot v enakem obdobju 2024. 2. in 3. elektronsko podpisovanje rehabilitacijskega načrta in elektronsko podpisovanje vseh vrst APZ pogodb in aneksov k pogodbam ter potrebnih izjav oseb, vključenih v programe APZ; Status: 100% realizirano dne 12.6.2024; Uspešnost: v 2024 prejetih 2.373, jan-sept. 2025 prejetih 4.926 elektronsko podpisanih rehabilitacijskih načrtov, pogodb, aneksov in izjav. Pri tej aktivnosti gre za več vrst dokumentov, ki se kreirajo in podpišejo najprej v elektronskem dokumentacijskem sistemu ZRSZ (EDS), saj sta v večini primerov dva podpisnika, nato se varno prek vmesnika pošljejo v elektronsko podpisovanje strankam na portal PoiščiDelo.si (skladno s 101.členom UUP in pravilnikom APZ) in po podpisu stranke prek vmesnika ponovno vrnejo nazaj v EDS. 4. elektronska oddaja vlog tujim državljanom EGP v angleškem jeziku (SDG); Status: 100% realizirano dne 13.12.2024; Uspešnost: Kreiran in objavljen nov portal v angleškem jeziku z obvezno registracijo in prijavo prek sistema SI-PASS za čezmejne državljane s certifikatom izdanim v državi članici skladno z zahtevami Single Digital Gateway, dostopen na povezavi https://sdg.ess.gov.si/. Na portalu SDG je omogočena izpolnitev in elektronski podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter oddaja naslednjih vlog oz. dokumentov: Prijava v evidenco brezposelnih oseb (Registration of unemployed), Vloga za denarno nadomestilo (Unemployment benefit), Odjava iz evidence brezposelnih oseb (Deregistration from the ESS) in Oddaja potrebnih dokazil (Send required supporting documents to the Employment Service of Slovenia) z urejenim Seznamom vseh dokumentov, ki so bili kreirani ali oddani na portalu in njihovi statusi (List of documents). V letu 2024 so bili na portal SDG registrirani 3 uporabniki in oddana 1 vloga, jan.-sep. 2025 je bilo na portal SDG registriranih 15 uporabnikov. 5. elektronska oddaja vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve z obveznimi dokazili za vsak posamezni potni in poštni strošek; Status: 100% realizirano 15.12.2025. Po uvedbi na produkcijo smo v 15 dneh decembra prejeli 61 elektronskih vlog za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, januarja 2026 pa že 143. |

| Številka ukrepa | ZRSZ 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Portal Platforma trga dela |
| Nosilec ukrepa | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, partner Zavod RS za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Iskalci zaposlitve, zaposleni in delodajalci, oblikovalci politik oziroma resorna ministrstva in službe, strokovna in širša javnost, institucije, ki delujejo na trgu dela in izobraževanja (npr. SURS, CPI, UMAR, JŠRIPS, delodajalska združenja idr.) |
| Začetek izvajanja | Predvidoma 1. julij 2023 |
| Konec izvajanja | 2028 |
| Vir financiranja | ESS |
| Ocenjena finančna vrednost | 6.000.000 EUR za 5 let |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | V obdobju 2023 do konca 2024 bo vzpostavljen prototip spletne platforme trga dela s ključnimi podatki trga dela za različne deležnike (iskalce, delodajalce, odločevalce). Na interaktivni način bodo na voljo podatki o stanju in napovedih na trgu dela (kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno). V nadaljevanju projekta (do konca leta 2028) pa bodo dodane tudi druge e-storitve (prikaz kariernih poti, razkorak potreb in povpraševanj na trgu dela). |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 33 % |
| Kazalniki uspešnosti | Vzpostavljena in delujoča Platforma trga dela: 40% Letno število uporabnikov platforme: 35.000: 0% |
| Porabljena finančna sredstva | 913.018,00 |
| Predvideni zaključek | Oktober 2028 |
| Komentar | Platforma se pripravlja v več fazah, avgusta 2025 se je lansirala s prvim mejnikom (od treh) z 40 % funkcionalnost (vsebinami glede delovnih mest in kadra). Kazalniki se bodo merili ob končni verziji platforme, leta 2028. |

| Številka ukrepa | ZRSZ 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Spremembe zalednih aplikacij zaradi vzpostavitve eVročanja |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Brezposelne osebe |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2027 |
| Vir financiranja | Okvirni sporazum o vzdrževanju in nadgrajevanju programske opreme za podporo svetovanju brezposelnim osebam, Integralna sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | Ocenjena vrednost 30.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za javno upravo |
| Opis | Brezposelnim osebam bo omogočeno elektronsko vročanje dokumentov v varne elektronske predale oziroma na elektronske naslove. Za to bo posodobljen spletni servis CRP za pridobitev novega nabora podatkov, dopolnil se bo podatkovni model aplikacij in prilagodile se bodo vnosne maske aplikacij. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 70 % |
| Kazalniki uspešnosti | Trenutna vrednost kazalnika »priprava specifikacij in naročila zunanjemu izvajalcu je 33%, kazalnika »testiranje 33% in kazalnika »uvedba v produkcijo« 33% |
| Porabljena finančna sredstva | 15.800,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 2027 |
| Komentar | Avgusta 2024 v EDS (elektronskem dokumentnem sistemu) pripravljene prilagoditve. Dne 29.8. 2024 na produkcijsko linijo nameščena verzija aplikacije Zpnet, ki omogoča elektronsko vročanje po ZUP vsem osebam, vpisanim v evidence Zavoda. Pripravljen sistem omogoča implementacijo storitve v ostale aplikacije. Aplikacija socialne varnosti bo imela storitev implementirano z novo aplikacijo, ki je v izdelavi (rok za dokončanje leto 2027). Aplikacija zaposlovanja tujcev bo implementirala storitev v letu 2026. |

2.26 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

| Številka ukrepa | ZPIZ 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | M ZPIZ - Razvoj in vzpostavitev mobilne aplikacije za uporabo digitalnih storitev eZPIZ |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovanci in upokojenci v Sloveniji in tujini |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | ZPIZ |
| Ocenjena finančna vrednost | 150.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Ukrep zajema zasnovo in razvoj ter vzpostavitev mobilne aplikacije M ZPIZ za uporabo digitalnih storitev za zavarovance in upokojence eZPIZ ter potrebne prilagoditve storitev eZPIZ. Mobilna aplikacija M ZPIZ bo omogočala uporabo storitev eZPIZ s pametnim mobilnim telefonom in drugimi mobilnimi napravami, s prilagojeno uporabniško izkušnjo in bo tako prispevala k povečanju uporabe digitalnih storitev eZPIZ. ZPIZ razvija in ponuja digitalne storitve zavarovancem, upokojencem in organizacijam. Storitve za zavarovance in upokojence se imenujejo eZPIZ, za organizacije pa BiZPIZ. Storitve eZPIZ uporablja več kot 120 tisoč registriranih uporabnikov portala Moj eZPIZ ter še več uporabnikov storitev eZPIZ, ki ne zahtevajo registracije v portal. Zavarovanci lahko praktično vse storitve na ZPIZ opravijo digitalno. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 90 % |
| Kazalniki uspešnosti | Razvoj funkcionalnosti je zaključen, testiranje poteka v zaključni fazi. Zaradi sprejetih sprememb zakonodaje (ZPIZ‑2O) so potrebne dodatne prilagoditve tako v zalednih storitvah kot v uporabniškem vmesniku aplikacije. |
| Porabljena finančna sredstva | Ocena: 135.000,00 EUR |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Aplikacija mZPIZ je v zaključni fazi testiranja. Spremembe zakonodaje ZPIZ‑2O zahtevajo dopolnitve že razvitih funkcionalnosti, zato se objava in zaključek projekta premikata v Q2 2026. |

| Številka ukrepa | ZPIZ 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Krepitev digitalnih storitev eZPIZ in BiZPIZ |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovanci in upokojenci v Sloveniji in tujini ter organizacijam javnega in zasebnega sektorja |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | ZPIZ |
| Ocenjena finančna vrednost | 120.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Ukrep predvideva dopolnjevanje in izboljšave obstoječih digitalnih storitev ter vzpostavitev novih digitalnih storitev v obstoječem ogrodju digitalnega poslovanja ZPIZ, izboljšanje uporabniške izkušnje za vse uporabnike storitev, posebej tudi starejše in pripadnice ter pripadnike drugih ranljivih skupin. ZPIZ razvija in ponuja digitalne storitve zavarovancem, upokojencem in organizacijam. Storitve za zavarovance in upokojence se imenujejo eZPIZ, za organizacije pa BiZPIZ. Storitve eZPIZ uporablja več kot 120 tisoč registriranih uporabnikov portala Moj eZPIZ ter še več uporabnikov storitev eZPIZ, ki ne zahtevajo registracije v portal. Zavarovanci lahko praktično vse storitve na ZPIZ opravijo digitalno. Z organizacijami v Sloveniji in tujini ZPIZ z uporabo storitev BiZPIZ letno izmenja več kot 70 milijonov poslovnih sporočil in dokumentov. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2C Uspešnost izvajanja digitalnih storitev se redno spremlja 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | Stalna aktivnost, izvajana v obdobju 2023–2025, ki se nadaljuje tudi v prihodnje. |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Izvedene nadgradnje osebnega in splošnega pokojninskega kalkulatorja, dopolnitve obstoječih digitalnih storitev, uvedba novih izmenjav BiZPIZ, izvedba UX analiz, izboljšave v okviru eVlog za VSE, prilagoditve spremembam zakonodaje ter vzpostavitev API‑jev za mobilno aplikacijo. Glavna kazalnika merita uporaba digitalnih storitev eZPIZ in BiZPIZ in v vseh letih navedenega obdobja izkazujeta dvoštevilčno rast (letna poročila ZPIZ). |
| Porabljena finančna sredstva | Ocena: 120.000 EUR |
| Predvideni zaključek | Gre za stalno aktivnost, ki se kontinuirano izvaja. |
| Komentar | Program predstavlja nabor stalnih nadgradenj, izboljšav in prilagoditev, ki so se izvajale v letih 2023–2025 in se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. V naslednjem obdobju je predvidena obsežnejša prenova uporabniške izkušnje (UX). |

| Številka ukrepa | ZPIZ 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Krepitev storitev digitalne odpreme dokumentov |
| Nosilec ukrepa | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| Komu je ukrep namenjen | Zavarovanci in upokojenci v Sloveniji in tujini ter organizacije javnega in zasebnega sektorja |
| Začetek izvajanja | 2023 |
| Konec izvajanja | 2030 |
| Vir financiranja | ZPIZ |
| Ocenjena finančna vrednost | 80.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Ukrep krepitve storitev digitalne odpreme dokumentov strankam bo zajemal dopolnjevanje storitev digitalne odpreme dokumentov (elektronskega vročanja in drugih oblik vročanja dokumentov v elektronski obliki), integracijo s SI-CeV ter po potrebi tudi drugimi sistemi za elektronsko vročanje, dopolnitev rešitev za integracijo z eCRP za prevzemanje elektronskih naslovov za vročanje ter dopolnjevanje rešitev za upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva, predvsem v segmentu odpreme. Ukrep bo zajemal tudi ozaveščanje različnih javnosti o prednostih digitalne odpreme. ZPIZ je s prenovo IKT digitaliziral svoje poslovanje. Postopki temeljne dejavnosti potekajo brezpapirno, vsi dokumenti za stranke nastajajo kot izvirno elektronski dokumenti. ZPIZ fizičnim osebam, ki se za to odločijo, dokumente posreduje z digitalno odpremo (elektronsko vročanje v ePredal v okviru storitev eZPIZ ali digitalna odprema), ostalim strankam pa dokumente posreduje s t.i. elektronsko odpremo (tudi poštno cesto), kjer se stranki prek elektronskega poslovanja z zunanjim izvajalcem tiskanja in kuvertiranja pripravi fizični prepis izvirno elektronskega dokumenta in se ji prek izvajalca poštnih storitev posreduje po pošti, pri čemer lahko stranka avtentičnost prepisa dokumenta preveri prek posebne storitve na spletni strani ZPIZ in po želji kadarkoli prevzame tudi elektronski izvirnik. Zavod želi z navedenim ukrepom povečati delež digitalne odpreme dokumentov (vročanja dokumentov strankam v elektronski obliki). |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 2D Digitalne storitve se aktivno promovira, na voljo je izobraževanje uporabnikov in uporabniška podpora 2E Digitalne storitve so vključujoče za vse uporabnike |
| Povezava s ključnimi javnimi storitvami | Kariera |
| Aktualni status | Stalna aktivnost, ki je potekala v navedenem obdobju in se nadaljuje. |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Nadgrajene so bile digitalne storitve digitalnega prevzema dokumentov (različni načini elektronskega vročanja) in zaledne storitve, pripravljene rešitve za prevzem dokumentov z mobilno aplikacijo in izvedene UX analize za izboljšanje uporabniške izkušnje. |
| Porabljena finančna sredstva | Ocena: 80.000 EUR |
| Predvideni zaključek | Gre za kontinuirano aktivnost, ki poteka in se bo izvajala tudi v prihodnje. |
| Komentar | Program obsega stalne izboljšave in prilagoditve v obdobju 2023–2025 ter bo potekal tudi naprej. V naslednjem obdobju je načrtovana obsežnejša prenova UX, skladno s potrebami uporabnikov in razvojem mobilnih rešitev. |

2.27 Služba Vlade RS za zakonodajo

| Številka ukrepa | SVZ 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev enotne digitalne platforme eZakonodaja |
| Nosilec ukrepa | Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| Komu je ukrep namenjen | Javna uprava, prebivalstvo, poslovni subjekti |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2025 |
| Vir financiranja | NOO |
| Ocenjena finančna vrednost | 1,00 mio EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Državni organi in nosilci javnih pooblastil |
| Opis | Vzpostavljeno bo enotno okolje za pripravo digitaliziranega gradiva v postopkih načrtovanja, priprave, sprejemanja, objave, uporabe in vrednotenja zakonodaje, znotraj katerega bodo razviti različni podsistemi, med drugim: - modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov; - procesna komponenta, ki bo omogočala digitalno sodelovanje med vpletenimi v procesu priprave predpisov; - standardizirana pravila za učinkovito in optimalno povezovanje subjektov, informacijskih sistemov in poslovnih procesov v normodajnem postopku (standard Akoma Ntoso – LegalDocumentXML) ter smernice, ki so potrebne za zagotavljanje medopravilnosti podatkov in storitev; - spletni modul za komentiranje predpisov v pripravi in strukturiran zajem oddanih komentarjev; - enotna platforma za pripravo splošnih aktov nosilcev javnih pooblastil in njihovo večjo vključenost v sistem državne uprave; - standardi, ključne digitalne storitve in pilotna informacijska rešitev v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke, ipd |
| Povezava s cilji SDJS | 5C Interoperabilnost ter optimizacija in digitalizacija procesov 5D Pravni in organizacijski okvir v podporo uvajanju in uporabi digitalnih storitev 1E Uvajanje sestavljenih digitalnih storitev |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100% |
| Kazalniki uspešnosti | / |
| Porabljena finančna sredstva | 948.216,00 EUR (94,82 %) (preostane za izplačilo izvajalcu še 50.854,40 EUR) Predviden ostanek: 929,60 EUR |
| Predvideni zaključek | 31.12.2025 Prevzemni zapisnik po pogodbi za vzpostavitev eZakonodaje je bil podpisan 2. 12. 2025. |
| Komentar | Komponenta MOPED-FLOW se bo začela uporabljati 1. 3. 2026 v skladu z roki iz Zakona o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije. |

2.28 Statistični urad Republike Slovenije

| Številka ukrepa | SURS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Izboljšanje storitve prevzemanja podatkov SURS od posameznikov, gospodinjstev, kmetij, poslovnih subjektov |
| Nosilec ukrepa | Statistični urad Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, podjetja, državna uprava, nosilci e-storitev v javnem in zasebnem sektorju |
| Začetek izvajanja | 2021 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva, EU sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 1.500.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | - Ministrstvo za digitalno preobrazbo; - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; - Ministrstvo za notranje zadeve |
| Opis | Ukrep predvideva dopolnjevanje in izboljšave obstoječih ter vzpostavitev novih digitalnih rešitev in storitev v obstoječem sistemu e-poslovanja SURS. Sistem za zbiranje podatkov poslovnih subjektov se imenuje e-Stat, sistem za zbiranje podatkov oseb, gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev pa IS-OSA. V primeru e-Stat bo izboljšan proces oddaje in upravljanja s podatki znotraj SURS z uporabno naprednejših tehnologij, poenostavljeni bodo postopki oddajanja podatkov, večji bo delež brezpapirnega poslovanja, v večji meri bodo digitalizirani obstoječi procesi. Integracija enotne storitve za spletno prijavo (SI-PASS) pri prevzemanje podatkov od različnih deležnikov. V primeru IS-OSA bo vzpostavljen nov sistem upravljanja z anketarji in anketiranci, ki bo sodoben in napreden. IS-OSA bo nudil informacijsko podporo načrtovanju, upravljanju in izvajanju procesov zbiranja tj. upravljanje z anketarji in z raziskovanjem, upravljanje dela terenskih anketarjev in vhodna baza poročanih podatkov. Pri razvoju se bo sledilo osnovnemu cilju, ki je izgradnja in implementacija informacijske podpore enotnemu procesu zbiranja podatkov na področju oseb in gospodinjstev, ki bo čim bolj avtomatiziran, enostaven, pregleden, varen in v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje z osebnimi podatki. |
| Povezava s cilji SDJS | 1D Komunikacija med uporabniki storitev in javno upravo je digitalna 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 80 % |
| Kazalniki uspešnosti | Namestitev na testno okolje |
| Porabljena finančna sredstva | Integralna: 1.200.000 EUR EU (ESS granti): 770.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Poteka testiranje. Datum produkcije IS-OSA odvisen od razpoložljivosti naprav za terenske anketarje in namestitvene ekipe DRO. Datum produkcije zadnje faze nadgradnje ESTAT odvisen od razpoložljivosti namestitvene ekipe DRO in razpoložljivosti internih kadrovskih virov. |

| Številka ukrepa | SURS 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Standardizacija in optimizacija statistične obdelave podatkov na SURS |
| Nosilec ukrepa | Statistični urad Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Uslužbenci državne uprave |
| Začetek izvajanja | 2022 |
| Konec izvajanja | 2024 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva, EU sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 50.000,00 EUR (interni kadrovski viri) |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Izboljšan bo okvir za celovito in standardizirano upravljanje podatkov na SURS. Procesi izvedbe statistične obdelave bodo standardizirani in optimizirani z uporabo sodobnih tehnologij in metod (storitve v oblakih, AI, ML …). Izvedba standardizirane statistične obdelave podatkov temelji na metapodatkih, ki se urejajo v aplikaciji MetaSOP. Aplikacija se kontinuirano uvaja v vsa statistična raziskovanja. Aplikacija bo tehnično prenovljena in nadgrajena, da bo bolj prijazna za notranje uporabnike. Uvajanje standardnih aplikacij v statistično obdelavo podatkov zagotavlja enostavnejšo in preglednejšo produkcijo kakovostnih in pravočasnih uradnih statistik. |
| Povezava s cilji SDJS | 4D Katalog podatkov in vpeljava standardov za obdelavo podatkov 5B Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje |
| Aktualni status | Zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | Namestitev na testno okolje |
| Porabljena finančna sredstva | Integralna: 50.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Aplikacija za standardizirano statistično obdelavo podatkov, ki temelji na metapodatkih, je bila posodobljena. Celovita implementacija optimizacije z uporabo sodobnih tehnologij in metod (storitve v oblakih, AI, ML …) pa je odvisna od razpoložljivosti infrastrukture za podpro uvajanja ML/AI rešitev in bo implementirana v ločenem projektu. |

| Številka ukrepa | SURS 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Izboljšanje dostopa do javno dostopnih statističnih podatkov |
| Nosilec ukrepa | Statistični urad Republike Slovenije |
| Komu je ukrep namenjen | Državljani, občine, podjetja, javni uslužbenci, državna uprava (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, upravne enote) in javni sektor |
| Začetek izvajanja | 2025 |
| Konec izvajanja | 2028 |
| Vir financiranja | Integralna sredstva, EU sredstva |
| Ocenjena finančna vrednost | 500.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Opis | Izdelano bo novo spletišče stat.si, ki bo uporabnikom omogočalo boljši prikaz in bolšjo dostopnost statističnih podatkov in produktov statističnega urada. Izgled spletne strani bo sledil smernicam, ki veljajo za spletna mesta državne uprave, spletna stran bo skladna z zahtevami glede dostopnosti iz ZDSMA. Sistem za pripravo objav (cms sistem za vnašanje in upravljanje vsebin) bo prenovljen, priprava celotne objave bo za vsebinske strokovnjake poenostavljena in bolj učinkovita, omogočen bo prikaz interaktivnih grafikonov z možnostjo prenosa podatkov in izpisa v različnih formatih, uporabniki bodo dobili bolj informativne in uporabniško prijaznejše novice ob objavah statističnih podatkov. Podatkovna baza SiStat bo omogočala naprednejše in učinkovitejše iskanje po bazi podatkov ter še večjo povezljivost med podatki. Podatki bodo še učinkoviteje podprti z ustreznimi metapodatki (open data, linked open data ...). Notranji sistem za polnjenje podatkov v SiStat bo v čim večji meri avtomatiziran. |
| Povezava s cilji SDJS | 2B Digitalne storitve so preproste za uporabo 4B Vzpostavljeni so procesi upravljanja za zaupanja vredne podatke |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 10 % |
| Kazalniki uspešnosti | PZI v procesu potrjevanja |
| Porabljena finančna sredstva | Integralna: 20.000 EUR |
| Predvideni zaključek | 2028 |
| Komentar | Poteka razvoj. Zaradi nerazpoložljivosti integralnih sredstev je bil začetek projekta prestavljen v 2025. Datum začetka razvoja odvisen od razpoložljivosti sistemske ekipe DRO za pregled in potrditev PZI. |

2.29 Združenje mestnih občin Slovenije

| Številka ukrepa | ZMOS 1 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Digitalizacija storitev na lokalni ravni |
| Nosilec ukrepa | Občine, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in ostala resorna ministrstva oz. agencije |
| Komu je ukrep namenjen | Izvajalci storitev (občine, javni zavodi, javna podjetja, koncesionarji), občani in drugi koristniki občinskih storitev (dnevni migranti, študenti, dijaki, turisti ...) |
| Začetek izvajanja | M1 -Q1 2024 - dostop do eCRP sinhrono klicanje preko Pladenj storitve - urejene administrativne zahteve MJU M2 - Q2 2024 - testno obdobje Ljubljana in Koper M3 - Q3 2024 - širitev vmesnika za druge občine |
| Konec izvajanja |  |
| Vir financiranja | Občinski proračun MOL, MOK in drugi |
| Ocenjena finančna vrednost | Ni znano (po neformalnih razgovorih z MJU uporaba ne bo brezplačna) |
| Drugi sodelujoči organi | - Resorna Ministrstva; - Skrbniki baz in evidenc za ključne storitve po življenjskih dogodkih (CRP, evidenca registriranih vozil, FURS) |
| Opis | Digitalizacija različnih postopkov, ki jih občine trenutno izvajajo v analogni ali le delno digitalizirani obliki in so po zakonu ali odlokih pristojne za njihovo izvajanje (vpis v vrtec, najem vrtička, plačilo za mirujoči promet/parkirnine, dovolilnice, turistične takse, NUSZ ...). Postavljeno v 2-letno časovno izvedbo: povezava občin preko Pladnja do treh najpogosteje uporabljenih državnih evidenc. Ena integracija lokalnega inf. sistema z državnim. Implementirana standardizirana izmenjava podatkov (ne samo v obliki pilota oz. POC-a). |
| Povezava s cilji SDJS | 1A Vse ključne javne storitve so dostopne digitalno |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 25 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva |  |
| Predvideni zaključek | stalno |
| Komentar | Mestne občine izvajajo aktivnosti za digitalizacijo upravnih in drugih postopkov. Ponekod (npr. MO Koper) je možna digitalna oddaja nekaterih vlog, pri čemer se nabor vlog postopoma širi. Oddaja nekaterih vlog različnih občin je možna tudi preko portala eUprava (npr. vpis v javne vrtce v nekaterih mestnih občinah) in SPOT. |

| Številka ukrepa | ZMOS 2 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vzpostavitev urbanih digitalnih platform |
| Nosilec ukrepa | 2-4 mestne občine (Ljubljana, Kranj) |
| Komu je ukrep namenjen | Mestne občine in zainteresirani okoliški občinami (odvisno od storitev), občani in obiskovalci |
| Začetek izvajanja | M1 -Q3 2025 - testno obdobje -zaključek in prehod v produkcijo (Ljubljana) M3 - Q3 2025 - produkcija prvih petih digitalnih storitev za občane (po življenjskih dogodkih in širitev digitalnih storitev in vmesnika za druge občine |
| Konec izvajanja |  |
| Vir financiranja | Občinski proračun (MOL, MOV, MOKR), mehanizem CTN (PEKP 21-27) |
| Ocenjena finančna vrednost | 600.000-750.000 EUR/platformo |
| Drugi sodelujoči organi |  |
| Opis | Na ravni posameznih mest (LJ, KR,...) se bo vzpostavila mestna/urbana digitalna platforma, ki bo omogočala digitalizacijo nekaterih javnih storitev za občane/uporabnike storitev in zaposlene (skrbnike procesov). Izvedla se bo vzpostavitev okolja urbane digitalne platforme in implementacija nekaterih rešitev. V sklopu ukrepa bo zagotovljena delujoča platforma z nekaj delujočimi rešitvami v produkcijskem okolju. |
| Povezava s cilji SDJS | 4A Sodobna informacijska tehnologija |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 50 % |
| Kazalniki uspešnosti | Število vzpostavljenih platform (predvidoma 3), število uporabnikov (v MO Kranj 2.500) |
| Porabljena finančna sredstva | Podatek bo znan po zaključku vzpostavitve platform |
| Predvideni zaključek | Različno po mestnih občinah –2026-2031 |
| Komentar | Urbane digitalne platforme se vzpostavljajo v mestnih občinah Ljubljana, Kranj in Velenje. Zadeva je deloma v fazi testiranja in deloma še v fazi razvoja. Vzporedno potekajo tudi druge aktivnosti, kot so izvajanje penetracijskih testov ter dokončevanje potrebne dokumentacije, kot so tehnična in uporabniška dokumentacija, Splošni pogoji uporabe, DPIA, Pogodba o obdelavi osebnih podatkov itd. Gre za strokovno in vsebinsko zahtevne strateške projekte, kar se kaže v daljšem času implementacije od načrtovanega. Precejšnje časovno in administrativno breme predstavlja tudi vsa zakonsko in drugače zahtevana dokumentacija, sporazumi s skrbniki državnih registrov, dogovori z javnimi podjetji itd. |

| Številka ukrepa | ZMOS 3 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Participatorni proračuni |
| Nosilec ukrepa | Občine |
| Komu je ukrep namenjen | Občani |
| Začetek izvajanja | M1 - Q1 2025 - povezava orodja za participatorni proračun z eID (Koper) |
| Konec izvajanja |  |
| Vir financiranja | Občinski proračuni |
| Ocenjena finančna vrednost | 20.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Zunanji izvajalci (JN) |
| Opis | Pripravila in uporabljala se bodo digitalna orodja, ki bodo občinam omogočajo digitalno izvedbo participatornega proračuna - spletno oddajanje predlogov, spletno glasovanje, spletno spremljanje izvedbe. |
| Povezava s cilji SDJS | 2A Digitalne storitve so so-ustvarjane z uporabniki |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | število občin, ki uporablja digitalna orodja za izvedbo participatornega proračuna – točne številke nimamo |
| Porabljena finančna sredstva |  |
| Predvideni zaključek | 2025; stalno oziroma ponavljajoče se izvajanje |
| Komentar | Številne mestne in druge občine uporabljajo digitalna orodja za izvedbo participatornih proračunov (digitalna oddaja predlogov, digitalno glasovanje o predlogih, poročanje o izvajanju). V nekaterih primerih je vzpostavljena povezava z eID. |

| Številka ukrepa | ZMOS 4 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Vpeljava uporabe eOsebne v storitve na lokalni ravni |
| Nosilec ukrepa | Občine |
| Komu je ukrep namenjen | Občine in občani |
| Začetek izvajanja | M1 Q2 2024 - zaključek testnega obdobja (prijava preko spleta, uporaba v glavnih pisarnah) Koper M2 Q1 2025 - produkcijsko okolje Ljubljana - digitalna identiteta občana (uporaba za poslovanje z občino in uporabo mestnih storitev - parkirne dovolilnice npr.) |
| Konec izvajanja |  |
| Vir financiranja | Proračun občin |
| Ocenjena finančna vrednost | V času priprave ocene še ni moč določiti |
| Drugi sodelujoči organi | Zunanji izvajalci (JN) |
| Opis | Občine bodo vključile v lastne storitve tudi uporabo eOsebne. Občine bodo v 2. letih implementirale orodja in opremo za branje eOsebne. |
| Povezava s cilji SDJS | 3B Enotna storitev za identifikacijo uporabnikov in podpisovanje |
| Aktualni status | zaključen |
| Stopnja implementacije (%) | 100 % |
| Kazalniki uspešnosti | število občin, ki je vpeljalo uporabo eOsebne v stortive na lokalni ravni – podatka nimamo |
| Porabljena finančna sredstva |  |
| Predvideni zaključek |  |
| Komentar | Nekatere mestne občine imajo urejeno povezavo s SI-PASS za digitalno urejanje različnih postopkov ali vpoglede, kar večinoma vključuje tudi prijavo z eOsebno izkaznico. |

| Številka ukrepa | ZMOS 5 |
| --- | --- |
| Ime ukrepa | Testiranje rešitev za občane (najem vrtička, e-dovolilnice) |
| Nosilec ukrepa | Mestna občina Ljubljana |
| Komu je ukrep namenjen | Občani |
| Začetek izvajanja | M1 - Q3 2023 |
| Konec izvajanja | 2026 |
| Vir financiranja | Občinski proračuni |
| Ocenjena finančna vrednost | 120.000 EUR |
| Drugi sodelujoči organi | Zunanji izvajalci (JN) |
| Opis | Testirale se bodo digitalna orodja (vrednotenje uporabniške izkušnje), ki občinam omogočajo digitalno pridobitev e-dovolilnice in najem vrtička. |
| Povezava s cilji SDJS | 2A Digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki |
| Aktualni status | V izvajanju |
| Stopnja implementacije (%) | 85 % |
| Kazalniki uspešnosti |  |
| Porabljena finančna sredstva |  |
| Predvideni zaključek | 2026 |
| Komentar | Zadeva je v testiranju pred produkcijo. |

https://nio.gov.si/nio/asset/strategija+digitalnih+javnih+storitev